Příloha č. 2 k objednávce č. 81/2025/OT/KULI

**Smluvní podmínky objednávky č. 81/2025/OT/KULI**

1. Termín plnění seče v objednávce je do 3 týdnů od zveřejnění objednávky v registru smluv, termín ostatních položek je specifikován v příloze č. 1 této objednávky – specifikace prací.
2. Seč se sběrem ttp v rovině, bude provedena:
3. posečení ttp tak, aby výška strniště po provedené seči byla ve výšce maximálně 100 mm a travní hmota byla vyhrabána, odvezena a zlikvidována;
4. ttp je definován o různém podílu rostlin jednoděložných a dvouděložných   
   v libovolné výšce růstu a fenologické fázi vývoje (odnožování, sloupkování, metání, kvetení, zrání);
5. nerozhodují fyzikální, chemické ani biologické vlastnosti půdy, nerozhoduje ani zdravotní stav porostu;
6. podíl cizích příměsí (částí), tzn. odpadky, větve apod. se při výkonu této operace sesbírají, naloží a zlikvidují dle platných předpisů;
7. výskyt nerovností, překážek apod. se pro tuto operaci připouští;
8. seč nebude prováděna bude-li teplota vzduchu vyšší než +26o C;
9. seč nebude plošně prováděna v případě suchého a teplého počasí, až sucho;
10. a vedra pominou, provede se seč snížením o 1/3 výšky listové plochy trav. Výjimku tvoří pouze větší výskyt plevelnatých a silně alergenních rostlin v travním porostu;
11. termín provedení seče je stanoven na 3 týdny od zveřejnění objednávky v registru smluv. V případě, že nebude moci probíhat seč z důvodu nepříznivého počasí (déšť, sucho a teplo), prodlouží se termín o počet těchto nepříznivých dní.
12. Na základě řádného splnění prací provedených dle této objednávky a písemného předávacího protokolu má dodavatel právo vystavit objednateli fakturu ihned po potvrzení předávacího protokolu objednatelem za provedené práce.
13. Dodavatel bude vystavovat faktury v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu PDF/A a zasílat je prostřednictvím datové schránky.
14. Součástí každé faktury dodavatele vystavené dle této objednávky musí být příslušná dokladová evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv. předávací protokol potvrzený oběma stranami.
15. Splatnost jednotlivých faktur dodavatele bude 30 dní od doručení faktury se všemi náležitostmi objednateli.
16. Pokud dodavatel neprovede z jakýchkoli důvodů práce předepsané objednatelem v objednávce v termínu určeném objednatelem, je povinen tuto skutečnost vždy neprodleně oznámit objednateli, včetně odůvodnění. Objednatel v takovém případě neprodleně stanoví náhradní termín plnění. Stanovení náhradního termínu nezbavuje dodavatele povinnosti uhradit smluvní pokutu z prodlení.
17. Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této objednávky takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa plnění. **Dodavatel nesmí provádět práce v neděli a o svátcích.**
18. Dodavatel odpovídá po celou dobu plnění této objednávky za škody způsobené třetím osobám nebo jiným subjektům včetně objednatele jeho činností nebo nedostatečnou činností či činností v rozporu s touto objednávkou. Zároveň nese veškeré náklady spojené s náhradou a likvidací těchto škod.
19. Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však následující den po vydání upozornění, zjednat nápravu reklamovaného vadného plnění z této objednávky, na které byl objednatelem písemně či osobně upozorněn. V případě osobního upozornění ze strany objednatele (tzn. telefonicky či osobním jednáním) je objednatel povinen neprodleně zaslat dodavateli výzvu ke zjednání nápravy vadného plnění písemně nebo elektronicky.
20. Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě svojí činností, která vyplývá z této objednávky, a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod. Dodavatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti v potřebném rozsahu v případě, kdy bude způsobená škoda řešena prostřednictvím pojišťovny.
21. V případě porušení povinnosti dodavatele plynoucí z této objednávky má objednatel právo uplatnit a dodavatel povinnost uhradit následující smluvní pokutu. Specifikace porušení smluvních povinností a výše k nim navázaných smluvních pokut je následující:
    1. za každé vadné či neprovedené plnění prací podle objednávky objednatele ve výši 10 000 Kč za každý započatý den trvání vady či neprovedení prací až do dne odstranění vady plnění;
    2. za každý den prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady ve výši 20 000 Kč;
22. Sjednané smluvní pokuty obě smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté

ve vztahu ke komplikacím na straně objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení těch povinností dodavatele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.

1. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této objednávky odečíst dodavateli z faktury za plnění.
2. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.
3. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této objednávky, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.
4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění plnění porušením povinností na straně dodavatele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit dodavatel.
5. Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této objednávky v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, platnými vyhláškami a nařízeními města Česká Lípa. Dodavatel se zavazuje doložit objednateli způsob odstraňování odpadu a bioodpadu, a to po zahájení plnění této objednávky a dále při každé změně v nakládání s uvedenými odpady.
6. Dodavatel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s platnými prováděcími předpisy evidenci odpadů odstraněných, resp. předaných k dalšímu zpracování, při zajišťování činností sjednaných touto objednávkou. Roční výkaz bude objednateli předán vždy za předcházející kalendářní rok nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.