**Smlouva na dodávku a realizaci expozice a poskytování souvisejících služeb**

**MUZ/167/2025**

dle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“),

uzavřená mezi stranami:

Objednatel:  **Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace**

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

se sídlem Kožná 475/1, 110 01 Praha

zastoupená RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **AVT Group a.s.**

se sídlem: V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČO: 01691988

DIČ: CZ01691988

zastoupený: Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva

bankovní spojení: č. ú. 107-4814600257/0100, Komerční banka, a.s.

zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B19128

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně také jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

**I.**

**PREAMBULE**

1. Tato smlouva na dodávku a realizaci expozice a poskytování souvisejících služeb se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele na veřejnou zakázku ev. číslo 1 na dodávky s názvem „Dodávka a realizace expozice“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 55 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) a za účelem naplnění předmětu veřejné zakázky.
2. Při výkladu obsahu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku a k účelu daného zadávacího řízení. Ustanovení právních předpisů o výkladu právního jednání tím nejsou nijak dotčena.

**II.**

**PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

1. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou všech plnění dle této smlouvy a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení všech plnění dle této smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění smlouvy a že disponuje takovými kapacitami, znalostmi a prostředky, které jsou třeba k řádnému plnění této smlouvy.
3. Právo Dodavatele pověřit provedením jakéhokoliv plnění nebo části plnění dle této smlouvy jinou osobou je omezeno podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku, a prohlášením Dodavatele učiněným ohledně poddodavatelů. Pokud Dodavatel byť částečně provede jakékoliv plnění dle této smlouvy prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), má za provedení takového plnění (případně takových částí plnění) stejnou odpovědnost, jako by takové plnění (případně části plnění) prováděl sám, a to včetně kvality a termínů plnění.
4. Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku, není předlužen, že proti němu není vedeno, ani nehrozí žádné soudní (včetně insolvenčního řízení) nebo správní řízení, které by bylo jakýmkoliv způsobem způsobilé ohrozit jakékoliv plnění dle této smlouvy.
5. Dodavatel prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné byť nepravomocné rozhodnutí soudu či správního orgánu nebo rozhodnutí rozhodce na plnění, které by mohlo být důvodem soudního výkonu rozhodnutí či vedení exekučního řízení ohledně majetku Dodavatele nebo by mohlo jakkoliv negativně ovlivnit schopnost Dodavatele dostát svým závazkům z této smlouvy. Zároveň Dodavatel prohlašuje, že vůči němu nebylo zahájeno jakékoliv řízení, které by mohlo negativně ovlivnit závazek Dodavatele dostát svým závazkům ze smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně způsobem stanoveným pro komunikaci smluvních stran touto smlouvou.

**III.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je výroba mobiliáře, dodání AV techniky, stavba a veškeré instalační práce pro expozici v Hlavní budově Muzea hlavního města Prahy na adrese Na Poříčí 1554/52, 180 00 Praha 8 – Nové Město.
2. Předmětem této smlouvy jsou proto zejména následující dodávky a související služby:

* Výroba, dodání a instalace mobiliáře pro expozici do místa plnění;
* Dodání a instalace AV techniky pro expozici do místa plnění;
* Instalace veškerých AV prvků vč. výchozího nastavení veškerého dodaného AV zařízení v expozici v místě plnění;
* Poskytování záručních služeb včetně dodávky náhradních dílů;
* Zajištění servisu dodaného kompletního expozičního mobiliáře po dobu 5 let od jeho předání;
* Zajištění servisu dodaného zařízení AV techniky po dobu 5 let od jeho předání;
* Dodání kompletní dokumentace k veškerému instalovanému zařízení (zejména návody k obsluze, schémata zapojení, certifikáty kvality apod.); a
* Zaškolení obsluhy Objednatele v používání instalované techniky včetně základní údržby.

1. Podrobné vymezení předmětu této smlouvy včetně technických požadavků je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy (Projektová dokumentace), v Příloze č. 2 této smlouvy (Technická specifikace plnění) a v Příloze č. 3 této smlouvy (Výkaz výměr předložený Dodavatelem v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku).
2. Objednatel dále stanoví následující závazné požadavky na vlastnosti a kvalitu plnění:

* Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, nepoužitá a schválená k použití v České republice.
* Dodavatel se zavazuje dodat plně funkční a kalibrovaný projekční systém s tím, že projekce musí být geometricky zarovnaná (tzv. „geometricky sestřelená“) tak, aby odpovídala přesně stanoveným pozicím dle projektové dokumentace.
* Zvukové zařízení musí poskytovat čistý zvuk bez slyšitelných distorzí či šumů, s kalibrací přizpůsobenou akustickým vlastnostem místa plnění.
* Veškerý mobiliář (stoly, stojany, úložné prostory apod.) musí být zhotoven z materiálů, které odpovídají obvyklým standardům kvality a jsou vhodné pro dané použití, a zároveň musí splňovat estetické požadavky sjednané smluvními stranami.
* Dodavatel se zavazuje dodat obrazovky s odpovídajícím rozlišením, jasem a kontrastem, které zajistí bezproblémovou čitelnost obsahu v podmínkách prostředí, kde budou instalovány. Obrazovky musí být nainstalovány přesně podle projektové dokumentace, včetně úhlu a výšky, a bezpečně upevněny, aby splňovaly požadavky na stabilitu a bezpečnost.
* Dodavatel se zavazuje zajistit, že všechny dodávané obrazovky budou kalibrovány pro optimální kvalitu obrazu (barvy, jas, kontrast) a sladěny s ostatními prvky AV systému.
* Veškeré kabeláže a napojení obrazovek na systém musí být skryté nebo esteticky vedené tak, aby nenarušovaly vzhled místa plnění.
* Dodavatel se zavazuje poskytnout záruku za jakost veškerého dodávaného zařízení a všech dodávaných komponent v délce nejméně 5 let pro zařízení expozičního mobiliáře, pro zařízení AV techniky (včetně projekčního systému a zvukového systému), pokud není v Příloze č. 2 této smlouvy (Technická specifikace plnění) stanoveno jinak Záruka se vztahuje zejména na výrobní vady, nedostatky v instalaci, nesprávné kalibrace nebo poruchy způsobené nesprávným zpracováním či nastavením. Dodavatel je povinen zajistit záruční opravy veškerého zařízení na vlastní náklady, včetně dodávky náhradních dílů, pokud nebude smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí plnění Objednatelem.
* Po uplynutí záruční doby se Dodavatel zavazuje poskytovat nejméně po dobu 5 let od okamžiku uplynutí záruční doby pozáruční servis v ceně obvyklé v místě a čase s tím, že smluvní strany mezi sebou uzavřou servisní smlouvu. Po dobu záruční doby i smluvené doby trvání pozáručního servisu se Dodavatel zavazuje k operačnímu zásahu v případě poruchy ve lhůtě 48 hodin od jejího oznámení.

**IV.**

**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**

1. Místem poskytnutí plnění je hlavní budova Muzea hlavního města Prahy na adrese Na Poříčí 1554/52, 180 00 Praha 8 – Nové Město.
2. Podrobné vymezení místa plnění včetně jeho aktuálního stavu je stanoveno v Protokolu o předání místa plnění.
3. Dodavatel se zavazuje poskytnout plnění svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své nebezpečí, a to nejpozději do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje zajistit postup prací tak, aby nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy bylo možné provádět testování AV obsahu pro expozici přímo v místě plnění, případně v jiném vhodném termínu stanoveném po dohodě s Objednatelem.
5. Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost během doby plnění ohledně navazujících technologických prací, které si zajišťuje Objednavatel.
6. Podrobný harmonogram prací vznikne po dohodě smluvních stran.
7. Prvek MOB\_III\_2 musí být dodán do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do místa určeného Objednatelem případně v jiném vhodném termínu stanoveném v součinnosti s Objednavatelem.
8. Vzorkování – ukázka technologicko-stavebního řešení prvků MOB\_IV\_5.1 – 5.4 (sklo, spoje, konstrukce) musí být Objednavateli prezentována před finální výrobou v časovém horizontu nezabraňujícímu splnění termínu dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy.
9. Překročení kterékoliv z lhůt pro plnění Dodavatele uvedených v předchozím odstavci této smlouvy se pro účely této smlouvy považuje za podstatné porušení této smlouvy.

**V.**

**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavateli náleží za poskytnutí plnění dle této smlouvy částka ve výši 29.200.042,- Kč bez DPH, 6.132.009,- Kč DPH, 35.332.051,- Kč včetně DPH (dále jen „**Cena plnění**“).
2. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že Cena plnění zahrnuje veškeré dodávky, služby, náklady, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné poskytnutí plnění dle této smlouvy včetně takových, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, avšak Dodavatel jako odborník jednající s náležitou péčí o nich ví nebo by vědět měl a mohl, že jsou nezbytné pro řádné poskytnutí plnění dle této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že Cena plnění je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být v průběhu realizace plnění dle této smlouvy měněna. Tímto ustanovením není vyloučeno právo Objednatele postupovat v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.
4. Cena plnění bude Dodavateli uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Dodavatelem po řádném dodání plnění dle čl. III. této smlouvy, tedy po kompletním dodání veškerého plnění Dodavatele na základě této smlouvy.
5. Faktury budou vystaveny Dodavatelem po splnění následujících milníků:
6. Faktura na částku ve výši 20 % z Ceny plnění bude vystavena po schválení hrubopisu dílenské dokumentace předmětu plnění dle této Smlouvy Objednatelem;
7. Faktura na částku ve výši 60 % z Ceny plnění bude vystavena po dokončení a instalace veškerého zařízení dle této Smlouvy;
8. Faktura na částku ve výši 20 % z Ceny plnění bude vystavena po řádném a úplném ukončení zkušebního provozu s tím, že zkušební provoz musí proběhnout po dokončení instalace a po dobu alespoň 30 dnů zkušebního provozu se na plnění nevyskytne žádná závada.
9. Splatnost každé Dodavatelem vystavené faktury nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení (v souladu s touto smlouvou) vystavené faktury do sídla Objednatele. Doručovací adresa faktury: faktury@muzeumprahy.cz. Úhrada faktury bude provedena převodem fakturované částky z účtu Objednatele na účet Dodavatele.
10. Každá faktura musí splňovat veškeré náležitosti podle příslušných účetních a daňových předpisů. V případě, že faktura doručená Objednateli bude mít vady, je Objednatel oprávněn vrátit takovou fakturu Dodavateli a takováto faktura není považována za doručenou. Lhůta splatnosti v takovém případně neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
11. K faktuře na úhradu Ceny plnění musí Dodavatel připojit Objednatelem potvrzený Protokol o předání a převzetí fakturovaného plnění (jak je tento pojem definován níže).
12. Pokud budou Objednatelem při přebírání plnění nebo jeho části zjištěny jakékoliv nedostatky, bude konečná fakturace provedena až po odstranění takových nedostatků.
13. Pokud před uhrazením faktury vyjdou najevo vady poskytnutého plnění, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Dodavateli vrátit. Po odstranění příslušné vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Dodavatele za takovou vadu předloží Dodavatel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou dle čl. V. odst. 5 této smlouvy.

**VI.**

**ZPŮSOB POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ**

1. Dodavatel nese plnou odpovědnost za odbornou instalaci a nastavení všech dodávaných zařízení a systémů, včetně potřebné kalibrace a uvedení zařízení do provozu. Veškerá zařízení musí být po instalaci testována za přítomnosti Objednatele tak, aby byla ověřena jejich funkčnost a splnění specifikovaných parametrů.
2. Ode dne převzetí místa plnění pro účely realizace předmětu této smlouvy probíhá alespoň jednou za týden kontrolní den, který organizuje Dodavatel, pokud nebude dohodnuto jinak. Kontrolní den probíhá za přítomnosti zástupců obou smluvních stran, zástupce projektanta a dalších osob dle dohody smluvních stran a je z něj pořízen zápis.
3. Dodavatel a Objednatel sepíší a podepíší po splnění každého z milníků dle čl. V. odst. 5 této smlouvy předávací protokol (dále jen „**Protokol o předání a převzetí** **plnění**“), který bude obsahovat seznam všech dodaných a instalovaných komponent, výsledky testů funkčnosti a případně dohodnuté dodatečné úpravy. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni v Protokolu o předání a převzetí plnění uvést jakékoliv další záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do Protokolu o předání a převzetí plnění neomezuje Objednatele v právu oznamovat zjištěné vady Dodavateli i po dodání plnění v průběhu záruční doby.
4. Okamžikem předání a převzetí plnění na základě Protokolu o předání a převzetí plnění nabývá Objednatel vlastnické právo k dodanému plnění a současně na Objednatele přechází nebezpečí škody na dodaném plnění.

**VII.**

**DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany jsou povinny při poskytování všech plnění dle této smlouvy vzájemně spolupracovat, poskytovat si vzájemně součinnost nutnou při všech plnění dle této smlouvy a vzájemně se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro všechna plnění dle této smlouvy.
2. Dodavatel je povinen při poskytování všech plnění dle této smlouvy jednat v zájmu Objednatele a řídit se jeho pokyny, nejsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Povinnost Dodavatele upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů dle ustanovení § 2594 OZ tímto ustanovením není dotčena.
3. Dodavatel se zavazuje poskytovat všechna plnění dle této smlouvy svým jménem a na svůj náklad, vlastní odpovědnost a na své nebezpečí ve stanovených termínech.
4. Dodavatel se zavazuje při poskytování všech plnění dle této smlouvy respektovat obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že při poskytování všech plnění dle této smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob.
5. Dodavatel se zavazuje poskytovat všechna plnění dle této smlouvy ve vysokém standardu řádně a včas, bez faktických a právních vad a nedodělků, způsobem odpovídajícím požadavkům Objednatele stanoveným touto smlouvu.
6. Dodavatel je povinen dbát na ochranu prostor a stávajícího zařízení místa plnění při dodání, dopravě a instalaci zařízení (zejména podlah, stěn, existujícího mobiliáře a podobně). Dodavatel bere na vědomí, že místo plnění je nemovitou kulturní památkou.
7. Dodavatel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s realizací všech plnění dle této smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. Takto vzniklé škody budou řešeny dle platných právních předpisů.
8. Dodavatel je povinen Objednateli oznámit jakoukoli skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinností vyplývajících z této smlouvy.
9. V průběhu realizace všech plnění dle této smlouvy je Dodavatel povinen účastnit se společných schůzek či konzultací iniciovaných Objednatelem či Dodavatelem za účelem konzultací realizace všech plnění dle této smlouvy, a to v sídle Objednatele.
10. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel provádí jakékoliv plnění dle této smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným plněním a aby plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže Dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a takový postup Dodavatele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Dodavatel je povinen při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat samostatně a dle svých odborných zkušeností, a to s vynaložením veškeré péče nezbytné ke splnění předmětu této smlouvy.
12. Dle ustanovení § 2633 OZ se Dodavatel zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při jakémkoliv plnění dle této smlouvy ani jakákoli data shromážděná v souvislosti s jakýmkoliv plněním dle této smlouvy k jiným účelům než ke splnění této smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
13. Dodavatel odpovídá za veškeré újmy zapříčiněné anebo způsobené jím nebo jeho pracovníky při poskytování jakéhokoliv plnění dle této smlouvy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že újma byla způsobena jednáním Objednatele.
14. Dodavatel zajistí, aby jeho pracovníci při provádění jakéhokoliv plnění dle této smlouvy vystupovali slušně vůči zaměstnancům Objednatele i vůči třetím osobám. Dodavatel se zavazuje vést jmenný seznam zaměstnanců Dodavatele a/nebo poddodavatelů Dodavatele pro přístup do místa plnění.
15. Dodavatel bere na vědomí, že součástí expozice jsou předměty sbírkové povahy, se kterými Dodavatel není oprávněn manipulovat bez přítomnosti povolané osoby Objednatele.

**VIII.**

**SANKCE**

1. V případě prodlení Dodavatele s poskytnutím plnění nebo kterékoliv jeho části dle této smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv částky splatné dle této smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvu jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
4. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 OZ. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo Objednatele vůči Dodavateli na náhradu škody popř. ušlého zisku.
5. Právo Objednatele požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty neplatí v případech, kdy plnění předmětu smlouvy bylo znemožněno zásahem vyšší moci. Takový znemožňující zásah je povinen Dodavatel Objednateli bez odkladu sdělit a zároveň je též povinen existenci okolností odpovídajících zásahu vyšší moci prokázat, jinak nelze ustanovení věty prvé tohoto odstavce aplikovat.
6. Objednatel a Dodavatel se výslovně dohodli na tom, že Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou Objednateli vznikne dle této smlouvy nárok, proti fakturované částce.

**IX.**

**OPRÁVNĚNÉ OSOBY**

1. Pro účely této smlouvy jsou oprávněnými osobami na straně Objednatele následující osoby:
   1. Jméno příjmení: RNDr. Ing. Ivo Macek, pozice: ředitel, statutární zástupce, xxx
   2. Jméno příjmení: xxx
2. Pro účely této smlouvy jsou oprávněnými osobami na straně Dodavatele následující osoby:
   1. Jméno příjmení: xxx ve věcech smluvních
   2. Jméno příjmení: xxx ve věcech realizačních
3. V případě, že by v průběhu plnění této smlouvy došlo ke změně jakékoliv osoby uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku či jakéhokoliv údaje uvedeného u oprávněné osoby, zavazuje se smluvní strana, na jejíž straně došlo ke změně, písemně informovat druhou smluvní stranu ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

**X.**

**LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV**

1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Objednateli všechna plnění dle této smlouvy bez jakýchkoliv právních vad.
2. V případě, že budou kterákoliv plnění poskytovaná Dodavatelem dle této smlouvy naplňovat znaky autorského díla či budou moci být považovány za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), je k příslušným plněním poskytována, postupována či zprostředkovávána (dále také společně jen „**poskytování**“) licence za níže sjednaných podmínek v tomto článku této smlouvy.
3. Dodavatel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakoukoliv část poskytnutého plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít pro své potřeby, a to jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná

právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Dodavatel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, území (i mimo území ČR), množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a Dodavatel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Odměna za poskytnutí licence k autorským dílům je zahrnuta v Ceně plnění.

1. Dodavatel nesmí použít výstupy při poskytování jakéhokoliv plnění dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy Objednatele). Dodavatel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Dodavatel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních jednání omezujících užití díla Objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky Dodavatele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
2. Udělení licence nelze ze strany Dodavatele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.
3. Dodavatel se zavazuje na své náklady zajistit všechna práva a uhradit veškeré honoráře, odměny a náhrady nositelů autorských práv a práv s nimi souvisících v rozsahu nutném pro poskytování všech plnění dle této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn jakákoliv poskytnutá plnění dle této smlouvy použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších děl.

**XI.**

**DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž tato smlouva bude ukončena předáním a převzetím plnění na základě Protokolu o předání a převzetí plnění.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech, zejména v případě podstatného porušení této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že jakékoliv plnění prováděné Dodavatelem dle této smlouvy nebude odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce či nabídce Dodavatele, a to za předpokladu, že Dodavatel nezjedná nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem na rozpor provádění plnění se stanovenými požadavky písemně upozorněn.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být odstupující smluvní stranou učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

**XII.**

**OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

1. Každá smluvní strana je povinna zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se týkají jakéhokoliv plnění dle této smlouvy (b) přímo nebo nepřímo získala od druhé smluvní strany v souvislosti s uzavřením a jakýmkoliv plněním dle této smlouvy a/nebo (c) jí v souvislosti se smlouvou sdělí druhá smluvní strana a/nebo (d) se týkají smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo informace, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy (dále jen „**Důvěrné informace**“) a Důvěrné informace nezneužije.
2. Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu § 1730 OZ a současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení této smlouvy nebo které (b) je smluvní strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů, není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále Důvěrné informace a závazek smluvní strany ohledně zacházení s nimi jako s Důvěrnými informacemi podle této smlouvy tím nebudou dotčeny). Dodavatel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv Důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto odstavce platí i po ukončení nebo zániku této smlouvy.
3. Pro případ porušení povinností vyplývajících z čl. XII. odst. 1 a 2 této smlouvy je porušující smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny plnění za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody v plném rozsahu.

**XIII.**

**VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU**

1. Objednatel je oprávněn sdělit Dodavateli, že nepožaduje provedení části jakéhokoliv plnění. Dodavatel v takovém případě není oprávněn zahájit provádění takové části plnění, a pokud na předchozí pokyn Objednatele s prováděním předmětné částí plnění již započal, není oprávněn v provádění takové části plnění pokračovat. Dodavateli v takovém případě nevznikne nárok na odměnu za předmětnou část plnění. Tím není dotčeno právo Dodavatele na alikvotní část odměny vztahující se k provedenému plnění, se kterým Dodavatel započal na pokyn Objednatele.

**XIV.**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména OZ.
2. Pro spory z této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s ní sjednávají smluvní strany výslovně pravomoc soudů České republiky.
3. Smluvní strany se dohodly, že se na vztahy založené touto smlouvou, není-li věc výslovně upravena v této smlouvě, použijí přiměřeně ustanovení úpravy kupní smlouvy dle § 2079 a násl. OZ.
4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě Ceny plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádávají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
6. Dodavatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku či jiné právo z této smlouvy postoupit na třetí stranu nebo dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
7. Případná neplatnost některých ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Pokud bude soudem shledána neplatnost některého ustanovení této smlouvy, smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude nejvíce odpovídat účelu ustanovení neplatného.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s hodnotou originálu, podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jedno vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dodavatel.
9. Dodavateli je známo, že uzavřením této Smlouvy se stává „*osobou podílející se na dodávkách služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory*“ ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a že jako takový je dle předmětného zákonného ustanovení povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Smluvním stranám je známo a souhlasí, že tato Smlouva i její případné dodatky budou uveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „**ZRS**“). Smluvní strany jsou zajedno v tom, že tato Smlouva ani její přílohy neobsahují nic, co by některá ze Smluvních stran mohla oprávněně považovat za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku nebo za informaci, jejíž poskytování je omezeno podle předpisů o svobodném přístupu k informacím nebo o ochraně osobních údajů, a nemají proto žádných požadavků na omezení rozsahu uveřejnění z těchto ani z jiných důvodů uvedených v § 3 ZRS. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv provede výlučně Objednatel. Pokud by v rozporu s tímto ujednáním provedl uveřejnění Smlouvy také Dodavatel, odpovídá Objednateli za veškerou újmu, která by z případně nevhodného způsobu uveřejnění vznikla.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
    * + 1. Projektová dokumentace;
        2. Technická specifikace plnění;
        3. Výkaz výměr.
12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne *dle elektronického podpisu*  5.6.2025  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  za **Muzeum hl. m. Prahy**  RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel | V Praze dne *dle elektronického podpisu*  6.6.2025  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  za **AVT Group a.s.**  Ing. Petr Vlček, jediný člen představenstva |