#### S M L O U V A  O  D Í L O

„Sanace vlhkého zdiva budovy Radniční 14, Tišnov“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jana Daněčková

zástupce ve věcech technických: Radim Král, Ing. Zbyněk Košťál

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb (OSMKS)

IČ:	00282707

DIČ:	CZ00282707

Tel: 	549 439 822

e-mail: zbynek.kostal@tisnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Stavitelství Zemánek s.r.o.

se sídlem Svatopluka Čecha 1565, 666 01 Tišnov

Obchodní firma vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 74554

IČ: 	29353068

DIČ: 	CZ29353068

Bankovní spojení: xxxxx

Č.ú.: xxxxx

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: xxxxx

- ve věcech technických: xxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

# Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Sanace vlhkého zdiva budovy Radniční 14, Tišnov“ /dále jen „dílo“/.

- Rozsah a kvalita díla je vymezen:

- Situačním výkresem – Sanace vlhkého zdiva budovy MP Tišnov, schéma půdorysu 1. NP, vypracovala Ing. Lucie Pilařová, SAREP PROJEKTY s.r.o. Projektový ateliér sanace vlhkého zdiva, v Brně, 2025.

- soupisem prací (Příloha č. 1 této smlouvy),

- příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla

- podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

- V průběhu realizace díla je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel akceptovat případnou změnu díla v jeho doposud nezhotovené části (rozšíření předmětu díla, snížení rozsahu předmětu díla). Rovněž dodavatel je oprávněn navrhnout případnou změnu, která je dle jeho odborných a technických znalostí nezbytná. Objednatel se zavazuje návrh dodavatele projednat a uzná-li to za vhodné, jej akceptovat. Každá změna plnění (zvýšení nebo snížení ceny) vyžaduje písemné zakotvení formou změnového listu, který zahrne změnu předmětu plnění a odpovídající změnu ceny.

- Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 31. 8. 2025.

Zhotovitel je při realizaci díla a při zpracování harmonogramu prací povinen zohlednit skutečnost, že sanační práce budou probíhat za plného provozu budovy (kde sídlí Městská policie a také několik jiných uživatelů) a je proto povinen plánovat a realizovat práce tak, aby nedošlo k narušení provozu této budovy. Současně kolem budovy vede průchod do parku pod kostelem, který musí zůstat po celou dobu prací průchozí.

Článek III.

Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla celkovou smluvní cenu bez DPH:

Cena díla bez DPH:		           	  297.950 Kč

Sjednané práce budou sloužit k ekonomické činnosti a faktura bude vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

- Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných předpisů povinen.

- Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran v případě, že objednatel bude písemně požadovat provedení jiných prací nebo dodávek nad rámec předmětu díla. Jinými pracemi a dodávkami se rozumí plnění kvalitativně jiné, než původně sjednané nebo plnění navíc. Tyto budou realizovány až po vzájemném odsouhlasení zástupci obou stran. V tomto případě bude podkladem k jednání soupis prací předložený dodavatelem objednateli, přičemž při stanovení ceny bude použito stejné metodiky a stejné cenové hladiny jako u nabídky. Pokud položky nejsou součástí nabídky, použije se cenová hladina RTS (cenová soustava stavebních a montážních prací firmy RTS). V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedeném Sborníku cen stavebních prací musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, musí být cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů.

Článek IV.

Platební podmínky

- Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.

- Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Tento předávací protokol bude součástí faktury.

- V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

- Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení §2050 a §2051 občanského zákoníku.

Článek VI.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo dle této smlouvy záruku na provedené práce po dobu 60 měsíců.

- Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Dodavatel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.

- Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit na svoje náklady a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva se řídí právem České republiky.

- Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému registru smluv Digitální a informační agentury.

- Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Tišnově dne 4. 6. 2025		                      	   V Tišnově dne 6. 6. 2025

______________________					   ______________________

za objednavatele					 		 za zhotovitele

Mgr. Jana Daněčková					                     xxxxx

vedoucí OSMKS