DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Brně

se sídlem: Mozartova 18/3, 601 52 Brno

IČO: 00026069

zastoupena: JUDr. Janem Sladkým, krajským státním zástupcem

bankovní spojení: ČNB, Brno

číslo účtu: 4226621/0710

datová schránka: feaabdn

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

se sídlem: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7336

zastoupen: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 19-2133470267/0100

datová schránka: 73v4fhx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Dále též společně označeny jako „smluvní strany“ nebo každá z nich samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se mění článek 3, bod 1.1. původní Smlouvy o díle ve znění Dodatku č. 1 následovně:

  - Zhotovitel je povinen dodat Předmět plnění do 31.10.2025.

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Brně

_____________________________

Za Objednatele

Českou republiku – KSZ v Brně               JUDr. Jan Sladký,  krajský státní zástupce

V Prostějově

________________________________

Za Zhotovitele

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.,PV                       Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel