Dodatek č. 4

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 897/2016

č. smlouvy objednatele: H 16 /039

Název díla:

„Rybníky Výsluní, Nový rybník - rekonstrukce výpustného zařízení a oprava koruny hráze“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	HG partner s.r.o.

Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČ:	27221253

DIČ:	CZ27221253

zastoupený:	Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

dodavatele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu , vložce č.105510

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.11.2016 (včetně dodatku č.1 ze dne 16.12.2016 a dodatku č. 2 ze dne 9.5.2017, dodatku č. 3 ze dne 28.6.2017).

Dodatkem č. 4 se mění a doplňuje následující:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:									30.9.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):

do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.02.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 31.07.2017

Ukončení díla								do 31.08.2017

Nové znění:

Zahájení díla:									  30.9.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí geodetického zaměření a dat  ČHMÚ):

do 16.12.2016

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DSP):		do 15.02.2017

Termín předání a převzetí ověřeného geometrického plánu		do 30.06.2017

Dílčí postupový termín (předání a převzetí kompletní DPS):		do 31.08.2017

Ukončení díla								do 29.09.2017

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne ……………			V Úvalech dne……………….

………………………………………			…………………………………….

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel					Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.