Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

743 01 BÍLOVEC 1

IČO: 00297755, DIČ: CZ00297755			Limitovaný příslib č. 30/808/2025

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

Zhotovitel:

Rostislav Dukay

Bílovec Za nemocnicí 902/6

743 01 Bílovec 1

IČO: 09082620

NAŠE ZN: MBC/16221/25/KS/LaJ 119/2025

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

Datum: 09.06.2025

Termín plnění: 10.06.2025

Místo plnění: parc. č. 956/1 v k. ú. Bílovec-město

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 127/2025/KS/LaJ ze dne 09.04.2025, příprava dětského hřiště pro umístění herního prvku vč. propojovacího chodníku se zpevněnou plochou stávajícího hřiště dle cenové nabídky.

V průběhu realizace přípravy hřiště došlo ze strany objednatele k požadavku většího prohloubení plochy hřiště, čímž došlo k navýšení zemních prací, objemu kačírku, odvozu přebytečné zeminy.

Objednávka č. 127/2025/KS/LaJ ze dne 09.04.2025 se mění takto: Hodnota objednávky se navyšuje o 44 950,00 Kč bez DPH, tj. 54 389,50 Kč Celková hodnota objednávky po navýšení je 200 146,10 Kč Ostatní ujednání objednávky č. 127/2025/KS/LaJ zůstávají beze změn.

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Tel.: | Tel.: |
| Datum.: 09.06.2025 | Datum.: |

…………………………………………..    	     ………………………………………………

Ing. Darja Vavříková					Rostislav Dukay

vedoucí odboru kancelář starosty