S M L O U V A   O   D Í L O

čl. I.

S m l u v n í   s t r a n y

Zhotovitel    :  První Podřipská stavební a.s.

Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.

zastoupená  předsedou představenstva   p. Jaroslavem   Husákem

IČO :   28508751                                           DIČ :   CZ28508751

Zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2420

Objednatel   :    ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY, p.o.

Žižkova 2482,   413 01 Roudnice nad Labem

zastoupená: ing. Martinem Chudobou, ředitelem     telefon: 416837835

IČO: 46773851                                             DIČ: CZ46773851

čl.II

Ú v o d n í   u s t a n o v e n í

Účastníci této smlouvy prohlašují shodně, že všechny vzájemné závazky a všechna vzájemná práva vyplývající pro ně z této dnes uzavírané smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

čl.III.

P ř e d m ě t   d í l a.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v  provedení oprav chodníku v ulici Erbenova v  Roudnice nad Labem. Dílo, které je rozděleno na tři samostatné části „A“ horní pravá strana, „B“ dolní pravé strana a „C“ dolní levá strana, bude provedeno dle technických dokumentací a výkresů na základě, kterých dodavatel zpracoval cenové nabídky na každou část.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

čl.IV.

Č a s   p r o v e d e n í   d í l a

Zahájení díla dle této smlouvy : 2.6. 2025

Dílo bude dokončeno do :  30.10.2025

Doba výstavby: 40 dnů

čl.V.

C e n a   d í l a   a   j e j í   h r a z e n í

- Cena byla stanovena dohodou na základě součtu všech tří jednotlivých cenových nabídek zhotovitele jako celková nepřekročitelná smluvní ve výši 580.432,-Kč plus DPH platné v době fakturace.

- Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele

- Případné více práce či méně práce budou dohodnuty a oceněny v dodatku smlouvy.

- Fakturováno bude po protokolárním předání předmětu díla, splatnost faktury bude 14 dnů. Je možné fakturovat i po částech po ukončení jednotlivých úseků „A“(292.177,60Kč + DPH), „B“(121.914,80Kč + DPH) a „C“ (166.339,60Kč + DPH)

- Faktury dle předchozího článku je daňovým dokladem, který musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti a DPH.

čl.VI.

D o d a c í   p o d m í n k y

- Zhotovitel zodpovídá za vady díla po dobu 60 měsíců.

- Reklamace díla budou prováděny písemně.

- Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. IV. této smlouvy formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

- V případě, že objednatel bude v prodlení s placením dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla bez viny objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

- Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, po jednom výtisku objednateli a jednom zhotoviteli. Nedílnou přílohou této smlouvy o dílo je Nabídkový rozpočet.

čl.VII.

Z á v ě r e č n á   u j e d n á n í

- Objednatel je oprávněny provádět průběžné kontroly stavu díla.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 2 000.000,- Kč. Dále bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

- Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé třetím subjektům vlivem jeho činností na tomto díle. Je povinen zajistit informace o stávajících inženýrských sítích v dotčené lokalitě od jejich správců a majitelů a těmito se řídit.

- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu dle všech právních předpisů a zabezpečit dopravní situaci v dotčeném úseku místních komunikací tak, jak stanoví příslušný úřad policie ČR. Je povinen řídit se pokyny stavebního úřadu (dopravního odboru) MěÚ v Roudnici n.L., kterému musí učinit oznámení o drobné stavbě.

- Zhotovitel je povinen zajistit informovanost obyvatel o termínu realizace stavebních prací s dostatečným předstihem.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.

- Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.

- Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků

- Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

O b j e d n a t e l:                                                                             Z h o t o v i t e l:

……………………………………………..                                            ……………………………………………..

v Roudnice  n.l. dne ………………..                                            v Roudnici n.L. dne …………………