S M L O U V A O D Í L O

**čl. I.**

 **S m l u v n í s t r a n y**

Zhotovitel : **První Podřipská stavební a.s.**

 Špindlerova 773, 413 01 Roudnice n.L.

 zastoupená předsedou představenstva p. Jaroslavem Husákem

 IČO : 28508751 DIČ : CZ28508751

 Zapsaný: v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,

 oddíl B, vložka 2420

Objednatel : **ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY, p.o**.

 Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

 zastoupená: ing. Martinem Chudobou, ředitelem telefon: 416837835

 IČO: 46773851 DIČ: CZ46773851

**čl.II**

**Ú v o d n í u s t a n o v e n í**

 Účastníci této smlouvy prohlašují shodně, že všechny vzájemné závazky a všechna vzájemná práva vyplývající pro ně z této dnes uzavírané smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními **zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění**.

**čl.III.**

**P ř e d m ě t d í l a.**

 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v  provedení oprav chodníku v ulici Erbenova v  Roudnice nad Labem**.** Dílo, které je rozděleno na tři samostatné části „A“ horní pravá strana, „B“ dolní pravé strana a „C“ dolní levá strana, bude provedeno dle technických dokumentací a výkresů na základě, kterých dodavatel zpracoval cenové nabídky na každou část.

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení stavby nezbytné.

**čl.IV.**

 **Č a s p r o v e d e n í d í l a**

Zahájení díla dle této smlouvy : 2.6. 2025

Dílo bude dokončeno do : 30.10.2025

Doba výstavby: 40 dnů

 **čl.V.**

 **C e n a d í l a a j e j í h r a z e n í**

1. Cena byla stanovena dohodou na základě součtu všech tří jednotlivých cenových nabídek zhotovitele jako celková nepřekročitelná smluvní ve **výši 580.432,-Kč plus DPH** platné v době fakturace.
2. Cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele
3. Případné více práce či méně práce budou dohodnuty a oceněny v dodatku smlouvy.
4. Fakturováno bude po protokolárním předání předmětu díla, splatnost faktury bude 14 dnů. Je možné fakturovat i po částech po ukončení jednotlivých úseků „A“(292.177,60Kč + DPH), „B“(121.914,80Kč + DPH) a „C“ (166.339,60Kč + DPH)
5. Faktury dle předchozího článku je daňovým dokladem, který musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti a DPH.

**čl.VI.**

 **D o d a c í p o d m í n k y**

1. Zhotovitel zodpovídá za vady díla po dobu 60 měsíců.
2. Reklamace díla budou prováděny písemně.
3. Zhotovitel předmět díla předá v termínu dle čl. IV. této smlouvy formou písemného předávacího protokolu, přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
4. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením dle této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla bez viny objednatele, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
6. Započtení smluvní pokuty oproti fakturovaným částkám, které druhá strana oprávněně požaduje za plnění závazků z této smlouvy, není přípustné. Smluvní pokuta musí být uplatněna vystavením faktury.
7. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, po jednom výtisku objednateli a jednom zhotoviteli. Nedílnou přílohou této smlouvy o dílo je Nabídkový rozpočet.

**čl.VII.**

 **Z á v ě r e č n á u j e d n á n í**

1. Objednatel je oprávněny provádět průběžné kontroly stavu díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 2 000.000,- Kč. Dále bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.
3. Zhotovitel zodpovídá za škody vzniklé třetím subjektům vlivem jeho činností na tomto díle. Je povinen zajistit informace o stávajících inženýrských sítích v dotčené lokalitě od jejich správců a majitelů a těmito se řídit.
4. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu dle všech právních předpisů a zabezpečit dopravní situaci v dotčeném úseku místních komunikací tak, jak stanoví příslušný úřad policie ČR. Je povinen řídit se pokyny stavebního úřadu (dopravního odboru) MěÚ v Roudnici n.L., kterému musí učinit oznámení o drobné stavbě.
5. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost obyvatel o termínu realizace stavebních prací s dostatečným předstihem.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
7. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
8. Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
9. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků
10. Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní, že právní jednání spojená s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem smlouvy se řádně seznámili, porozuměli mu, souhlasí s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

 *O b j e d n a t e l: Z h o t o v i t e l:*

*…………………………………………….. ……………………………………………..*

v Roudnice n.l. dne ……………….. v Roudnici n.L. dne …………………