MG PHARMA s.r.o.

Ostrožná 244/27

IČO: 26725754, DIČ: CZ26725754

jednající: Miroslav Glos

jako „objednatel“ na straně jedné

a

## Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

státní příspěvková organizace

IČO 750 32 333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

## zastoupen Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

## Doručovací adresa:

## Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, Odboje 1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Kontaktní osoby:

ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas a jím určený vedoucí záchranného archeologického výzkumu

jako „zhotovitel“ na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník), tuto

dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu

čl. I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel je subjektem oprávněným k uzavření dohody o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) v souvislostí s realizací následující stavby: Opava – Senior centrum Masarykova,  realizované na pozemku p. č. 43, v k.ú. Opava-Město (dále jen „staveniště“), která je realizována na území s archeologickými nálezy, kde v souvislosti se stavební činností musí být proveden záchranný archeologický výzkum.

- Zhotovitel je subjektem oprávněným ve smyslu § 21 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, k provedení ZAV dle této dohody. Zhotovitel garantuje, že tento ZAV provede v souladu s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na úrovni odpovídající současným oborovým standardům.

čl. II.

Účel dohody

- Účelem této dohody je úprava práv a povinností smluvních stran za účelem řádného provedení ZAV na staveništi, tj. zejm. identifikace archeologických situací na staveništi a jejich dokumentace, dále záchrana movitých prvků archeologického dědictví a zpracování informací získaných z těchto primárních archeologických pramenů do zprávy o výsledcích ZAV.

čl. III.

Předmět dohody

- Předmětem dohody je závazek zhotovitele provést za podmínek upravených touto dohodou ZAV vyvolaný stavbou a závazek objednatele zaplatit za provedení ZAV sjednanou cenu.

- Prostor staveniště, tedy celková plocha kde bude proveden ZAV, je vyznačen na plánu v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této dohody.

- ZAV se sestává z následujících dvou výkonových fází, a to

  - archeologických prací v terénu (dále jen „terénní část ZAV“) a

  - prací souvisejících se zpracováním terénní dokumentace a se základním zpracováním movitých archeologických nálezů (dále jen „základní zpracování ZAV“).

- Terénní část ZAV zahrnuje:

  - ruční rozebrání dochovaných archeologických situací až na bázi archeologického souvrství

  - průběžnou dokumentaci stratigrafie ručně rozebíraných archeologických situací a odkrytých stavebních konstrukcí,

  - provedení podrobné dokumentace včetně fotogrammetrického a geodetického zaměření,

  - vyzvednutí movitých nálezů, jejich základní ošetření a evidenci.

- Základní zpracování ZAV zahrnuje:

  - revize a kompletace terénní dokumentace a získaných dat,

  - digitalizaci a přípravu obrazové dokumentace do podoby zprávy o výsledcích výzkumu (nálezové zprávy),

  - dokumentaci movitých nálezů,

  - provedení základních specializovaných analýz a výběrové konzervace,

  - administraci ZAV v evidenčních systémech Archeologického ústavu a Národního památkového ústavu,

  - zpracování základní a konečné zprávy o výsledcích výzkumu (nálezové zprávy).

- Zhotovitel provede ZAV v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů sjednanou s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni.

čl. IV.

Termíny plnění dohody

- Doba provádění terénní části ZAV je stanovena na měsíc červen a červenec 2024.

- Nejpozději ke dni 2. 6. 2025 bude staveniště připraveno k zahájení ZAV, což znamená, že plochy určené k ZAV budou přístupné a vyklizené.

- Předpokládaný termín zahájení ZAV ze strany zhotovitelem je stanoven na 2. 6. 2025; tato skutečnost bude zaznamenána do deníku archeologického výzkumu (viz čl. V. odst. 1 a násl.). Délka terénní části ZAV v případě, že bude možné pracovat nerušeně na celé ploše výzkumu, činí cca 30 pracovních dní. Doba, při které nebude možné provádět výzkum na dílčích plochách v důsledku jejich nepřístupnosti pro pracovníky zhotovitele, se nepočítá do celkové doby terénní části výzkumu. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v každém případě, kdy dojde ke skutečnostem, které by mohly prodloužit dobu plnění dle této smlouvy.

- V případě nepříznivého počasí (zejména při dešti) se výzkumné práce přeruší na dobu nezbytně nutnou pro obnovení podmínek potřebných pro kvalitní plnění dle této smlouvy. Doba trvání ZAV se o tuto dobu přerušení automaticky prodlužuje. Skutečnosti zakládající oprávnění zhotovitele přerušit ZAV budou zaznamenány v deníku archeologického výzkumu (viz čl. V. odst. 1 a násl.) a potvrzeny odpovědným zaměstnancem objednatele.

čl. V.

Způsob provádění prací v rámci ZAV

- Zhotovitel bude po celou dobu trvání ZAV vést deník archeologického výzkumu (dále jen "výzkumný deník") a zaznamenávat do něho všechny skutečnosti podstatné pro naplnění účelu této dohody a pro její kvalitní a bezvadné plnění.

- Ujednání zaznamenaná ve výzkumném deníku a oboustranně odsouhlasená jsou pro obě strany závazná, avšak nemohou jimi být jakkoliv měněna jednotlivá ustanovení této dohody.

- Ve výzkumném deníku se eviduje každá přítomnost zaměstnanců zhotovitele na staveništi, přičemž povinnou součástí příslušného zápisu jsou následující údaje

  - doba příchodu zaměstnanců zhotovitele na staveniště a doba jejich odchodu ze staveniště,

  - stav počasí v době přítomnosti na staveništi.

  - evidence zaměstnanců zhotovitele (jména, příjmení a profese),

  - popis provedených pracovních činností,

  - evidence odpracovaných hodin u jednotlivých zaměstnanců zhotovitele,

  - podpis odpovědného zástupce objednatele (technického dozoru objednatele nebo stavbyvedoucího).

- Takto zpracovaná a odpovědným zaměstnancem objednatelem odsouhlasená evidence přítomnosti zaměstnanců zhotovitele na staveništi bude podkladem pro fakturaci nákladů zhotovitele na terénní část ZAV.

- Odpovědný zaměstnanec zhotovitele na požádání předloží výzkumný deník odpovědnému zaměstnanci objednatele ke kontrole.

- Ve výzkumném deníku bude zaznamenán výsledek ZAV.

čl. VI.

Práva a povinnosti stran dohody

  - Objednatel se zavazuje umožnit po předchozí domluvě pracovníkům zpracovatele vstup na zájmový pozemek podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po celou dobu trvání ZAV.

  - Zhotovitel povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin a pracovníků.

  - Objednatel zřídí, případně určí místo pro technické zázemí zaměstnanců zhotovitele v následujícím rozsahu: unimobuňka (uzamykatelný prostor pro odpočinek pracovníků a uskladnění nářadí), mobilní WC

  - Objednatel zajisti řádné zabezpečení staveniště a horizontální přesun výkopku z místa deponie a jeho odvoz a likvidaci.

  - Objednatel zajistí na své náklady nebo prostřednictvím dodavatele stavebních prací stavební přípomoc (pažení a zabezpečení stěn stavebních výkopů, ve kterých bude prováděn ZAV, proti sesuvu, případné bourací práce).

čl. VII.

Cena plnění a obchodní podmínky

- Předpokládané celkové náklady zhotovitele potřebné na řádné provedení ZAV činí 964 000.00 Kč bez DPH (dále jen „cena“).

- K ceně ZAV dle odst. 1 bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena ZAV byla stanovena na základě předpokládaného počtu hodin výkonu práce jednotlivých profesí zapojených do ZAV vynásobeného sazbami uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.

- Konečná cena ZAV bude stanovena podle skutečně provedené práce evidované ve výzkumném deníku.

- Cena ZAV dle odst. 1 nezahrnuje náklady na provedení archeologických prací vyvolaných výkopovými pracemi v souvislosti s následnou revitalizací nádvoří, mimo plochy specifikované v této dohodě a její Příloze č. 1. Pokud by taková situace vznikla, bude řešena samostatnou dohodou nebo objednávkou.

- Objednatel uhradí zhotoviteli faktury vystavené za vykonané práce ve dvou splátkách:

a)	po ukončení terénní etapy

b)	po odevzdání Nálezové zprávy

- Objednatel se může k objemu fakturovaných jednotek vyjádřit do tří pracovních dnů od jejich předložení a nestane-li se tak, má se za to, že s ním souhlasí. V případě nesouhlasu s návrhem je objednatel povinen se ve stejné lhůtě vyjádřit s odůvodněním svých námitek a zhotovitel bez zbytečného odkladu svolá jednání s cílem vyřešit sporné otázky.

- Doba splatnosti faktury se stanovuje na 14 dní od doručení objednateli. Faktura může být vyhotovena v elektronické podobě a zaslána elektronicky.

- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti. Objednatel je povinen vrátit fakturu neprodleně, nejpozději však do data splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené zhotovitelem je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,35 % z fakturované částky bez DPH za každý den prodlení s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně.

- Po dobu prodlení objednatele s úhradou faktury není zhotovitel v prodlení s prováděním prací ZAV. Zhotovitel je oprávněn v případě prodlení delším než 5 dní práce ZAV až do doby zaplacení přerušit.

čl. VIII.

Předání staveniště a odborných výstupů ZAV

- Zhotovitel předá archeologické práce provedené na staveništi a zprávu o výsledcích záchranného archeologického výzkumu objednateli následujícím způsobem:

  - terénní část ZAV bude ukončena zápisem do výzkumného deníku a předávacím protokolem, přičemž oba zápisy budou potvrzeny podpisem zástupce objednatele a zhotovitele.

Po ukončení terénní části ZAV zhotovitel vydá objednateli potvrzení o provedení ZAV a základní zprávu o provedení ZAV s uvedením skutečností známých k datu jejich vystavení.

  - konečnou zprávu o výsledcích ZAV zhotovitel zpracuje a objednateli předá nejpozději do 12 měsíců od ukončení terénní části ZAV. O ukončení ZAV a předání konečné zprávy bude mezi stranami podepsán předávací protokol.

čl. IX.

Závěrečná ustanovení

- Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami dohody a postupně vzestupně číslovanými.

- Ustanovení této dohody mají vždy přednost před zápisy učiněnými ve výzkumném deníku.

- Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

- Tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí zhotovitel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Vztahy mezi stranami dohody touto dohodou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

- Strany dohody vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Strany dohody se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

- Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a potvrzují, že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V ……………… dne ………………...… | V ………………. dne ………………...… |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |

Přílohy:

- kalkulace nákladů a situační plán ZAV