# Smlouva o dílo

Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Technické služby města Pelhřimova**

**příspěvková organizace**

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

Zastoupen Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou

IČ: 490 56 689

DIČ: CZ49056689

Bankovní spojení:

Zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č.1

**Zhotovitel: Demolice Recyklace HB s.r.o.**

Šmolovy 184

 580 01 Havlíčkův Brod

 Zastoupen: Zdeňkem Brabcem, jednatelem

IČ: 288 13 952

DIČ: CZ28813952

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28800

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto smlouvou provést sjednané dílo ***„Recyklace stavebního odpadu***“ v rozsahu předmětu poptávky služby specifikované Objednatelem v Poptávce ze dne 21.5.2025 a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 3.6.2025, který je nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 1) a objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou.

Zhotovitel dodá do 10 pracovních dnů po ukončení zakázky doklady pro betonový a suťový recyklát formou Certifikátu na výrobek nebo Prohlášení o vlastnostech k použití např. na terénní úpravy s názvem „Recyklát k použití jako náhrada kameniva (podle normy ČSN 13242+A1)“ pro betony a pro sutě od akreditované osoby/společnosti.

V případě vzniku odpadů při drcení (např. železo) provede odstranění zhotovitel na vlastní náklady.

## III. Cena a platební podmínky

Cena bez DPH za poskytnutí služby byla smluvními stranami dohodnuta takto:

1 tuna materiálu vyrobeného recyklací **89,00 Kč/t**

Předdrcení velkých kusů betonu včetně

pronájmu kladiva a dopravy na místo plnění **45.000,00 Kč**

Cena za přepravu všech strojů **50,00 Kč / km**

Instalace a demontáž linky **1,00 Kč**

Certifikát na výrobky (2kusy) **2,00 Kč**

K takto dohodnutým cenám bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cena za poskytnutí služby je cena pevná a konečná.

Po protokolárním předání a převzetí díla (součástí tohoto protokolu bude také údaj o množství předaného a převzatého recyklátu) bude vystavena faktura za zpracovaný materiál dle skutečně zpracovaného množství, přepravu stroje a instalaci a demontáž linky a dodání Certifikátu nebo Prohlášení podle oddílu II. této smlouvy.

Faktura bude vystavena po předání obou Certifikátů (Prohlášení) objednateli. Splatnost faktury bude 14 dnů.

Na dílo nebude poskytována žádná záloha předem ani v průběhu realizace.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění.

Faktura musí obsahovat následující text čestného prohlášení: „*Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci daně*.“ Prohlášení bude uvedeno nad závěrečnou signací dokladu nebo bude znovu podepsáno.

## IV. Termín a místo provedení díla

Termín realizace **provedení díla** je stanoven **od 1.10.2025 do 31.10.2025**. Uvedený termín je nejpozději maximálně možný.

Místem poskytování služby je zařízení Objednatele určené pro sběr a skladování stavebních odpadů v Pelhřimově, v ulici Rynárecká, p.č. 2396/12, k.ú. Pelhřimov.

Po řádném ukončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami (součástí tohoto protokolu bude také údaj o množství předaného a převzatého recyklátu). Zhotovitel dodá **do 10 pracovních dnů po ukončení zakázky** **doklady** pro betonový a suťový recyklát formou Certifikátu na výrobek nebo Prohlášení podle oddílu II. této smlouvy.

Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za neprovedené a nepředané.

## V. Součinnost poskytovatele a objednatele

Objednatel se zavazuje nedodávat zhotoviteli k recyklaci kontaminovaný materiál.

Objednatel zabezpečí zhotoviteli volný přístup na místo realizace během doby provádění díla. Komunikace s objednatelem včetně sepsání předávacího protokolu je možná v pracovní době objednatele od 6:00 do 14:00 hodin.

Místem předání materiálu určeného k recyklaci i místem předání a převzetí recyklátu je vždy recyklační plocha.

Zhotovitel provádí záznam o průběhu provádění díla v provozním deníku, v němž jsou vedeny údaje o příjmu materiálu určeného k recyklaci, jeho zpracování a odběru recyklátu objednatelem.

Veškerý materiál dodaný k recyklaci a materiál vyrobený recyklací náleží po celou dobu poskytování služby Objednateli, který se zavazuje tento materiál průběžně odebírat nebo zajistit jeho meziskladování.

## VI. Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané v této smlouvě, tj. provedení díla a dodání dokladů (Certifikáty nebo Prohlášení) z vlastní viny, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla bez DPH, za každý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta bude splatná na základě faktury vystavená objednatelem se splatností 14 dnů.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednavatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

## VII. Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, následně v případě nutnosti soudní cestou.

Tato smlouva je platná a účinná dnem uveřejněním v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

**Příloha č. 1:** Nabídkový rozpočet

**Příloha č. 2:** Doklad o platném souhlasu k provozování zařízení určeného pro nakládání s odpady podle platného zákona o odpadech 541/2020 Sb.

V Pelhřimově Ve Šmolovech

................................................................... .........................................................

 **Ing. Eva Hamrlová** **Zdeňěk Brabec**

 ředitelka jednatel,

 **Technické služby města Pelhřimov, p.o. Demolice Recyklace HB s.r.o.**