### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj diagnostické jednotky pro tvářecí stroje

Ev.č.:	FV20512

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Výzkum a vývoj diagnostické jednotky a) analýza HW vzhledem ke stavu techniky b) určení HW komponent jednotky pro snímání teploty, vibrací a otáček c) sestavení HW jednotky tvorba SW pro snímání dat d) zahájení pilotních provozů na tvářecích strojích | 4dot, VUT | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Výzkum algoritmů zpracování signálu a) tvorba nových algoritmů založená na nových metodách zpracování signálu b) diagnostika pomocí strojového učení c) vyhodnocení jednotlivých přístupů d) implementace analýz do diagnostické jednotky | 4dot, VUT | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Testování prototypu a služeb a) tvorba serverového řešení pro přístup uživatelů systému b) výzkum nadřazené logiky pro správu a vyhodnocování analýz c) vývoj uživatelského rozhraní d) testování diagnostických jednotek v reálném provozu e) testování diagnostických služeb | 4dot, VUT | 12/2019 |