S M L O U V A O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **566/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele:

VD Chřibská – zajištění informačního modelu stavby

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**zhotovitel: HG partner s.r.o.**

sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO: 27221253

DIČ: CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 105510

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

1. **PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem smlouvy je zpracování informačního modelu stavby VD Chřibská (obec Rybniště) v rámci metodik BIM. Cílem je zpracování digitálního informačního modelu (dále jen „DIM“) pro potřeby správy objektu vodního díla – celkového koordinačního modelu (pasportu) současného stavu vodního díla. DIM bude obsahovat jak technologickou, tak i stavební část. DIM model bude zahrnovat současné tvary konstrukcí a vybraných hlavních zařízení v rozsahu dle Přílohy č. 1 BIM protokolu. Informační model bude současně reflektovat navrhované opravy v rámci předmětu zakázky – „VD Chřibská odstranění závad“ (zpracovatel HG partner s.r.o. 12/2023)**.** Model bude zpracováván na podkladu geodetického zaměření (dle popisu níže) a rešerši původní dostupné dokumentace VD Chřibská.

A. Geodetické zaměřen í

Součástí plnění bude zajištění geodetických podkladů pro zpracování digitálního informačního modelu. Bude zajištěno geodetické zaměření jednotlivých stavebních objektů díla. Zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Zaměření venkovních prostorů bude provedeno pomocí UAV (dronem) (objekt hráze, bezpečnostní přeliv, skluz a vývar, věžový objekt a lávka). Výstupem zaměření bude 3D mračno bodů ve formátu \*.laz nebo \*.las (případně \*.pts, nebo \*.rcp). Mračno bodů bude vyčištěno od nežádoucích objemů a šumů a bude referencováno v souřadnicovém systému JTSK. Mračno bodů bude obarveno (RGB) škálou a ponese si sebou informaci o intenzitě obrazu.

Vnitřní prostory a zařízení vodního díla, které jsou skryté a z důvodu nepřístupnosti obtížně zaměřitelné, budou modelovány dle dostupných výkresových podkladů a případně dle doplňkového geodetického zaměření styčných koordinačních bodů. Jedná se o chodbu spodních výpustí, strojovnu uzávěrů na vzdušním líci, vnitřní prostory věžového objektu. Účelem zaměření je poskytnout potřebná data o základních rozměrech a tvarech konstrukcí pro vlastní zpracování geometrického modelu a napasování jednotlivých prvků koordinačního modelu v souřadnicovém systému – georeferencování skrytých a obtížně přístupných částí.

B. Informační mode l

1. Obecné požadavky na provádění
2. Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, Bpv. Lokální systémy jsou nepřípustné. Výkresy musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice -X ve výkresu odpovídá souřadnici y v S-JTSK a souřadnice -Y výkresu odpovídá souřadnici x v S-JTSK. Data určující souřadnicový systém jsou zapsány v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS.
3. Užitý výškový systém je Bpv, lokální výškové systémy jsou nepřípustné.
4. Model je v metrickém systému, jednotkách SI. (základní jednotka je metr).
5. Vlastnosti modelu jsou v českém jazyce.
6. Model doplní stručná Technická zpráva digitálních dat popisující SW, verze a jednotlivé nástavby použité k tvorbě modelu tak, aby mohla být data jednoznačně interpretována.
7. V rámci koordinačního modelu nedochází k duplicitám – stejné elementy se nenacházejí ve více modelech.
8. Všechny elementy jsou modelovány v pozicích a rozměrech odpovídajících zaměření skutečného stavu.
9. Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, jsou navzájem konformní (pro jeden údaj se nevyskytuje více označení).
10. Materiály, konstrukce a skladby, pokud se v modelu nacházejí, jsou v dostatečné míře označeny pro účely jejich identifikace a vykazovaní. Budou doplněny konkrétní výrobní názvy použitých elementů.
11. Členění modelu

Pro celé vodní dílo bude vytvořen jeden koordinační model. Koordinační model je samostatný soubor, který obsahuje dílčí modely. Modely jsou předány objednateli zkoordinované, bez zjevných koordinačních závad a nedostatků.

Členění modelů stavební část:

^ těleso hráze;

^ objekt spodních výpustí včetně strojovny na vzdušním líci;

^ svislá věž pro odběr vody, strojovna SV, lávka;

^ bezpečnostní přeliv a skluz, vývar.

Členění modelů technologické části:

^ technologie potrubí spodních výpustí (česle, vtoková část potrubí, potrubí, uzávěry, potrubí sanačního průtoku, odkalovací potrubí;

^ technologie a vybavení – potrubí vodárenského odběru, uzávěry na odběrech

^ technologie a vybavení – kabelové trasy v chodbě a věži

1. Struktura modelu

Základní požadavky na dílčí modely:

^ technologická zařízení i stavební části budou modelovány s tvarovou reprezentací odpovídající charakteru elementu;

^ pohyblivé části budou modelovány v poloze běžného (provozního) stavu;

1. Podrobnost geometrického modelu

Geometrická podrobnost je definována jako minimální nutná pro reprezentaci dané části/elementu. V tabulce 6 Přílohy č. 2 BIM protokolu jsou definovány základní skupiny přesností pro uvedené elementy/skupinu elementů a to s ohledem na využitelnost modelu i možnost schematizace zakreslení elementů. Úroveň schematizace, či použití zástupných prvků (reprezentantů tvaru), společně s přiřazenými negrafickými informacemi musí zajistit jednoznačnou interpretaci prvků. Smyslem geometrického modelu bude podchytit základní tvarovou strukturu vodního díla pro umožnění navázání negrafických informací v dalším stupni. Model bude v otevřeném formátu s možností budoucího doplnění a upřesňování tvarových konstrukcí.

1. Podrobnost negrafických informací

Doplněním negrafických (alfanumerických) informací do geometrického modelu vznikne ucelený informační model. Předpokládaný rozsah je cca 15-20 parametrů/prvek dle odůvodněných potřeb a profesních zvyklostí. Datový standard bude průběžně schvalován formou schvalovacích řízení v CDE. Datový standard bude svou podrobností odpovídat danému stupni podrobnosti informačního modelu pro potřeby správy objektu vodního díla – celkového koordinačního modelu (pasportu) současného stavu vodního díla. V rámci projektu Zadavatel požaduje po Zhotoviteli využití posledního platného datového standardu SNIM verze 2.0.

1. Výstupy

^ Geodetické podklady a mračno bodů ^ Dílčí modely

^ Celkový koordinační model

Modely budou předány v nativních formátech SW nástrojů pro tvorbu BIM a ve formátu („IFC“). Výměna dat mezi zhotovitelem a objednatelem bude probíhat přes společné datové prostředí (dále jen „CDE“). CDE zajistí objednatel, který je bude spravovat po dobu plnění smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli 2 licence, zaškolení a technickou podporu.

Součástí díla jsou výsledky jednání, zápisy nebo záznamy z výrobních výborů se zástupci objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.

1. **DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v termínu plnění, jak je definováno níže.

Kompletní dílo bude předáno elektronicky, a to nativních formátech SW nástrojů pro tvorbu BIM a ve formátu („IFC“) prostřednictvím CDE. Výkresy budou v souřadnicovém systému S- JTSK.

**Průběh prací**

Zhotovitel bude v průběhu plnění díla organizovat výrobní výbory (VV). Ze všech výrobních výborů bude zhotovovat písemný zápis, který bude odsouhlasen účastníky VV.

První VV bude svolán nejpozději do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Následující výrobní výbor budou svolávány dle dohody, jejich předmětem bude představení průběhu prací, ukázka rozpracovaných modelů, diskuze nad negrafickými informacemi apod.

Na VV budou výsledky prezentovány elektronicky. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zorganizovat další VV. Takovýto VV zhotovitel zorganizuje nejpozději do 7 kalendářních dnů od výzvy zástupce objednatele.

Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před konáním závěrečného VV uloží do CDE geodetické podklady a mračno bodů, dílčí modely a celkový koordinační model.

Po úspěšném uzavření závěrečného VV zhotovitel zajistí kompletaci díla. Kompletní dílo bude předáno zástupci objednatele elektronicky v prostředí CDE k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v investiční komisi objednatele.

Zhotovitel se zúčastní projednání díla v investiční komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik, předá zhotovitel zástupci objednatele kompletní dílo v prostředí CDE.

Při neúspěšném projednání díla v investiční komisi zhotovitel předělá části díla dle závěrů IK a znovu projedná dílo v komisi následující. Jedná – li se o požadavek objednatele neprojednaný na VV, budou dodatečné práce uhrazeny na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s příslušnými platnými předpisy a technickými normami. Zhotovitel je zodpovědný za stanovení potřebného rozsahu průzkumných prací. Elektronická verze dokumentace bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.

Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a že k tomu, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení díla v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu.

1. **TERMÍNY PLNĚNÍ**

Termín provedení díla:

1. zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

1. dílčí termín – předání geodetického zaměření a mračna bodů (elektronicky v prostředí CDE): **nejpozději do 31.8.2025**
2. dílčí termín – předání informačního modelu naplněného negrafickými informacemi (elektronicky v prostředí CDE) po projednání na ZVV: **nejpozději do 31.12.2025**
3. předání a převzetí kompletního díla (elektronicky v prostředí CDE): nejpozději do 30 dnů **po schválení v investiční komisi (dále jen IK PŘ)**

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov.

1. **CENA**

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

**244 000,00 Kč bez DPH**

z toho:

3D změření - mračno bodů, vyčištěné, referencované 74 000,- Kč bez DPH Zpracování geometrických modelů – stavební objekty 70 000,- Kč bez DPH Zpracování geometrických modelů – technologie 60 000,- Kč bez DPH

Doplnění negrafických informací k modelům 40 000,- Kč bez DPH

Výše ceny díla může být změněna jen písemnou dohodou objednatele a zhotovitele formou dodatku ke smlouvě o dílo, a to pouze a jen v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
3. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

1. V případě prvního dílčího plnění po protokolárním předání a převzetí kompletního geodetické zaměření a mračna bodů ve výši 100 %, **tj. 74 000,- Kč bez DPH**.
2. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí předání informačního modelu naplněného negrafickými informacemi do výše 80 % z částky 170 000,- Kč bez DPH, **tj. 136 000,- Kč bez DPH.**
3. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % z, z částky 170 000,- Kč bez DPH, **tj. 34 000,- Kč bez DPH.**

Schválení díla v IK PŘ je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

1. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: [faktury-pr@poh.cz](mailto:faktury-pr@poh.cz).

1. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednavatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši, která bude správcem daně vyměřena objednavateli jako sankce.
2. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
3. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
4. **SANKCE**
5. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
7. Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pokud nesplnění povinnosti bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo, a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).
8. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
9. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti stanovené zhotoviteli smlouvou o dílo, na niž se sankce vztahuje.
12. **ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU**
13. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit za dílo dohodnutou cenu. Dílo má vadu, neodpovídá-li této smlouvě.
14. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby.
15. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla a jeho částí dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné české technické normy, ujednání této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů).
16. Zhotovitel zodpovídá za vady díla následovně:
17. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které budou zjištěny v době 60 kalendářních měsíců ode dne jeho předání objednateli, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
18. Je-li dílo určeno k využití při realizaci stavby, pak zhotovitel odpovídá za vady po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost zhotovitele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě, nejdéle však po dobu 84 měsíců.
19. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba objednatele, zda požaduje odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, či poskytnutí nového plnění v rozsahu vadné části, či požaduje přiměřenou slevu z ceny díla či odstoupení od smlouvy.
20. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady díla.
21. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezúplatně.
22. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností sjednaných touto smlouvou vzniknou objednateli nebo třetím osobám při provádění následného díla (stavby nebo dalšího stupně projektové dokumentace) podle jím zpracované dokumentace nebo při jeho provozování.
23. Nebude-li zhotovitel vyrozuměn o požadavku náhrady škody nejpozději do 90 dnů od data ukončení záruční doby, nelze požadavek na náhradu škody uplatnit.
24. **LICENČNÍ PODMÍNKY**

Vztahují-li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití díla a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně.

1. **NÁHRADA ŠKODY**

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

1. **OSTATNÍ USTANOVEN Í**
2. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaného díla tím, že bude spolupracovat se zhotovitelem při zajišťování podkladů a informací potřebných pro plnění předmětu díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude bezodkladně a úplně informovat objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly ohrozit termín plnění, nebo mohli mít vliv na cenu díla.
4. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky nad rámec rozsahu smlouvy o dílo.
5. V případě, že se strany po uzavření smlouvy písemně dohodnou na změně díla, je objednatel povinen zaplatit cenu dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
6. Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky (dále jen „ČPSO“), které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
8. COMPLIANCE DOLOŽKA
9. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
10. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
11. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz [http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance- program/d-1346/p1=1458](http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458)), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
12. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů v souvislosti s touto smlouvou, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
13. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na internetových stránkách státního podniku Povodí Ohře, konkrétně na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>.

1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVEN Í

1. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností Smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospěch měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

* pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo,
* prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho dohodnuté části nebo dílčího termínu delší než 30 dnů.

Odstoupení musí být učiněno písemně a smluvní strany se dohodly, že v tomto případě smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, přičemž dle ujednání smluvních stran se tímto smlouva od počátku ruší. Objednatel není povinen hradit žádné náklady, které zhotoviteli s prováděním díla vznikly. Vznikne-li takovým prodlením objednateli škoda, je za ni zhotovitel zodpovědný ve smyslu platné právní úpravy. Objednatel může zaplatit poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli, má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy. Pokud tato smlouva a její přílohy obsahují ujednání o tomtéž, platí při takovém konfliktu následující pořadí priorit:

Priorita 1) Tato smlouva

Priorita 2) Příloha č.1: Cenová nabídka

Priorita 2) Příloha č.2: BIM Protokol

v Chomutově dne:

v Úvalech dne:

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. jednatel

HG partner s.r.o.