SMLOUVA O DÍLO

Vytvoření internetové prezentace

Energetické centrum

Olomouckého kraje, z.ú.

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Energetické centrum Olomouckého kraje, z.ú.

Jeremenkova 1191/40, 779 00 Olomouc – Hodolany

IČO: 22594833 	 	DIČ: -

Zastoupený: Ing. Kateřina Vosičková – ředitelka

Zhotovitel: OLC Webdesign s.r.o.

Technologická 941/12, 779 00 Olomouc

IČO: 04665619 	 	DIČ: CZ04665619

Zastoupený: Martin Izera – jednatel společnosti

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Č. účtu: 2702340244 / 2010

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 64691

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje dodat včetně úspěšného zprovoznění a objednatel převzít dílo „Vytvoření internetové prezentace Energetické centrum Olomouckého kraje, z.ú.“ na doméně www. ec-ok.cz.

Předmět díla zahrnuje funkčnost dle specifikace v příloze č. 1 této smlouvy.

Předmět díla nezahrnuje:

- pozáruční servis po dokončení předmětu díla,

- platby za internetové domény,

- naplnění prezentace daty,

- překlad textů z češtiny do cizích jazyků,

- materiály (texty, fotografie) dodané objednatelem, který je odpovědný za jejich autorská práva pro použití v díle (pokud není ve specifikaci v příloze č. 1 uvedeno jinak).

Objednatel souhlasí s využitím technologie PHP 8 (a vyšší verze). Objednatel získá po dokončení a převzetí díla od zhotovitele i zdrojový kód, pro jeho úpravy v souladu s článkem VI.

III.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na ceně 54 000,- Kč za celé dílo + 2 852,- Kč / rok za webhosting. Cena je uvedena bez DPH.

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli takto:

- 20 000,- Kč bude uhrazeno převodem na účet při podpisu smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 7 dní.

- 15 000,- Kč bude uhrazeno převodem na účet po odsouhlasení grafické podoby internetové prezentace, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 7 dní.

- Zbývající konečná částka bude uhrazena převodem na účet po uvedení prezentace do provozu, a to na základě vystavené faktury mající náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se splatností 14 dní.

Cena za webhosting:

1) 1x ročně v hodnotě 200 Kč + DPH / měsíc + 1x ročně SSL certifikát v hodnotě 452 Kč + DPH. Na základě vystavené faktury se splatností 14 dní.

Konečná cena díla se může lišit maximálně o 10 % v závislosti na složitosti projektu a dodatečných požadavcích objednatele. Jiné navýšení ceny není bez předchozí písemné dohody ve formě dodatku k této smlouvě možné.

V případě nedodržení platebních podmínek, je zhotovitel oprávněn web vyřadit z provozu.

V případě, že objednatel v čas nedodá veškeré podklady, které jsou nezbytné k řádnému dokončení díla, nebo jiným způsobem nebude spolupracovat na dokončení díla, je zhotovitel oprávněn požadovat uhrazení ceny díla odpovídající dosud provedené části díla, a to od jednoho měsíce kdy mělo být dílo dokončeno.

Zhotovitel je plátce DPH. Objednatel není plátce DPH.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související.

IV.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Realizace předmětu díla bude uskutečňována dle harmonogramu uvedeného níže:

Termín zahájení prací: Po uhrazení první vystavené faktury

Termín dokončení díla (finální verze): 40 pracovních dní od uhrazení první vystavené faktury

# Harmonogram 	Termín

| Vytvoření a příprava grafického návrhu webu (hlavní strana a 3 typové stránky) | 15 pracovních dní od uhrazení první vystavené faktury |
| --- | --- |
| Tvorba webových stránek – Realizační fáze | 20 pracovních dní od ukončení a schválení grafického provedení |
| Uvedení do provozu včetně testování | 5 pracovních dní od dokončení Realizační fáze |

Zhotovitel a objednatel se zavazují dodržovat uvedený harmonogram.

Objednatel je povinen poskytnout nezbytnou součinnosti zhotoviteli při vývoji předmětu díla, a to zejména:

- Reakce na zpřesňující dotazy k požadované funkčnosti díla nejpozději do 3 pracovních dnů.

- Připomínky k předaným částem díla dle jednotlivých milníků nejpozději 5 pracovních dnů od předání.

V případě nedodržení poskytnutí součinnosti ze strany objednatele se konečný termín posouvá minimálně o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s dodáním podkladů nebo s poskytnutím součinnosti. Pokud objednatel neposkytne ve stanoveném termínu nezbytnou součinnost, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 30 dnů od stanoveného termínu vystavit daňový doklad – fakturu za cenu provedené části díla.

Po odsouhlasení grafické podoby a započetí programátorských prací, budou veškeré dodatečné grafické a programátorské úpravy, související s touto změnou, fakturovány mimo rámec smlouvy, a to dle platné hodinové sazby zhotovitele, která činí 900 Kč + DPH.

Zhotovitel se zavazuje zprovoznit předmět díla - finální verzi na internetu v termínu dokončení díla. Zhotovitel odpovídá za provedení díla v souladu s příslušnými právními předpisy. V případě nedodržení termínu dokončení díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, ale nejdříve 15 kalendářních dní po plánovaném termínu dokončení díla. Maximální výše smluvní pokuty nesmí překročit 30% z celkové ceny díla.

Dále je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad vytčených objednatelem v akceptačním protokolu, a to ve sjednané lhůtě – tato smluvní pokuta činí 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Dále je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v průběhu záruční doby, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

V.

KOMUNIKACE

Smluvní strany se dohodly, že každá jmenuje alespoň 1 osobu odpovědnou za  jednání v souvislosti s plněním práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Uvedené osoby budou průběžně komunikovat a od jiných, než ve smlouvě uvedených osob  zhotovitel objednávky nepřijímá.

Zhotovitel a Objednatel určili následující osoby odpovědné za komunikaci:

Za zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za objednatele: Ing. Kateřina Vosičková, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VI.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

S ohledem na to, že dílo (počítačový program) vytvořené dle této smlouvy, je ve smyslu ust. § 58 odst. 7 autorského zákona dílem zaměstnaneckým, dohodly se strany smlouvy na následujících podmínkách výkonu majetkových autorských práv k dílu takto:

- Objednatel se úplným zaplacením ceny díla stává držitelem výhradní a neomezené licence v souladu s §

2360 OZ k užití všech částí předmětu plnění podle Smlouvy, které jsou nebo se stanou autorským dílem (dále též „Autorské dílo“), tj. licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak (dále též „Licence“). Za účelem předcházení jakýchkoliv sporů smluvní strany činí nesporným, že práva na užití díla zahrnují všechny oblasti užití, včetně:

  - zhotovování rozmnoženin Autorského díla v neomezeném počtu a rozšiřování těchto rozmnoženin;

  - užívání a reprodukce Autorského díla (technikou, jež je k dispozici),

  - překládání, zpracování, spojování, upravování či jiných změn Autorského díla či jeho části, včetně opravování vad Autorského díla a aktualizace dat pro potřeby objednatele,

  - uložení do paměti počítače nebo jiného elektronického média,

  - jednorázové i opakované předvádění, publikace, šíření v jakékoliv formě,

  - úpravy či změny, jeho spojení s jiným dílem či jeho zařazení do díla souborného.

- Odměna za výše uvedenou licenci je součástí celkové odměny stanovené v článku III. této Smlouvy.

- Zhotovitel dále objednateli poskytuje dokumentaci ke kompletním zdrojovým kódům v rozsahu komentovaného kódu.

- Smluvní strany si ujednaly, že Objednavatel získává tzv. nevýhradní licenci dle § 2361 OZ k následujícím níže uvedeným částem díla. V níže uvedených produktech není oprávněn poskytovat licenci třetí straně, je však oprávněn dílo prodat jako celek (po prodeji již není oprávněn dílo užívat). Objednatel není oprávněn s následujícími částmi díla jakkoli samostatně disponovat (pouze je využívat, případně upravovat pro vlastní potřebu), neboť k těmto je výhradním držitelem licence nadále zhotovitel:

a. CMS – redakční systém a základ systému

- Majetková autorská práva k vytvořenému dílu získává zhotovitel teprve okamžikem zaplacení celé ceny za dílo dle čl. III této smlouvy. V případě, že dílo dle této smlouvy nebude dokončeno z důvodů neuhrazení ceny díla, nemá objednatel právo nehotové dílo dokončit a nepřechází na něj ani majetková autorská práva k dílu. V případě, že dílo dle této smlouvy nebude dokončeno z důvodů na straně zhotovitele, objednatel získá majetková autorská práva, k již zaplacené a částečně převzaté části díla a dále objednatel má právo nehotové dílo dokončit nebo nechat dokončit třetí stranou.

- Zhotovitel poskytuje jednoletou bezplatnou záruku na opravy programových chyb vyskytujících se v dodaném díle umístěném na Internetu, které objednatel nahlásí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem oznámené vady odstranit ve lhůtě do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady. Záruka pozbývá platnosti v případě zásahu objednatele (nebo jim pověřenou osobou) do zdrojových kódu finální verze.

VII.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání zástupci smluvních stran.

V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje neplatnost ostatních částí smlouvy. Smluvní stany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, přičemž jeden exemplář obdrží objednatel a jeden exemplář zhotovitel. Na právní vztahy neupravené touto smlouvou se vztahují příslušné ustanovení občanského zákoníku a příslušných zákonů České republiky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Popis díla

V Olomouci dne ...................

| ....................................... | ....................................... |
| --- | --- |
| xxxxxxxxxxxxxx | Ing. Kateřina Vosičková |
| Zhotovitel | Objednatel |