Dodatek č. 1 k SOD ag. č. 0428/2025/BaM ze dne 2.5.2025

Oprava bytu č. 1 Štramberská 16

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany________________________________________________________________________

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: Richardem Čermákem, starostou MOb Vítkovice

_________________________________________________

IČ :                  	00845451

DIČ :               	CZ00845451 (plátce DPH)

Bankovní spojení :	ČS, a.s. Ostrava,

Číslo účtu 	xxxxxxxx

_________________________________________________

dále jen objednatel

a

KALSEN stavební s.r.o.

Jugoslávská 2825/26, 700 30, Ostrava-Zábřeh

Zastoupena: Jiřím Kaliským, jednatelem

_________________________________________________

IČ : 04789792

DIČ: CZ04789792

Zapsána v obch. rejstř. :	 KS v Ostravě, odd. C, vl. 64949

Bankovní spojení :

Číslo účtu: xxxxxxxx

_________________________________________________

dále jen zhotovitel

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění tyto náležitosti uzavřené smlouvy:

čl. III.

Předmět smlouvy

- Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací vzájemně dohodnutých v průběhu realizace stavby „Oprava bytu č. 1 Štramberská 16 “ v rozsahu vzájemně odsouhlasených víceprací.

čl. V.

Doba plnění

- Termín dokončení prací se prodlužuje o 21 dnů, tj. nejpozději do 27.6.2025.

čl. VI.

Cena za dílo

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

SOD 	                        Dodatek č. 1		    Celková cena

Cena bez DPH                  749 200,00 Kč	         28 617,00 Kč		 777 817,00 Kč

DPH    21 %                        89 904,00 Kč	           3 434,04 Kč                        93 338,04 Kč

Cena včetně                       839 104,00 Kč	         32 051,04 Kč	              871 155,04 Kč

čl. XIV.

Závěrečná ujednání

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu  usnesením č.2677/RMOb-Vit/2226/86 ze dne 11.6.2025.

- Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů VCP

Za objednatele:        	                                               Za zhotovitele:

Dne:     11.6.2025                                                     Dne:   11.6.2025

Richard Čermák                                                      Jiří Kaliský

starosta MOb Vítkovice                                             jednatel