# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku.

Smluvní strany:

Zhotovitel: 		V R B K A střechy s.r.o.

Vrcovická 2517

Písek 397 01

Zastoupený: 		jednatelem p. Lxxxxxx Vxxxxx

IČO: 28093569

##### DIČ: CZ28093569

Bankovní spojení: xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx/xxxx

Zápis v obchodním rejstříku: OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 16880

Za zhotovitele jsou ve věci provádění stavby, v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku, oprávněni, každý samostatně, vystupovat a jednat:

Xxxxx xxxxx, , tel.: xxx xxx xxx

xxx. Xxxxx xxxxxxx, tel.: xxx xxx xxx

Objednatel:	 	Zemský hřebčinec Písek s.p.o.

U Hřebčince 479

Písek 397 01

Zastoupeným:		ředitelem xxx. Kxxxxx Kxxxxxxxxxx

IČO: 71294562

DIČ: CZ71294562

Bankovní spojení: xxxxxxx/xxxx

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby, v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku, oprávněni vystupovat a jednat:

xxx. xxxxx xxxxxxxxxx, tel: xxx xxx xxx

xxx. xxxxxxxxx xxxxx,  tel: xxx xxx xxx

## Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – Oprava střechy  a krovu na přípravně u stájí v Humňanech - v rozsahu uvedeném v nabídce č. CN170253, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „dílo“) a tomu odpovídající závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. II této smlouvy.

Vymezení předmětu díla:

    - střešní krytina: falcovaný plech POZINK

    - oplechování: POZINK

    - okapový systém: POZINK

    - podkladní lepenka

## Údaje o ceně

  - Cena za dílo dle čl. I. této smlouvy je stanovena na základě nabídky/rozpočtu zhotovitele, odsouhlasené objednatelem, takto:

Cena celkem bez DPH: 163 410,- Kč

  - DPH : jedná se o režim přenesení daňové povinnosti, daň odvede zákazník.

  - Pokud se objeví činnosti a dodávky nezahrnuté do rozpočtu, které se při jeho sestavování nepředpokládaly,  nebo které se teprve v průběhu provádění díla ukázaly jako nutné k provedení díla ve sjednané kvalitě a parametrech, nebo které objednatel požadoval nad rámec rozpočtu, bude cena díla upravena o cenu za tyto  práce a dodávky.

  - Práce a dodávky dle cenové nabídky, které nebudou provedeny, nebudou účtovány.

## Čas plnění

Předběžný termín zahájení prací:		srpen 2017

Doba realizace / termín dokončení:		30.9.2017

Podmínkou dodržení sjednaných termínů jsou:

- stavební připravenost

- příznivé klimatické podmínky

- včasných úhrady faktur dle bodu IV

## IV.        Fakturace a placení

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

  - Po dokončení díla, jeho předání a převzetí, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Lhůta splatnosti konečné faktury je 14 dní od data vystavení faktury.

## V.       Ostatní ujednání

- Zhotovitel provede práce podle předpisů a norem, platných v době uzavření smlouvy.

- O předání a převzetí díla se sepíše zápis mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel je povinen při převzetí díla dílo řádně prohlédnout, pokud se vyskytnou zjevné vady, uvést je v zápise a se zhotovitelem dohodnout lhůtu na jejich odstranění. Zhotovitel tyto vady odstraní bezplatně

- Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla i s případnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebudou bránit provozu objektu – viz §2628 Zák. č. 89/2012 (občanský zákoník)

- Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady vzniklé vadným prováděním díla neprodleně již v průběhu prací.

- Za nesplnění termínu dokončení dle čl. III. této smlouvy (z důvodu na straně zhotovitele) bude účtováno smluvní penále 0,1% ceny díla za každý den prodlení.

- O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou faktur dle bodu IV. se prodlužuje termín dokončení díla; jedná-li se o zálohu splatnou před zahájením díla, posouvá se termín zahájení díla.

- Záruka za jakost se řídí prohlášením výrobců materiálů. Práva objednatele a povinnosti zhotovitele z vadného plnění díla se řídí ust. § 2615 a násl. (vady díla), a ust. § 2629 a násl. (vady stavby) občanského zákoníku.

- Za každý den prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtováno smluvní penále 0,1% z dlužné částky.

- Zhotovitel provede veškerá opatření pro ochranu odkryté střešní konstrukce před působením nepříznivých povětrnostních vlivů. Zhotovitel však při provádění díla neručí za škody způsobené živelnými katastrofami.

- Další ujednání: Záruční doba na práce 60 měsíců a na materiál 2 roky

V Písku dne 2.8. 2017						V Písku  2.8.2017

……………………………………..                                    ….…………………………………

Objednatel                                                                                 Zhotovitel