Dodatek č. 5

smlouvy o dílo uzavřené dne 8.8.2023 na akci „Jez Ráj na Olši, km 25,640“  podle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi

  - Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo: 701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

  - Zhotovitel:

název	Společnost – Jez Ráj na Olši, km 25,640

sídlo 	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

správce společnosti 	PORR a.s.

sídlo	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

společník společnosti 	PORR Bau GmbH

sídlo	Absberggasse 47, 1100 Vídeň, Rakouská republika

Zápis v obchodním rejstříku: 	Zapsán u Obchodního soudu ve Vídni, pod číslem FN 34160 k

V souladu s ustanovením čl. 8. bod 8.2. a čl. 21. bod 21.4. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 5, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo takto:

1.1. Objednatel – dochází ke změně údajů na straně objednatele, a to následovně:

statutární zástupce: 	Mgr. Petr Birklen, generální ředitel

čl. 7   Cena díla a platební podmínky

V bodě 7.1. se mění výše ceny za provedené dílo následujícím způsobem.

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 3	92.402.128,34  Kč

Dodatečné práce bez DPH dle dodatku č. 5	 1.576.873,18 Kč

Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 5	- 50.359,18 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 5	93.928.642,34 Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 Smlouvy o dílo je aktualizovaný soupis prací s uvedením dodatečných prací a méněprací ze dne 9.6.2025.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

| za objednatele: v Ostravě dne 12.6.2025 xxx ………………………………… Mgr. Petr Birklen generální ředitel | za zhotovitele: v Praze dne 10.6.2025 xxx xxx ………………………………………….… xxx, xxx (na základě plné moci - společně) |
| --- | --- |