# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle Občanského zákoníku 89/2012, § 2586 a následujících v platném znění

1.

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s.r.o.

se sídlem ve Veselí nad Moravou, Benátky 17, PSČ 698 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38267

IČ:			262 29 455

DIČ:			CZ26229455

bankovní spojení:  	Komerční banka, a.s., Veselí n. Moravou

číslo účtu:              	86-2436780297/0100

Zástupce při jednání ve věcech:

- smluvních:   	Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel, tel.: 518 322 685

Ing. Josef Tománek, jednatel

- technických: 	Ing. Josef Fedor, tel.: 603 154 783

(dále jen „Objednatel“)

a

2.

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem ve Zlíně, K Majáku 5001, PSČ 760 01

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:			269 13 453

DIČ:			CZ26913453

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:		2107009012/2700

Zástupce při jednání ve věcech:

a)  smluvních:		Ing. Michal Hanačík, jednatel

b)  technických:	David Polášek, výrobní náměstek, tel.: 602 318 370

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě         a v níže uvedeném termínu provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava místní komunikace po vodovodu v ul. Pod Žamboškou – Vsetín“, v rámci stavby „Oprava vodovodu Vsetín, ul. Pod Žamboškou“, a to v rozsahu stavebních prací cenové nabídky 
č.j. SUSZL 281/2017 ze dne 10. 08. 2017, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

Na základě této smlouvy se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle skutečně provedených prací a podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

Konkrétní opravy místních komunikací budou provedeny na vozovkách vyznačených sprejem nebo dle přímých pokynů pracovníka objednatele. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky na straně objednatele, jež brání provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit ihned písemně objednateli a zároveň navrhnout způsob řešení. Do doby dosažení dohody o změně díla může zhotovitel provádění díla přerušit, čímž se přerušuje i stanovená doba splnění díla.

###### II. Termín plnění

### Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v jednotlivých etapách a následujících termínech:

### 1.etapa – odfrézování živ. krytu v rýze pro výkop vodovodu	 04.09. – 08.09. 2017

2.etapa – odfrézování živ. krytu na šířku MK                                   20.10. – 31.10. 2017

pokládka asfaltových vrstev vč. úpravy ploch kolem šoupat, hydrantů a pod.

Termíny nástupu v jednotlivých ulicích budou telefonicky upřesněny a koordinovány po dohodě a podle klimatických podmínek počasí mezi stavbyvedoucími zhotovitele a objednatele, nejpozději však do 7 dní po výzvě stavbyvedoucího objednatele.

III. Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy a cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo:

| Cena | bez DPH | DPH 21% | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 581 465,80 Kč | 122 107,82 Kč | 703 573,62 Kč |

Fakturovány budou skutečně provedené a odsouhlasené výměry a spotřebovaný materiál.

Případná nadspotřeba živice bude účtována v ceně 2 400,00 Kč/tuna bez DPH.

Cena je kalkulována na jeden nájezd techniky, za každý další nájezd techniky bude účtována částka 15 000,00 Kč bez DPH.

Za každý další 1 cm hloubky frézování bude účtována částka 8,00 Kč/m2 bez DPH.

IV. Platební podmínky

- Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

- Na základě protokolů o převzetí a předání díla a soupisu provedených prací bude zhotovitelem vystavena dílčí faktura a to měsíčně.

- Splatnost faktury se stanovuje na 30 dní ode dne vystavení.

  - Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH ve znění pozdějších předpisů a to zejména:

    - označení objednatele a zhotovitel včetně jejich sídla, IČ, DIČ,

    - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

    - číslo faktury,

    - datum vystavení faktury,

    - den splatnosti,

    - fakturovanou částku,

    - účel platby – rozpis provedených prací,

    - razítko a podpis oprávněné osoby.

- Provedené práce budou fakturovány v režimu přenesené daňové povinnosti.

- Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.

- Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.

- Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

- Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

- Faktura bude předložena ve 2 vyhotoveních. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.

- Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele.

V. Záruka

- Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 48 měsíců.

- Záruční doba začne běžet následující den ode dne následujícího po převzetí díla současně zástupci zhotovitele, objednatele a investora (VaK Vsetín).

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí to neprodleně objednatel písemně zhotoviteli. Zhotovitel v termínu do 5 pracovních dnů zahájí práce potřebné na odstranění vad, bude o tom písemně informovat objednatele a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada odstraněna, a to tak aby byla odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě.

- Zhotovitel odstraní vady bezplatně.

- Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla.

- Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podložím.

VI. Smluvní z prodlení a smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení vystavené faktury.

- Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši.

VII. Bezpečnost práce

- Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu  zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.

VIII. Náhrada škody

      - Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními  předpisy nebo smluvních povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu.

2.	V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené právními předpisy nebo smluvní povinností podle této smlouvy, zejména pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo bude dílo vykazovat vady, a to i přes marné uplynutí lhůty, kterou mu k jejich odstranění objednatel stanoví v písemné výzvě, zavazuje se zhotovitel odčinit nebo uhradit objednateli vedle škody také nemajetkovou újmu.

IX.  Vyšší moc

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

X. Spory

- Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání.

XI. Odstoupení od smlouvy

1.	Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo ve sjednaném termínu.

XII.  Ostatní ujednání

- Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

#### Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě přílohy – cenové nabídky.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.

- Přílohy smlouvy o dílo: cenová nabídka č.j. SUSZL 281/2017 ze dne 10. 08. 2017.

Ve Veselí nad Moravou dne 14. 08. 2017				Ve Zlíně dne 14. 08. 2017

#### Za objednatele:  							Za zhotovitele:

#### Ing. Jan Čech		Ing. Josef Tománek   				Ing. Michal Hanačík

…………………. 	...............................                         		……………………….

ředitel a jednatel                 jednatel					           jednatel

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.                  Správa a údržba silnic Zlínska, s r.o.