Název veřejné zakázky:	Dodávka a montáž výtahů budova J a J2
Evidenční číslo zadavatele:	041/2025
# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.
#### Smluvní strany

1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel:	KONE, a.s.

zápis v OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 775
sídlo:	Evropská 423/178, 160 00 Praha
jednající:	xxx, Managing Director Czech Republic and Slovakia
        na základě plné moci
IČ:	00176842
DIČ:	CZ 176842
bank. spojení:	Citibank Europe plc.,organizační složka Praha
č. účtu:	2015980207/2600
IBAN:	CZ90 2600 000 0020 1598 0207
SWIFT:	doplní dodavatel

II.
Význam a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností smluvních stran při realizaci díla specifikovaného v této smlouvě pro zajištění provozu pracovišť objednatele v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek veřejné zakázky identifikované v záhlaví této smlouvy (dále také jen „příslušná veřejná zakázka“).

III.
#### Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastní náklad, na vlastní nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést rekonstrukci výtahů v budovách J a J2, v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, na ulici Pekařská 664/53, Staré Brno, 602 00 Brno, spočívající v kompletní dodávce a montáži:

- 1 ks nového evakuačního, osobního výtahu, s vyladěným, mikroprocesorovým otevřeným systémem řízení, v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů, a to v budově J (dále též jen „výtah v budově J“) a
- 2 ks nových osobních výtahů s vyladěným, mikroprocesorovým otevřeným systémem řízení, v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů, včetně vybudování nových nástupních stanic č. 6 na místě strojovny, a to v budově J2 (dále též jen „výtahy v budově J2“),

(dále jen „dílo“).

Stavební úpravy pro zbudování nových nástupních stanic a instalaci nových výtahů v budově J2 budou provedeny na základě rozhodnutí o povolení záměru, které se zhotovitel zavazuje v souladu s touto smlouvou zajistit. Navržený záměr je řešen na pozemcích v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 602 00 Brno.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle podmínek uvedených v této smlouvě.

Součástí díla je:

- zpracování dokumentace a výkazu výměr,
- v případě výtahů v budově J2 získání platných stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a vyřízení povolení záměru a následné zajištění kolaudačního rozhodnutí,
- doprava dílů a komponentů výtahu na místo montáže a dalších dodávek, které jsou součástí díla a které s dílem souvisejí,
- demontáž stávajících dílů, komponentů výtahu a ekologická likvidace odpadů, objednatel si vyhrazuje právo na ponechání si demontovaného zařízení dle vlastního výběru,
- montáž a zprovozněni výtahu,
- nove elektroinstalace výtahu, osvětleni šachty, hlavní vypínač,
- zajištění stavební připravenosti výtahové šachty - vzhledem k montáži výtahu do stávající šachty je potřeba provést zaměření rozměrů a kolmosti stěn šachet,
- zhotovení a předání výrobní dokumentace výtahu včetně předepsaných atestů, certifikátů a návodů v českém jazyce,
- individuální vyzkoušeni výtahu SZU dle nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, ve znění pozdějších předpisů,
- zaškoleni obsluhy (pracovníků objednatele),
- související stavební činnosti spojené s výměnami výtahu, bourací práce, likvidace, vyčištění prohlubně, oprava dlažby v nástupišti dveří, rohové lišty, finální zapravení, malby apod. Zhotovitel je povinen podlahu prohlubně natřít nátěrem proti krystalizaci včetně neutralizace šachty včetně malby,
- lešení pro montáž výtahu vč. likvidace a manipulace,
- rekonstrukce formou „na klíč“, všechny nutné činnosti k bezvadnému dokončení díla zahrnuty v ceně,
- invalidní výbava výtahu dle EN 81-70 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70, Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
- dodržení platných norem EN 81-50 ED. 2., EN 81-20 ED. 2., EN ISO 12100, EN 81-58 a ČSN 27 4014,
- příprava pro připojení EPS bude provedena formou dokumentace možnosti připojení EPS k řídící jednotce výtahu,
- předávání informací o provozu výtahů a poruchách, a to on-line, prostřednictvím KONE Online (site.com)včetně předávání čtvrtletních přehledů o stavu a provozu výtahu i náhradního zdroje UPS. Přenos informací o stavu výtahu do informačního systému vyhodnocující provozní stavy realizuje zhotovitel vlastními prostředky, objednatel neposkytuje zhotoviteli datovou komunikaci.

Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, instalací, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, licencí a dalších materiálů a činností, nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a instalačních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, jako i zajištění stavebního povolení pro dané dílo nezbytné.

Součástí předmětu plnění je i poskytnutí záruky na dodanou technologii po dobu 60 měsíců na celé dodané zařízení podrobně specifikované v čl. XI. této smlouvy. V této souvislosti se zavazuje poskytovat objednateli kompletní záruční servis, jakož i mimozáruční („havarijní“) servis zahrnující opravy a servis závad nespadajících do poskytnuté záruky, a to po celou dobu trvání záruční doby dle č. XI. této smlouvy. Podmínky servisu upravuje samostatná servisní smlouva, kterou smluvní strany uzavírají společně s touto smlouvou.

Přesná specifikace díla a technický podklad pro provedení díla jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 3 této smlouvy.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy tuto cenu:
cena bez DPH 5 183 000,- Kč
DPH 1 088 430,- Kč
cena celkem vč. DPH 6 271 430,- Kč
(slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát jedna tisíc čtyři sta třicet korun českých)

Rozpis ceny předmětu plnění je uveden v příloze č. 4 – Výkaz výměr.

Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci kompletního předmětu díla včetně všech součástí díla, včetně poskytnutí komplexního záručního servisu dle čl. XI. této smlouvy, včetně ceny za zajištění mimozáručního „havarijního“ servisu a včetně inflačních vlivů, úroků, cla apod. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná.

V.
Platební podmínky

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy na základě dvou faktur.

- První faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí etapy A) díla (výtah v budově J), tj. po podpisu zápisu o předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
- Druhá faktura bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí etapy B) díla (výtahy v budově J2), tj. po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a podpisu zápisu o předání a převzetí díla, v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Závazek objednatele uhradit cenu díla je splněn okamžikem odeslání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. Pokud nedojde k předání díla, není objednatel s úhradou ceny díla v prodlení.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury objednateli běžet nová lhůta splatnosti, a to v délce stanovené čl. V. odst. 1 této smlouvy. V případě, že má zhotovitel s objednatelem uzavřenu více než jednu smlouvu, je zhotovitel povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je objednatel oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.

Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.

Pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu ust. §109 odst. 2 písm. b) ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny díla odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109 odst. 1 ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví, že
a)   daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b)   plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c)   dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, objednatel je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet zhotovitele. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

VI.
Doba a místo provádění díla

Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli výrobní dokumentaci do 21 dnů od uzavření této smlouvy. Výrobní dokumentace výtahu slouží jako podklad pro vlastní výrobu výtahu zhotovitelem. Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co výrobní dokumentaci obdrží, zašle zhotoviteli své připomínky, na základě kterých je zhotovitel povinen provést úpravu výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace se považuje za schválenou, pokud se k ní v uvedené lhůtě objednatel nevyjádří.

Dodávka a montáž bude probíhat postupně ve dvou etapách z důvodu zajištění provozu objektu na základě písemných výzev objednatele:

- Etapa A) dodávka a montáž nového osobního výtahu s mikroprocesorovým řízením v budově J,
- Etapa B) dodávka a montáž dvou výtahů s mikroprocesorovým řízením v budově J2, včetně vybudování nových nástupních stanic č. 6 na místě strojovny.

Smluvní strany se dohodly, že výzva se považuje za doručenou nejpozději druhý pracovní den po jejím odeslání objednatelem.

Předání staveniště proběhne v souladu s Podmínkami provádění stavebních prací, které jsou přílohou zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky, po vlastní výrobě výtahu, a to na základě dohody pověřených zástupců smluvních stran uvedených v čl. XV. této smlouvy. Podmínkou předání staveniště je předložení pojistné smlouvy dle čl. XIV. odst. 9 této smlouvy.

Předání staveniště k etapě A) proběhne do 3 kalendářních dní od písemné výzvy k předání staveniště adresované odpovědným zástupcům zhotovitele.

Předání staveniště k etapě B) proběhne do 3 kalendářních dní od písemné výzvy k předání staveniště adresované odpovědným zástupcům zhotovitele, nejdříve však po vydání rozhodnutí o povolení záměru a dokončení etapy A, tj. nejdříve po uvedení výtahu v budově J do provozu.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy začít činit úkony k tomu, aby bylo vydáno rozhodnutí o povolení záměru, tj. projednat záměr s DOSS a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení záměru u výtahů v budově J2, tj. pro etapu B. Objednatel je povinen poskytnout k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

Zhotovitel se zavazuje zahájit vlastní realizaci díla (stavební práce, instalace, montáž a uvedení výtahu do provozu) do 3 dnů od předání staveniště jednotlivé etapy.

Etapu A) je zhotovitel povinen dokončit a uvést výtah v budově J do provozu nejpozději do 3 týdnů od předání staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dokončit etapu A ve stanoveném termínu, neboť prováděním díla bude ovlivněna činnost pracovišť a na dokončení etapy A jsou navázány další činnosti.

Etapu B) je zhotovitel povinen dokončit etapu B bez kolaudace a uvést výtahy v budově J2 do provozu nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště.

V době odstávky výtahu v budově J, tj. v průběhu etapy A musí být zachována funkčnost výtahů v budově J2.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo (u výtahů J2 vč. získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí) nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy (tj. celkem 180 dnů). V případě, že je pro zhotovení díla nutná součinnost objednatele a tento ji není schopen poskytnout, např. z provozních nebo jiných příčin – aktuální nemožnost omezit provoz v dotčené budově atd., nebo v případě nemožnosti plnění zhotovitele z důvodu vzniku překážek, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, např. vyhlášení nouzového stavu, uzavření hranic, atd., doba pro provádění díla neběží, resp. se prodlužuje o dobu nutnou k poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nebo o dobu trvání překážek plnění.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle časového harmonogramu provedení díla, který je jako příloha č. 5 nedílnou součástí této smlouvy. Konečný termín pro dokončení díla dle harmonogramu nesmí přesáhnout termín dokončení díla stanovený dle tohoto článku.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že doba plnění dle tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu trvání překážek plnění, které vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a/nebo objednatele, především z důvodu zásahu vyšší moci, epidemie, pandemie, válečného nebo nouzového stavu, nebo jakýchkoliv jiných překážek stojících mimo přímý vliv smluvních stran. Smluvní strany za překážky plnění výslovně považují prodlení třetích subjektů s dodáním zapracovávaných jednotlivých dílů, součástek, nebo součástí technologií a technologických celků, prodlení úřadů s vyřizováním potřebných záležitostí, nedostatek lidských zdrojů z důvodů nepředvídatelných okolností, veškerá prodlení třetích osob, která vznikla v důsledku překážek plnění dle věty první tohoto článku. O vzniku překážky je smluvní strana, na jejíž straně překážka vznikla, povinna druhou smluvní stranu informovat bez zbytečného odkladu, poté, co se o vzniku takové překážky dozví, a to i opakovaně a je povinna sdělit druhé smluvní straně náhradní termín plnění. Doba plnění dle předchozího odstavce se rovněž prodlužuje o dobu, po kterou objednatel není schopen z důvodů vzniklých mimo jeho vůli poskytovat potřebnou součinnost zhotoviteli k provádění díla - např. z provozních nebo jiných příčin – aktuální nemožnost omezit provoz v dotčené budově atd.
2. V případě prodloužení termínu plnění dle odst. 9 tohoto článku nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů, které mu v této souvislosti vzniknou.
3. Pro uplatnění postupu dle odstavce 9 této smlouvy objednatel požaduje po zhotoviteli předložit doklady prokazující vznik prodlení třetí strany, zejména kopie nebo scan podaných žádostí a dokladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí stavby díla, případně prohlášení o prodlení třetí strany, aby bylo možné ověřit a posoudit termíny podání žádostí a rozhodnout o případném vzniku překážky plnění mimo sféru vlivu smluvních stran.

Místem plnění jsou budovy J a J2, v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, Staré Brno, 602 00 Brno, které jsou v majetku ČR, přičemž objednatel je příslušný hospodařit s tímto majetkem státu.

VII.
Způsob provádění díla

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, hygienické, ekologické, bezpečnostní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za cenu uvedenou v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, rozhodnutími státních orgánů a platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se na toto dílo (zejména v souladu s platnými normami EN 81-50 ED 2., EN 81-20 ED. 2. a EN ISO 12100). S ohledem na skutečnost, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen dílo zhotovit a plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a příslušnou nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy s maximální odbornou péčí a hospodárnosti při provádění všech prací a při výběru zboží, materiálů a poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.

Technologie dodaná v rámci díla musí odpovídat požadavkům objednatele, obecně závazných právních předpisů a technických norem, povolením státních orgánů, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí a dalším. Zhotovitel je povinen zajistit splnění uvedených požadavků i svými poddodavateli.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska správních úřadů a orgánů samosprávy.

Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky zaměstnanců pověřeného pracoviště objednatele ohledně způsobu provádění díla a poskytovat potřebnou součinnost. Smluvní strany si vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu jednotky dotčené stavbou (plný provoz nemocnice). Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, aby nemohlo dojít ke vzniku škody. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz objednatele, resp. jednotky dotčené stavbou, zachovávat pořádek a čistotu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, zejména hygienické normy regulující hlučnost stavby, dodržovat noční klid a hlučné práce je povinen předem konzultovat se objednatelem a případně jinými pověřenými zaměstnanci objednatele.

VIII.
Kontrola provádění díla

Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla, použitých materiálů, výrobků, zařízení, technologie a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.

Zástupce pracoviště objednatele uvedeného v čl. XV. odst. 1 písm. a) této smlouvy je oprávněn přerušit práce na realizaci díla, není-li dílo prováděno v souladu s touto smlouvou nebo nejsou dodržovány obecně závazné právní předpisy, technické normy, technologické postupy, je-li ohrožena kvalita díla, jsou používány nevhodné materiály, výrobky apod. Doba přerušení z viny zhotovitele nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen provést nápravu a zjištěné vady odstranit ve lhůtě písemně dohodnuté mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud zhotovitel vady v dohodnuté lhůtě neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

IX.
Nebezpečí škody na díle a vlastnické právo

Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že je vlastníkem všech materiálů, výrobků, zařízení a jiných věcí, které objednateli na základě této smlouvy dodá nebo je zpracuje při provádění díla.

Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem předání díla objednateli.

X.
#### Předání díla

Zhotovitel předá každou jednotlivou etapu díla a objednatel jej převezme formou protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřeným zástupcem zhotovitele a zaměstnancem pověřeného pracoviště objednatele uvedenými v čl. XV. této smlouvy (u etapy B dojde k předání a převzetí až po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí). Společně s každou etapou díla předá zhotovitel objednateli i veškerou dokumentaci, která se k jednotlivé etapě díla vztahuje. Před předáním jednotlivé etapy díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady veškeré předepsané a stanovené zkoušky, kontroly a revize díla a potvrzení o těchto zkouškách předat objednateli společně s dílem. Před předáním každé jednotlivé etapy díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla (resp. jednotlivé etapy), které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo vady, je neúplné, není provedeno dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem, společně s dílem není předána příslušná dokumentace, nejsou provedeny všechny předepsané a stanovené zkoušky díla, nebyla ověřena funkčnost díla zkušebním provozem nebo nebyla provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla. V případě, že objednatel převezme jednotlivou etapu díla s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a lhůta k jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí této etapy díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla (resp. jednotlivé etapy) zhotovitelem objednateli. Pokud jsou však v zápisu uvedeny vady a nedodělky, je závazek předání díla splněn až okamžikem úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. O úplném odstranění všech vad a nedodělků sepíší zástupci smluvních stran nebo jejich pracovišť uvedení v čl. XV. této smlouvy zápis o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

#### XI.
#### Odpovědnost za vady, záruka a servis

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla po dobu 60 měsíců, s výjimkou výrobků a zařízení s vlastními záručními podmínkami výrobců. Záruční doba začíná běžet samostatně vždy ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí jednotlivé etapy díla uvedeného v čl. X. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání záruční doby díla poskytovat záruční servis, tj. provedení servisních zásahů a oprav závad, které se po dobu záruční doby na díle vyskytnou a na které se vztahuje záruka poskytnutá zhotovitelem dle první věty tohoto odstavce.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět dle požadavku objednatele servisní zásahy a opravy vad na díle, které vzniknou v záruční době z důvodu, na který se nevztahuje poskytnutá záruka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (tj. mimozáruční – „havarijní“ servis)

Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení, na škody vzniklé v důsledku vandalizmu, nedodržení provozních předpisů, nadměrného přetížení, použití nevhodných provozních prostředků (např. mazadel), chybných stavebních prací (neprovedených zhotovitelem) a poklesu budov, vyšší moci a jiných důvodů, za které není zhotovitel odpovědný.

1. Záruka zaniká, jestliže objednatel bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele sám učiní nebo nechá učinit třetí osobou změny nebo opravy díla. Záruka dále zaniká, jestliže Objednatel nesplní svou povinnost provést veškeré práce potřebné k provedení úředních zkoušek ve stanovené lhůtě, neboť v takovém případě dochází z viny objednatele ke znehodnocování instalovaných komponent díla.
2. I reklamace odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady.

Podmínky poskytování záručního a mimozáručního servisu předmětného výtahu upravuje samostatná servisní smlouva, číslo smlouvy objednatele Tsm/2025/468/Ka (doplní objednatel), kterou smluvní strany uzavírají současně s touto smlouvou o dílo.

XII.
#### Sankce

Nedodrží-li zhotovitel lhůty pro předání výrobní dokumentace a dokončení a předání díla dle čl. VI. odst. 1, 5 a 7 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den prodlení. Nárok objednatele na náhradu škody, která mu v souvislosti s prodlením zhotovitele vznikla, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.

V případě porušení této smlouvy zhotovitelem ve smyslu čl. VII., VIII. a XIV. této smlouvy, zejména pak v případech porušení povinností zhotovitele vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí či protipožárních předpisů, dále v případech kdy zhotovitel řádně nezabezpečí a neoznačí staveniště, neudržuje pořádek na staveništi, vede stavební deník v rozporu s platnými právními předpisy, nakládá s odpady v rozporu s platnými právními předpisy, nedodržuje veškeré technologické postupy, normy a předpisy vztahující se k provádění díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení, a to i opakovaně.

Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti ceny díla stanovenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.
Odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod.

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za dodržování provozního řádu a požárních směrnic objednatele. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i prostředků požární ochrany je plně povinností zhotovitele. Ohlašovna požáru pro areál objednatele je vrátnice z Mendlova náměstí, tel. 543 183 333.

XIV.
#### Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a bude udržovat pořádek v místě provádění díla, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zajistí a uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění místa provádění díla, vnitřních prostor, komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatele byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto povinnost i u všech svých subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

Pokud vzniknou mezi smluvními stranami rozpory ohledně technologie provádění díla, používaných materiálů a výrobků, povahy vad či jiné rozpory technické povahy, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna předložit záležitost k posouzení místně příslušné státní zkušebně, jejíž stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

1. Předmět plnění této smlouvy bude plněn v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje upřednostňovat a dodržovat environmentální aspekty při plnění předmětu této smlouvy (např. omezení spotřeby energií, vody, surovin, omezení produkce látek znečišťujících ovzduší, vodu a půdu, omezení produkce odpadů a uhlíkové stopy) a dodržovat legální zaměstnávání, férové důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce svých zaměstnanců a poddodavatelů a podporovat férové dodavatelské vztahy.
2. Zhotovitel se zejména zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy při plnění této smlouvy, zejména pracovněprávní a předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že všechny osoby, které se podílejí na plnění smlouvy, jsou vedeny v příslušných registrech (např. v registrech pojištěnců ČSSZ, mají příslušná povolení k pobytu v ČR). Zhotovitel dále prohlašuje, že všechny osoby, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí, budou proškoleny z problematiky BOZP a budou v případě potřeby vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

Zhotovitel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se plnění této smlouvy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s touto smlouvou včetně účetních dokladů minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Tuto povinnost zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající celkové ceně díla. Tuto smlouvu je povinen předložit objednateli před předáním staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a že pojistná částka dosahuje ceny díla.

Při škodách, za které odpovídá zhotovitel, poskytne zhotovitel ze svého pojištění náhrady na odškodnění poškozených osob, anebo opravu či zhotovení poškozených věcí. Jiné nároky objednatele, zvláště v souvislosti s přerušením provozu a ušlým ziskem, jsou vyloučeny. Zhotovitel neodpovídá především za škody, které vznikly proto, že objednatel uvedl výtah do provozu ještě před úspěšným provedením zkoušky výtahu nebo ho používá v rozporu s pokyny zhotovitele, a za škody způsobené vandalizmem, a to i před předáním díla.

Smluvní strany prohlašují, že plnění není předmětem nemožným a že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít, neboť se na smluvní strany a předmět plnění této smlouvy nevztahují mezinárodní sankce zakazující uzavřít tuto smlouvu a/nebo poskytovat si vzájemné plnění (zejména nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.

Zhotovitel se zavazuje, že platby poskytované objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy neposkytne přímo nebo nepřímo ani jen zčásti osobám vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení).

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy nevyužije žádného poddodavatele, na kterého by se vztahovaly mezinárodní sankce dle platných právních předpisů. V případě porušení tohoto závazku zhotovitele je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XV.
Osoby pověřené k provádění díla

Objednatel pověřil:

jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: xxx, e-mail: xxx

prováděním technického dozoru: Úsek investičního rozvoje techniky a provozu /ÚIRT/, tel.: xxx, e-mail: xxx

Zhotovitel pověřil:

jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: xxx tel.: xxx, e-mail: xxx

vedoucí montáže: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí písemné (e-mailové) oznámení druhé smluvní straně.

XVI.
Závěrečná ustanovení

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o smlouvě o dílo a dalšími právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.

Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Podmínky této smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvní strany.

Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li tato smlouva podepsána elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Přesahuje-li předpokládaná hodnota plnění této smlouvy po dobu jejího trvání částku 50.000,- Kč bez DPH, je objednatel jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, a to nezávisle na větě první tohoto odstavce.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Specifikace nového výtahu pro budovu J evakuační výtah
- příloha č. 2 – Specifikace nového výtahu pro budovu J2 levý výtah
- příloha č. 3 – Specifikace nového výtahu pro budovu J2 pravý výtah
- příloha č. 4 – Výkaz výměr (rozpočet) všech dodávek, služeb a stavebních prací nutných k provedení díla
- příloha č. 5 – Harmonogram díla

V Brně dne 09.06.2025 V Brně dne 13. 6. 2025

Za zhotovitele:	Za objednatele:

........................................................... ............................................................
xxx	Ing. Vlastimil Vajdák
Managing Director	ředitel
Czech Republic and Slovakia	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně