S M L O U V A O DÍLO

č. 20 Spr 570/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 (dále jen,,OZ" nebo,,občanský zákoník"),

pro realizaci veřejné zakázky  
,,OS Chrudim - Modernizace rozvodů elektroinstalace"

Smluvní strany

1. Ceská tepublika - Okresní soud v Chrudimi  
   se sídlem: Všehrďovo náměstí *č..* p. 45, *S37* 21 Chrudim  
   IČO: 00024953  
   DIČ: není plátcem DPH  
   zastoupená: JUDr. Milanem Špryňarem, předsedou okresního soudu  
   bankovní spojení: Česká národní banka  
   číslo účtu:

(dffle jen,,objednatel") na straně jedné

2. Název: HRDLIČKA spol. s r. o.  
se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín  
ICO: 18601227  
DIČ: CZ18601227

bankovní spojení: banka Komerční banka, a.s., pobočka Beroun  
číslo účtu.:   
(dále jen,,zhotovitel") na straně druhé

uzavřely na záklaďě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (ďále jen,,Smlouva"):

I.

Závazné podklady pro uzavřeni smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledkú výběrového řízení malé veřejné zakázky  
malého rozsahu s názvem ,,OS Chrudim - Moďernizace rozvodů elektroinstalace" pro část  
veřejné zakázky týkající se pasportizace budov Okresního soudu v Chrudimi.

2. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen,,závazné podklady") se rozumí: Nabídka  
zhotovitele ze dne 22. 4. 2025, uvedená vpříloze č.l této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této  
Smlouvy potvrzuje, že má k dispozici všechny výše uvedené závazné poklady a že vůči obsahu  
a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

Stránka 1 z 13

II.  
Přeďmět Smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat objednateli v souladu s cenovou nabídkou  
zjeďnodušenou ďokumentaci stavby (paspotty stavby) pro obě buďovy Okresního soudu  
v Chrudimi, tj. Všehrďovo náměstí čp. 45 (buďova A) a Rybičkova ulice čp.7 (buďova B),  
které buďou vyhotoveny v souladu s ustanovením S 245 zákona č. 283/2021 sb., stavební zákon,  
v platném znění, a vyhlášky č. 13'1/2024 sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zejména  
ust. S 9 a Příloha č.ll a požárně bezpečnostní řešení pro obě buďovy Okresního souďu  
v Chrudimi.

Vyhotovený pasport stavby bude obsahovat údaje rninimálně v níže uvedené rozsahu:  
Zjednodušená dokumentace (paspott stavby):  
*A* Ptoxvodní list  
B Souhrnná technická zpráva  
C Zjednodušený situační výkres  
D Zjednoďušená výkresová dokumentace  
E Dokladová část  
F Další požadavky zadavatele

A Ptůvodní list  
*A.* 1 Identifikaění údaje  
A.1.1 'Údaje o stavbě  
a) název stavby,  
b) místo stavby - kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná,  
výčet pozemků s právem zákonné služebnosti,  
A.1.2 Údaje o vlastníkovi  
a) jméno, popřípadě jména a příjmení a byďiště (fyzická osoba) nebo  
b) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li  
přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její poďnikatelskou činností')  
nebo  
c) obchodní fuma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická  
osoba).  
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
a) iméno, popřípaďě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační ěíslo osoby, bylo-li přiďěleno,  
sídlo (fyzická osoba podnikaiící) nebo obchoďní firtna nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-  
li přiděleno, sídlo (ptávnická osoba),  
b) jméno, popřípadě jména a příjmení (fyzická osoba),  
c) jméno, popřípadě jména a příimení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla  
položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýt'ů u České  
komory zeměměřičů.  
A.2 Seznam vstupních podkladů  
a) základi informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souviseiících se stavbou (označení  
stavebního úřadu nebo jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného inspektora, datum  
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatřeni"), pokud se tyto doklady neďochovaly, uvést  
pravděpodobný rok dokončení stavby,  
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci  
(ident'fikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokuď se ďochovala,  
c) další podklady.

Stránka 2 z 13

B Souhmná technická zpráva  
a) popis území, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové  
území apod.,  
b) popis stavby, účel užívání stavby, trvalá nebo dočasná stavba, ochrana stavby podle jiných  
právních předpisů,  
c) parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních  
jednotek a jejich velikosti,  
d) technický popis stavby a jejího technického zařízení, včetně zhodnocení jejího stávajícího stavebně  
technického stavu,  
e) napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,  
f)ochranná a bezpečnostní pásma,  
g) vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů.

C Zjednodušený situační výkres  
Zjednodušený situační výkres v měřítku maximálně podle použité katastrální mapy s vyznačením  
stavby včetně okótovaných odstupů stavby.

D Zjednoďušená výktesová dokumentace  
Zjednodušené výkresy skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnostech odpovídajících  
druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostoi, místností a zařízení.

E Dokladová část  
1. Geodetická aktualizační dokumentace dig'tální technické mapy kraje zpracovaná podle jiných  
právních předpisů  
2. Geometrický plán pro zaměření stavby, pokud stavba podléhá evidenci v katastru nemovitostí,  
a geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy kraje, pokud je stavba obsahem digitální  
technické mapy kraje a údaje o ní dosud nebyly do digitální technické mapy kraje zapsány.

F Další požaďavky zadavatele  
 \* Dokumentace buďe přeďána v tištěné podobě - 3 paré a v elektronické podobě na flash disk,  
 a to - 3D model ve volném formátu,,ifc". 3D model budovy postačí ve zjednodušené verzi -  
 LOD 3 (LOD300), včetně zobrazení dveří, oken s členěním, ale bez podrobností typu kliky,  
 panty oken a dveří. 3D model bude předán ve formátu,,ifc" a zároveň ve formátu základním  
 např.,,rvt" umožňujícím další rozšiřování, model bude včetně garáže na dvoře soudu  
 \* Výstupem budou půdorysy všech podzemních i nadzemních podlaží, půdy, pohled na krov,  
 pohledy na střechu, příčný a podélný řez, pohled na fasádu (4 světové strany)  
 \* Vypracování požárně bezpečnostního řešení obou budov soudu.


2. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této  
smlouvy, a to proste jakýchkoliv vad a nedodělků (ty musí být odstraněny ještě před finálním  
předáním díla). Předáním díla nabývá k němu vlastnické právo objednatel.

3. Objednatel se zavazuje řáďně dodané, bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj způsobem sjednaným  
níže cenu dfla uvedenou v článku rV.

4. Součástí plnění je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému ptovedení díla,  
iv případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uveďeny.

5. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel  
objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla.

Stránka 3 z 13



III.  
Dodací Ihůta, místo a způsob plnění, přeďání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést ďílo vymezené v čl. II. této Smlouvy a předat ho objednateli  
nejpozději do tří (3) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nebude-li dílo dodáno  
ve sjednane lhůtě, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Místem ďoďání díla je sídlo objednatele.

3. Kompletní dodávku aa je zhotovitel povinen provést při zohledněni specifik provozu  
soudi buďovy, který je mu znám. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele k chování  
vsoudní buďově a dodržovat omezení a podrobení se konttolám vyplývajícím ze specifik  
tohotoprovozu. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost. Zhotovitel  
není oprávněn pořizovat fotodokumentaci.

4. Objednatel je oprávněn a povinen (1ÍIO převzít až po doďání všech jeho součástí ve sjednaném  
stavu. Dílo buďe zhotovitelem nřeďáno a obíedriatelem převzato na zákl»d;

oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Předávací protokol bude podepsán až po  
řádnémsplnění všech povinností zhotovitelem, bez případných nedodělků. Převzetím aa  
kněmuobjednatel nabývá vlastnické *právo,* a současně na něj převzetím zboží přechází  
nebezpečí škody.

5. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad támec ustanovení S 2605 0Z lhůtu 7 dní, po kterou  
může zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady ďíla.

IV.  
Cena ďíla

1. Cena díla, uveďeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 602 580 Kě (slovy šest  
set ďva tisíc pět set osmďesát koniri českých) včetně DPH.

2. Rozpis ceny díla v Kč je následující:

> Cena bez DPH 498 000 Kč (slovy čtyři sta devadesát osm tisíc korun českých)  
> 21 % DPH 104 580 Kč (slovy jedno sto čtyři tisíc pět set osmdesát korun českých)  
*>* Celková cena s DPH 602 580 Kč (slovy šest set dva tisíc pět set osmdesát korun  
 českých).

3. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycMzející z nabídkové cen'y  
zhotovitele, je platná po celou dobu tealizace dfla, a to i po případném prodloužení termínu  
dokončení realizace díla z ďůvodů ležíďch na straně objednatele (např. oďsunutí termínu zahájení,  
finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

4. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací  
jednotlivých částí aa a díla jako celku. Zhotovitel v této souvislosti dále prohlašuje, že se seznáil  
s místem zhotovení aa a jsou mu známy veškeré skutečnosti související s realizací díla.

5. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků  
stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či  
jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena aa bude upravena písemným  
dodatkem k této Smlouvě.

Sh-ánka 4 z 13

V.  
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé  
smluvní straně závďavek.

2. Úhrada ceny díla ďe ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy bude provedena v české měně, a to jednou  
fakturou, která bude vystavena do čtrnácti (14) kalenďářních dnů po skončení realizace ďíla,  
faktura bude předána objednateli osobně nebo elektronicky (do datové schránky nebo e-mailem  
objednatele. Přílohou faktury bude objeďnatelem odsouhlasený a obousttanně podepsaný  
protokol o předání a převzetí díla včetně soupisu provedených prací, dodávek a služeb.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené V S 29 zákona č. 235/2004 sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a S *43S* OZ. Splatnost faktuty je  
stanovena v délce ďvaceti jedna (21) kalendářních dnů oď doručení objednateli. Povinnost  
úhraďy je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnítnu ústavu. Pokuď faktura nemá  
sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do třiceti (30) kalendářních dnů vrátit zhotoviteli  
a nová 1hůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VI.  
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

> bez omezení rozsahu včetně předání a převzetí díla: Mgr.Vanďa Procházková,  
 ředitelka sptávy souďu, tel.č.

> ve věcech technických včetně kontroly ptovádění prací:  
 Bc. Petr Huďák, správce budovy, tel.č.

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:

> ve věcech smluvních, ve věcech technických, včetně přejímání závazků vyplývajících  
 z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky bez  
 omezení rozsahu včetně předání díla:  
 Ing. Alžběta Hanáková, tel.č. +

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude proveďena písemným  
dodatkem k této Smlouvě.

VII.  
Způsob proveďení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé ptováděriím  
 ďíla

1. Vlastnické právo krealizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem  
protokolárního převzetí díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne protokolárního převzetí díla objednatelem.

Sttánka 5 z 13

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění ptací podle zadávací dokumentace a zhotovitel je  
povinen tuto kontrolu umožnit. Změny provádění díla oproti zadávací dokumentaci musí být  
předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

VIII.  
Záruka za jakost, oďpovědnost za vaďy

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá  
závazek, že dílo bude v ptúběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této  
Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2. Zátuční doba za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za  
odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 24 (dvaceti  
čtyF) měsíců začíná běžet ode dne podpisu zápisu o přeďání a převzetí díla.

3. V případě, že se v zátuční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné  
odstranění. V protokolu o naMášení vady smluvní strany potvrďí 1hůtu pro odstranění vady a rovněž  
den, kdy je vada skuteěně odsttaněna.

4. Bez ohleďu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným  
způsobem, má objednatel v protokolu o naMášení vady dle svého uvážení právo požadovat:  
 (a) odsttanění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,  
 (b) odstranění vad opravou vadné části ďila, jestliže vady jsou opravitelné, nebo  
 (c) přiměřenou slevu z ceny díla,  
a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit;  
objednatel Ihůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zaMjí zhotovitel  
práce na odstranění vad nebránících užívání ala do pěti (5) pracovních dnů od písemného oznámení  
vad a práce provede ve Ihůtě patnácti (15) dnů ode dne písemného oznámení objeďnatelem.

IX.  
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhraďou plateb podle čl. V. odst. 3. této Smlouvy, je povinen uhtait  
zhotoviteli z neuhrazené ďužné částky poďle konkrétní faktury úrok z prodlení ve výši stanovené  
zvláštnim právnírn předpisem.

2. Za proďení s předáním řádně provedeného díla objednateli ve lhůtě uvedené v čl. III. této  
Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 o/o z celkové ceny díla (včetně  
DPH) za každý i započaj den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII. odst. 6 této  
Smlouvy uhradí zhotovitel objeďnateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den  
prodlení.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikovane v čl. XT. odst. '1,2 této Smlouvy je zhotovitel  
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý přípaď  
poruŠenÍ povinnosti.

Stránka 6 z 13

5. Uhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti,  
pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně  
ustanovení (l. V. této Smlouvy.

7. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

X.  
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá  
z níže uvedených právních skutečností:  
a) předá díla způsobilého sloužit svému účelu plynoucítnu z této smlouvy bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků a jeho převzetím objednatelem a zaplacením sjednané ceny díla,  
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni  
následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu,  
c) odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy  
odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany  
porušena podstatným způsobem či opakovaným porušovánímpovinností stanovených touto  
smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění na porušení smlouvy  
s poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost  
odstoupení od smlouvy.

2. Dále je objednatel od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude  
schňlena ěástka ze státního tozpočtu následujícího toku, která je potřebná k úhradě za plnění  
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do třiceti (30) dnů po  
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla  
schválená astka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění  
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.

3. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení ďruhé  
smluvní straně.

4. Odstoupení od Smlouvy se nedojká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu  
újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podrnínek  
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani ďalších práv  
a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu  
ustanovení S 1765 odst. 2 0Z.

XI.  
Zvláštní ustanovení

1. Všechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy, jsou důvěrné  
povahy. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po dokončení díla zachovávat mlčenlivost  
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy a důvěrné  
informace používat pouze k plnění této Smlouvy.

Stránka 7 z 13

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po skončení smluvního vztahu s objednatelem  
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se ďozví od objednatele v souvislosti  
s plněním. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti rovněž své zaměstnance, jakož i  
třetí osoby, které se na provádění díla podfleií.

3. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání,  
kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity  
v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo  
umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací. Zhotovitel je povinen přijmout  
opatření k ochraně důvěrných infortnací.

4. Povinností mlčenlivosti ďe tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele sdělit nebo  
*zpř'stuprát* důvěrné informace třetí osobě, které vyplývá z platných právních předpisů nebo  
z rozhodnut" orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu,  
účetnímu nebo ďaňovému potadci, kteří jsou vázáni povinnosti mlčenlivosti.

5. Zhotovitel si je *pH* plnění této Smlouvy vědom povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019  
sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a z Obecného nařízení Evropské unie o ochtaně  
osobních úďajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zptacovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném  
pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje ukládat na nosiče  
informací, upravovat, uchovávat po ďobu nezbytnou k uplatnění ptáv zhotovitele vyplývajících z této  
Smlouvy, přeďávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se  
zákonem č. 110/2019 sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Obecným nařízenírn  
Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

6. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační a technická  
opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

7. Zhotovitel je podle S 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit *pH* výkonu finanční  
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XII.  
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se řídí ptávnítn řádem České republiky.  
Nestanoví-li některý právní předpis jinak, buďou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé  
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny před věcně a místně příslušným souďem České republiky.

2. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná  
ustanovení OZ.

3. Smluvní strany v souladu s ustanovenítn !S 558 odst. 2 0Z vyluěují použití obchodních zvyklostí  
na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním  
způsobem ve smyslu ustanovení S 1798 a násl. OZ. Ustanovení S 1799 a S 1800 0Z se nepoužijí.

5. Smlouva se vyhotovuje ve ďvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obďrží po jednom  
(1) vyhotovení. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoň její neanou součást.

Stíánka 8 z 13

6. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku  
k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Zhotovitel bete na vědomí povinnost objeďnatele zveřejnit obsah Smlouvy za podmínek  
stanovených obecně závaznými právními předpisy a se zveřejněním Smlouvy souhlasí.

8. Tato Smlouva nabýsrá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  
dnem jejího zveřejnění vregistru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních  
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné  
vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy

XIII.  
Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.l - Specifikace předmětu smlouvy - cenová nabídka zhotovitele

V Chrudimi dne ...............

V Praze dne...................

Objednatel:

Zhotovitel:

JUDr. Milan Špryňar  
předseda okresního soudu

za zhotovitele:  
Jaromír Prošek  
prokurista společnosti

Stt'ánka 9 z 13