DODATEK č. 3

k č. SPA-2024-800-000127/3

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Rekonstrukce VDJ Skalka a VDJ Modřín – zateplení fasád“

uzavřené dne 26. 06. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva xxxxxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

FUTURE BAU s.r.o.,

se sídlem Truhlářská 2720/26, Cheb, PSČ 350 02,

IČ 27968782, DIČ CZ27968782,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 19281

Společnost zastoupená:

Miroslav Podlipský, jednatel

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG,

číslo účtu:  98907910/8030

Zástupce při jednání ve věcech technických: Miroslav Podlipský

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Miroslav Podlipský

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změn v rozsahu díla a změny ceny díla dle položkového rozpočtu, včetně uvedených víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 2 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000127.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2024-800-000127, ve znění předchozích dodatků, se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:

- v článku 4. Cena, odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.2.	Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH	13 603 504,49 Kč

Z toho

a) VDJ Skalka	5 908 128,13 Kč

b) VDJ Modřín	7 695 376,36 Kč

Vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění se upravuje cena díla takto:

- Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o 460 172,86 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací (příloha č. 1), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Po dohodě smluvních stran se rozsah předmětu smlouvy (plnění) mění – respektive zvyšuje o 136 863,34 Kč bez DPH za provedené vícepráce, a to v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem víceprací (příloha č. 2), který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2024-800-000127 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

  - Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy

Příloha č.1:	Položkový rozpočet pro VDJ Skalka včetně víceprací a méněprací

Příloha č.2:	Položkový rozpočet pro VDJ Modřín včetně víceprací a méněprací

V Chebu dne							V Chebu dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

…………………………………	…………………………….

xxxxxxxxxxxxxxxxxx	 xxxxxxxxxxxxxxxxx

předseda představenstva	jednatel

……………………….…….…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

místopředseda představenstva