| Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název a evidenční číslo Stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: |  |  |  |  | Pořadové číslo ZBV: |  |  |  |
|  | Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISPROFOND 5425530017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IO 01.1/3 |  |  |  |  | ZBV 17 |  |  |  |
|  | IO 01.1 - Molo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Související dokumenty Změnového listu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paré č. |  | Příjemce |  |  |  |  |
|  |  | 0. Související korespondence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) |  |  |  |  |
|  |  | A. Technická část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | Zhotovitel |  |  |  |  |
|  |  | B. Časový harmonogram |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | Projektant |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | Supervize |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis Změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZBV 17: Změna konstrukce IO 01.1 Molo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Z důvodu detailní koordinace stavební a technologické části projektu během dopracování zadávací dokumentace stavby, Zhotovitel s ohledem na zajištění plné funkčnosti objektu IO01.1, navrhuje změnu tvaru a konstrukčního řešení IO 01. Molo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.1 Změna tvarového řešení konstrukce IO 01.1 Molo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Původní monolitické konstrukce strojovny PHM jsou umístění na výškovou úroveň pochozí části konstrukce IO 01.1 s ohledem na funkčnost řešení čerpání PHM, resp. odčerpání odpadních a nádních vod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.2 Změna systému řešení hydroizolace stavby IO 01.1 Molo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Systém fóliové hydroizolace objektu IO01.1 (i s ohledem na 17.01) nahrazen funkčním systémem vodonepropustné betonové konstrukce (ČBS TP 04) se změnou v návrhu vyztužení konstrukce IO01.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.3 Změna systému řešení výdejových okének strojní technologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dvířka v rámu 200x525 mm ze zadávací dokumentace nahrazeny za poklopová zásuvná dvířka s plechovou výplní v rozměru, který je přizpůsoben plné funkčnosti systému čerpání PHM, resp. odčerpání odpadních a nádních vod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných |  |  |  | Cena navrhovaných Změn kladných |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -556 342,78 Kč |  |  |  | 307 824,59 Kč |  |  |  |  | -248 518,19 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu |  |  |  | NE |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |
|  | Charakter změny (nehodící škrtněte) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X. | A | X B. | X C. | X D. | E |  |  |  |
|  | Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Změna tvaru konstrukce IO 01.1 Molo z důvodu dopracování výrobní technické dokumentace a detailní koordinace stavební a technologické části projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstave 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potřeba změny vznikla v důsledku dopracování výrobně-technické dokumentace Zhotovitele a detailnější koordinace stavební a technologické části projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna nemění celkovou povahu zakázky. Zhotovitel navrhuje změnu tvaru konstrukce IO 01.1 Molo, při garanci plné funkčnosti systému z důvodů detailní koordinace stavebně-technologické části projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Finanční objem změny je -262.795,37 Kč, tj. -0,30 % z celkové ceny Díla. Souhrn finančního objemu změn kategorie (C+D) - viz tab. Rekapitulace ceny Díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Projektant (autorský dozor) |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Souhlasíme. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garant smlouvy objednatele |  |  |  |  |  |  | xxxx |  |  |  |  | datum |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Supervize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | datum |  |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby |  |  |  |  |  |  | xxxxx |  |  |  |  | datum |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  | Vyjádření: |  |  |  |  |  |  | Daná změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. Souhlasím bez připomínek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace změny ceny akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Smlouva: |  |  |  |  |  |  |  | S/ŘVC/124/R/SoD/2022 |  |  |  |  |  |  | Ze dne: |  | 19.12.2022 |  |  |  |  |  |
| Cena dle smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | 88 311 920,92 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktuální cena vč. ZBV 17 |  |  |  |  |  |  |  | 115 460 055,23 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna ceny celkem: |  |  |  |  |  |  |  | 27 148 134,31 Kč |  |  |  |  |  |  | 30,74% |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna celkem dle odstavců: |  |  |  |  | Odstavec |  |  | A | B |  |  |  |  |  | C |  | D |  | E |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kč |  |  | - Kč | 2 909 090,05 Kč |  |  |  |  |  | 3 804 424,20 Kč |  | 20 486 931,66 Kč |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Reálná v % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,31% |  | 23,20% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Absolutní v % |  |  |  | 3,29% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mezní limit změny ceny |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  | 30% |  |  |  | není stanoveno |  |  |  |
|  | Limity změny ceny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A - Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 30% D: max. 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 053 503,94 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 642,95 Kč |  |  |  |  |  |  |  | 5 912 937,63 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219 977,42 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 044 750,00 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 634 876,06 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 316,71 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 304 844,23 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561 555,40 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210 159,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 176,05 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 283 247,95 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169 830,10 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 780,27 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 790,60 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 696,03 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBV 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 567,56 Kč |  |  |  |  |  |
| ZBV 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -248 518,19 Kč |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| příkazce operace: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  | xxxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| Statutární orgán – ředitel |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Lubomír Fojtů | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis 28,05.2025 |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zástupce Zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  | xxxx | datum |  |  |  |  |  | dle el. podpisu |  | Podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: |  |  | - |  |  |