DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 07.03.2025, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Sídlo: Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31

Zastoupené: Mgr. Martinou Václavíkovou, ředitelkou

IČ: 49559044

DIČ: CZ49559044

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-2120120217/0100

zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr vložka 861

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Mgr. Martina Václavíková

Ředitelka Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace

Email: reditel@socialnisluzby.com

Tel: +420 725 528 761

(dále jen „objednatel“)

a

2. ELEKTRO-FLEXI, s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zastoupena:

ve věcech smlouvy Petr Galda

ve věcech technických Petr Galda

ve věcech stavby Ing. Filip Rajhel, 1202244

IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-8357410287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě 44302 C

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle smlouvy

o dílo uzavřené dne 07.03.2025 a Dodatku č. 1 ze dne 30.5.2025, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

čl.VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

bod 2.	Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle skutečně provedených prací a na základě TDS schváleného zjišťovacího protokolu za celé dílo, po ukončení realizace díla.

3.	Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni realizace díla, předložit TDS soupis provedených prací za realizaci díla., které objednatel nebo jím pověřená osoba odsouhlasí z hlediska objemů a cen (soupis provedených prací bude předkládán ke kontrole v elektronické podobě). TDS je povinen do 5. pracovního dne po předložení provést kontrolu soupisu provedených prací.

4.	Soubor soupisu provedených prací bude předložen v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS, programu MS Excel, ODF programu LibreOffice, či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.	Soupis provedených prací bude obsahovat pouze položky, které jsou předmětem fakturace konečnou fakturací za celé dílo, a to v členění na objekty a oddíly v jakém je položkový rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Lipníku nad Bečvou V Lutíně dne 16.06.2025	Za objednatele: Za zhotovitele: 15.06.2025

…………………………………………			 …………………………………………..

Mgr. Martina Václavíková, ředitel 			Petr Galda