DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele DP/2126/2024/Lm uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Energy Benefit Centre a.s.

se sídlem Křenova 438/3

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 43-6354140227/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“), na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení Česká národní banka

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), na straně druhé

a to v následujícím znění:

# Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 03. 07. 2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo č. Objednatele DP/2126/2024/Lm, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 10. 2024, v níž se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo projektovou dokumentaci pro stavbu Oprava přípravny jídla, rozšíření jídelny dostavba 3.NP (dále jen „dílo“), a Objednatel se zavazuje řádně, v ujednaném čase a v souladu se smlouvou o dílo provedené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodli na změně termínů plnění z důvodu změny požadavků Objednatele na některá technická řešení.

Na základě výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) s následujícím zněním:

# Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodli, že odst. III. 1 písm. c) se mění a má následující znění:

- Část díla určená v odst. II. 4 písm. b) (dokumentace pro provedení stavby):

- do 17. 06. 2025

- Zhotovitel je povinen předložit tuto část díla Objednateli ke kontrole, a to nejpozději 3 týdny před uplynutím lhůt dle předchozího odstavce. Objednatel oznámí své připomínky Zhotoviteli do 14 dní a Zhotovitel je zapracuje nejpozději do finálního termínu dle první věty tohoto písmene. Pokud budou připomínky takového charakteru, že jejich zapracování bude vyžadovat posun v termínech odevzdání, dohodnou se smluvní strany na novém termínu dodatkem k této smlouvě, to platí pouze v případě, že se nejedná o připomínky způsobené vadami a nedodělky díla.

- 1 ks v elektronické verzi na datovém nosiči, případně zpřístupněno na zabezpečeném sdíleném úložišti nejméně po dobu 1 roku

- Po odstranění všech vad a nedodělků v počtu 6 ks v listinné podobě. Každý textový soubor elektronické verze bude ve formátu RTF, DOC nebo DOCX a současně ve formátu PDF. Každý tabulkový soubor (výkaz výměr, položkový rozpočet apod.) elektronické verze bude ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. Každý výkres v elektronické verzi bude ve formátu DWG a PDF. Obrázky a fotografie budou ve formátu PNG v rozlišení umožňujícím naplnění účelu díla.

# Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží jedno vyhotovení. Případně je tento dodatek vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem zástupců obou smluvních stran. V takovém případě obdrží každá smluvní strana elektronický originál oboustranně podepsaného dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a který plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne	V Brně dne

______________________	___________________

za Zhotovitele 	za Objednatele

Energy Benefit Centre a.s.	Fakultní nemocnice Brno

Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva	MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel