# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000229

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0036/25

číslo smlouvy zhotovitele: VŘ025/2024

# Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00

IČO:	497 77 513 DIČ: CZ49777513

Zastoupená: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel: ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 386920 vedenou u Městského soudu v Praze se sídlem: Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený: xxxx

IČO: 195 15 260 DIČ: CZ19515260

datová schránka: 9vbtnec

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) (dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

# Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 29.01.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň“ (dále jen „SOD“),

- při provádění díla byla zjištěna potřeba provedení dílčích změn díla z různých důvodů a

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se Smluvní strany v souladu s čl. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.

# Změna SOD

  - Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v celkové hodnotě:	178 153,34 Kč bez DPH;

    - méněpracím v celkové hodnotě:	28 441,03 Kč bez DPH.

  - Cena díla dle čl. 4.1 SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena díla (tj. 13 708 024,09 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 149 712,31 Kč bez DPH.

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 13 857 736,40 Kč bez DPH.

  - Vícepráce dle čl. 1.2 písm a) tohoto dodatku budou fakturovány zvlášť (na samostatné faktuře).

  - Termín pro provedení díla se nemění.

# Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

# Přílohy:

Položkový soupis víceprací a méněprací

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Datum: 2025.06.16

16:24:58 +02'00'

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.06.11

11:26:21 +02'00'

……………………	…………………………..

# Západočeská univerzita v Plzni	ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

| REKAPITULACE STAVBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kód: | 44-2024 |  |
| Stavba: | Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň |  |
| KSO: | CC-CZ: |  |
| Místo: | Datum: | 04.06.2025 |

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel:

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

497 77 513

195 15 260

291 15 744

149 712,31

Cena s DPH	v	CZK	181 151,90

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%

12,00%

Základ daně

149 712,31

0,00

Výše daně

31 439,59

0,00

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Kód: | 44-2024 |
| Stavba: | Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň |

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

04.06.2025

PilsProjekt, s.r.o.

| Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
| --- | --- | --- |

Kód

Náklady z rozpočtů

ZL 01.01 Časom

| 149 712,31 | 181 151,90 |
| --- | --- |
| 149 712,31 | 181 151,90 |

íra

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň

Objekt:

ZL 01.01 - Časomíra

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Západočeská univerzita v Plzni

Zhotovitel:

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

Projektant:

PilsProjekt, s.r.o.

Zpracovatel:

| CC-CZ: |  |
| --- | --- |
| Datum: | 04.06.2025 |
| IČ: | 497 77 513 |
| DIČ: |  |
| IČ: | 195 15 260 |
| DIČ: |  |
| IČ: | 291 15 744 |
| DIČ: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |

Poznámka:

Cena bez DPH	149 712,31

Základ daně	Sazba daně	Výše daně

DPH základní	149 712,31	21,00%	31 439,59

Cena s DPH

181 151,90

snížená	0,00	12,00%	0,00

| v | CZK |
| --- | --- |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |
| --- | --- |
| Stavba: |  |
| Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň |  |
| Objekt: |  |
| ZL 01.01 - Časomíra |  |
| Místo: |  |
| Zadavatel: | Západočeská univerzita v Plzni |
| Zhotovitel: | ENVY SPORT SERVIS, s.r.o. |

| Datum: | 04.06.2025 |
| --- | --- |
| Projektant: | PilsProjekt, s.r.o. |
| Zpracovatel: |  |

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 712,31

HSV - Práce a dodávky HSV 5 326,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 326,34

PSV - Práce a dodávky PSV 144 385,97

742 - Elektroinstalace - slaboproud 170 373,00

767 - Konstrukce zámečnické -28 441,03

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 454,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Multifunkční hřiště v areálu ZČU Borská pole, Plzeň

Objekt:

ZL 01.01 - Časomíra

Zadavatel:

Zhotovitel:

Západočeská univerzita v Plzni

ENVY SPORT SERVIS, s.r.o.

| Projektant: | PilsProjekt, s.r.o. |
| --- | --- |
| Zpracovatel: |  |

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

| Datum: | 04.06.2025 |
| --- | --- |

Místo:

Náklady soupisu celkem	149 712,31

|  |  | D |  | HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,34 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 953946111 |  | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t |  | t |  | 0,065 |  | 29 799,500 |  | 1 936,97 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | nosná konstrukce časomíry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (5*6,514)*2/1000 |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | M |  | 145502R01 |  | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x4mm |  | t |  | 0,072 |  | 47 074,650 |  | 3 389,37 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | nosná konstrukce časomíry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | (5*6,514)*2/1000 |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,065*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 144 385,97 |  |  |  |
|  |  | D |  | 742 |  | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  |  |  |  | 170 373,00 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 742390R01 |  | D + M scoreboardu |  | kus |  | 1,000 |  | 170 373,000 |  | 170 373,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | obsahuje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - scoreboard MULT 15A_outdoor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  | - ovládací pult - siréna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - automatická synchronizace času |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - univerzální držáky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | -28 441,03 |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 767995117 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg |  | kg |  | -1,000 |  | 32,530 |  | -32,53 |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | stožár časomíry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | -1 |  |  |  | -1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | -1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | M |  | 553300012 |  | Příhradový stožár časomíry, v 9m, čtvercová podstava 555/555, trubka 60/5, 16mm diagonály |  | ks |  | -1,000 |  | 28 408,500 |  | -28 408,50 |  |  |  |

|  | VV VV |  | - Povrchová úprava: žárový zinek- 80 až 120mikronů! stožár časomíry -1 |  |  | -1,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | Součet |  |  | -1,000 |  |  |  |
|  | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  |  | 2 454,00 |  |
| 6 | K | 789132240 | Úpravy povrchů pod nátěry potrubí do DN 150 očištění odmaštěním | m2 |  | 2,400 | 32,750 | 78,60 |  |
|  | VV |  | nosná konstrukce časomíry |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5*(0,06*4))*2 |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  |  | 2,400 |  |  |  |
| 7 | K | 789431532 | Žárové stříkání potrubí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm do DN 150 | m2 |  | 2,400 | 989,750 | 2 375,40 |  |
|  | VV |  | nosná konstrukce časomíry |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | (5*(0,06*4))*2 |  |  | 2,400 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  |  | 2,400 |  |  |  |

P	Poznámka k položce: