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na výrobu, montážní a stavební práce 
podle § 2623 až §2630 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla

1. Objednatel: Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
                                 Jiráskovo předměstí 1007
                                 377 01  Jindřichův Hradec
                                 Zastoupený: jednatelem Ing. Ivo Ježkem
                                 IČ:                   26043335
                                 DIČ:                CZ26043335
                                 Peněžní ústav: *******
                                 Číslo účtu:      *******
                                 (dále jen objednatel  )

                                 Společnost je zapsána v Obch.restříku Krajského soudu v Č.Budějovicích

                                 dne 18.2.2002 oddíl C, vložka 10836.

2. Zhotovitel:  STAVISERVIS spol. s r.o.

                                 Deštenská 71, Radouňka 

                                 377 01 Jindřichův Hradec

                                 Zastoupený : jednatelem – ředitelem Ing. Petrem Vetýškou
                                 IČ :                             42408008   

                                 DIČ :                          CZ42408008

                                 Peněžní ústav :           *******
                                 Číslo účtu :                 *******
                                 ( dále jen zhotovitel )  

                                 Společnost zapsána v Obch.rejstříku  Krajského soudu v Č. Budějovicích

                                 dne  4.11.1991 oddíl C, vložka 489.     
3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

4. Zástupcem zhotovitele na stavbě je pan ******, stavbyvedoucí, tel.:******, který je  pověřen  řízením výrobních a montážních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je Ing. Ivo Ježek, tel.: 725 900 399, e-mail: ivo.jezek@smjh.cz. Ve věcech technických pan*******, tel.:*****, e-mail: *******.
5.   Název díla:    Oprava fasády štítu budovy
6.   Místo :          Jiráskovo předměstí 1007, Jindřichův Hradec          
7.   Bližší popis:

      Bude provedena oprava fasády štítu budovy, dle cenové nabídky, ze dne 16.4.2025, která 
      je nedílnou součástí smlouvy.
8.   Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění v době od 1.7.2025 do 15.10.2025.

       Doba realizace:  4 týdny 

9. Předpokládaná cena za dílo činí :   156.200,00  Kč  bez  DPH  
slovy: Stopadesátšesttisícdvěstěkorunčeských  bez DPH.

Objednatel (příjemce plnění) výslovně prohlašuje, že u přijatého zdanitelného plnění vystupuje jako osoba povinná k dani, tj. v rámci své ekonomické činnosti. Poskytovatel plnění (zhotovitel) je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví (§92e zákona o DPH č.235/2004 Sb., v aktuálním znění). Objednatel bere na vědomí, že mu vzniká povinnost DPH přiznat a zaplatit.
10.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
       sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
       podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán 
       oběma smluvními stranami. Specifikace zjevných vad a nedodělků včetně termínu jejich
       odstranění bude součástí zápisu o převzetí díla včetně prohlášení objednatele, zda přebírá 
       dílo s výhradami či bez výhrad. V případě, že objednatel přebírá dílo s výhradami, určí
       zhotovitel přiměřenou lhůtu, ve které odstraní vady a nedodělky, zjištěné při převzetí díla.
11.  Fakturovat bude zhotovitel na základě konečné faktury, po předání a převzetí díla.

       Faktura bude  obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle §29 

       zákona   č. 235/2004 Sb., ve  znění  pozdějších  předpisů.    

12.  V případě nedodržení  termínů  splatnosti faktury, vzniká zhotoviteli právo na úrok 
       z prodlení ve výši 0,05%  z fakturované částky  za  každý  den  prodlení.  Do  doby     

       úplného zaplacení zůstává dílo majetkem zhotovitele.

       Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 14 dnů od jeho vystavení.
       Za nesplnění předání řádně dokončeného objektu objednateli v dohodnutém termínu   

       zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,05% z ceny díla za každý započatý den   

       prodlení. 

13. Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo ve shodě s nabídkou, smlouvou, PD a platnými ČSN,  

zákonnými předpisy, které se týkají předmětu díla a podle svých technologických postupů.

14. Zhotovitel   splní   svou   povinnost   provést  dílo  jeho  řádným  ukončením  a   předáním  

      předmětu díla objednateli.

15. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze skrytých vad díla je mezi smluvními stranami 

      dohodnuta na 60 měsíců, od data předání díla objednateli. Po tuto dobu odpovídá  

      zhotovitel za vady, které objednatel zjistil, a které včas reklamoval.

16. Smlouva   nabývá   platnosti   dnem   jejího   podpisu   zástupci   obou  smluvních  stran  a  

      nevyžaduje žádné další schválení.
17. Práva  a  závazky,  které  pro  smluvní  strany  ze  smlouvy  vyplývají, přecházejí na jejich  

      případné právní nástupce.
18. Odstoupení  od  smlouvy  a  následky  takového  odstoupení se pro obě smluvní strany řídí 

      příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.
19. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou  potvrzených  exemplářích,  z  nichž  každá strana  

      obdrží po jednom.
20. Účastníci se svobodně na základě své vlastní vůle dohodli, že všechny spory vznikající  

      z této smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou řešeny a rozhodovány v rámci pravomoci 

      obecných soudů České republiky.

21. Další   vzájemné   vztahy,   neupravené   ve   smlouvě,  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  

občanského zákoníku.

22.  Obě smluvní strany uznávají bez výhrad všechny podmínky této smlouvy o dílo.

V Jindřichově Hradci, dne 

                  Za zhotovitele:                                                      Za objednatele:

………………………………………..                               …………………………………
                Ing. Petr Vetýška                                                           Ing. Ivo Ježek
                         jednatel                                                                         jednatel                                                         

STAVISERVIS, s.r.o., Jindřichův Hradec

Smlouva o dílo


