Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele  647/2017  			                           č. objednatele SML-2017-012.01-Ko

Název zakázky:           „Výměna vodovodního potrubí v obci VESELÍČKO“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.

Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice

Statutární zástupce	: Petr Zdráhal – jednatel společnosti

IČ			: 46581367

DIČ			: CZ46581367

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:		: p.zdrahal@vsprerov.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500

(dále jen zhotovitel)

Vzhledem k tomu, že stavba je prováděna v obci Veselíčko současně s rekonstrukcí plynovodu na několika místech, dochází ke kolizím s jinými zhotoviteli na staveništi, což způsobuje prodloužení doby provádění prací a je nutno práce na staveništi s těmito zhotoviteli koordinovat. Z tohoto důvodu dochází k častým prodlevám při provádění prací, a proto se smluvní strany dohodly na novém termínu ukončení prací stavby na 15.11.2017, s tím, že povrchové úpravy na komunikacích budou provedeny nejpozději do 31.10.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-2017-012-Ko ze dne 24.2.2017 nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 k SoD č. SML-2017-012-Ko ze dne 24.2.2017   je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.

V Přerově dne 18.8.2017                    		                  V Přerově dne 21.8.2017

Za zhotovitele:    							    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Petr Zdráhal                                                                      MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti                                		                      předseda představenstva