SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

„VDJ ROZSTÁNÍ – REKONSTRUKCE SILNOPROUD, MaR, ASŘ“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

| Název: | Svazek obcí Drahanská vrchovina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Náměstí 32, 798 48 Protivanov |
| Zastoupený: | Petrem Kolářem, předsedou Svazku |
| IČO: | 47921137 |
| DIČ: | CZ47921137 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 24833701/0100 |

a

Zhotovitel

| Název: | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno |
| Zastoupený: | Ing. Petr Fiala, ředitel divize Boskovice na základě plné moci ze dne 1. 7. 2024 |
| Technicky oprávněn jednat: | Ing. Pavel Mikulášek, výrobně – technický náměstek divize Boskovice, Pavel Černý, vedoucí útvaru elektro Ctibor Petr, vedoucí útvaru dispečinku |
| IČO: | 49455842 |
| DIČ: | CZ49455842 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. pob. Boskovice |
| Číslo účtu: | 19 - 4870110287/0100 |
| Korespondenční a doručovací adresa: | divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice |
| Zapsaný: | v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, č. vložky 1181 |

# 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Práce a dodávky sjednané touto smlouvou jsou zadány na základě In-house zadávání (vertikální spolupráce). Objednatel je členem sdružení Sdružení obcí a svazků obcí, z.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 05315620, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 31978. Sdružení obcí a svazků obcí, z.s. je společníkem obchodní společnosti Svaz VKMO s.r.o., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34545. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 49455842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181 (dále jen VAS) je obchodní společností, jejímž hlavním předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jeho jediným akcionářem je obchodní společnost Svaz VKMO s.r.o.

  - Charakter vlastnictví a ovládání VAS, kontrola VAS ze strany veřejných zadavatelů a výkon podstatné činnosti pro své vlastníky umožňuje mezi společností VAS a společností Svaz VKMO s.r.o. a jeho společníky, tj. i objednatelem aplikovat ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek ZZVZ.

  - V souladu s in – house zadáváním (vertikální spolupráci) je objednatel oprávněn zadávat zhotoviteli napřímo bez výběrového řízení veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Na zakázky, ke kterým je zadavatel nucen přistupovat dle zákona, se in-house zadávání nevztahuje.

# 3. PŘEDMĚT DÍLA

# Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost stavebně montážní práce včetně dodávky stavebních hmot, strojů, zařízení a dílů na akci:

„VDJ ROZSTÁNÍ – REKONSTRUKCE SILNOPROUD, MaR, ASŘ“

3.2.	Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:

      - touto smlouvou

      - příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

      - obecně závaznými právními předpisy

      - projektovou dokumentací zpracovanou SKS v r.2025

  - Popis předmětu díla:

Předmětem díla je realizace stavby „VDJ ROZSTÁNÍ – REKONSTRUKCE SILNOPROUD, MaR, ASŘ“. Projekt řeší:

- rekonstrukce napájení NN objektu VDJ Rozstání včetně výměny rozvaděčů RE, RP1, RP2

- demontáž a montáž nové elektroinstalace ve VDJ

- sledování, řízení, měření veličin a stavů technologických celků ve VDJ dle požadavků provozovatele a příprava pro další zpracování

- úprava hromosvodu a zemnění

- zapojení do přenosů na dispečink VAS

  - Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti dohodnutému rozsahu, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

### 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení díla: 		do 4 měsíců po podpisu této Smlouvy o dílo

  - Termín předání dokončeného díla:	do 31. 12. 2025 (při podpisu smlouvy do 30.6.2025)

  - Místo plnění: 			vodojem Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem

#### 5. CENA

- Cena za dílo (celková cena předmětu smlouvy za celý rozsah a celou dobu plnění předmětu smlouvy) se sjednává dohodou ve výši:

418.505,75 Kč bez DPH.

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Uvedená cena je cena nejvýše přípustná a pevná, kterou je možno překročit pouze v případě změny rozsahu

díla. Sjednaná cena zahrnuje náklady zhotovitele související s provedením díla.

- Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli před jejich provedením a po písemném odsouhlasení objednatelem do stavebního deníku. Vícepráce odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem. Vícepráce budou oceněny dle jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v případě, že požadované položky víceprací v nabídce zhotovitele uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

- Práce a dodávky, které nebudou během provádění díla po dohodě provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s položkovým rozpočtem (viz příloha č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím bankovních účtů. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou vystavení faktury – daňového dokladu.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Objednatel zhotoviteli uhradí celkovou cenu díla při splnění níže sjednaných podmínek a po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro daňový doklad je datum předání díla bez vad a nedodělků bránících provozu. Současně se sjednává možná dílčí fakturace, a to až do výše 80 % ceny díla.

- Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti, a to pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

- Faktura bude obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Pokud se bude jednat o jiné služby, než jsou stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dohodly se smluvní strany na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).

- Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platné znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

- Při prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

##### 7. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA - STAVENIŠTĚ

- Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu této smlouvy.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2. (předmět díla) jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli.

- Zhotovitel bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, na které byl, dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, prokazatelně upozorněn objednatelem. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců v prostorách míst plnění, včetně zabezpečení jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel také zabezpečí dodržování všech podmínek požární bezpečnosti stanovených v dokumentaci zpracované pro dané prostory.

- Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými předpisy.

- Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které vzniknou jeho činností. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel, který zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

##### 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla (čl 3., odst. 3.2.). Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním oznámí zhotovitel zodpovědnému zástupci objednatele telefonicky (e-mailem) kdy dílo předá.

- O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepíše zhotovitel protokol. Dnem podpisu přejímacího protokolu přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. Drobné vady a nedodělky nebránící provozu musí zhotovitel odstranit v dohodnutém termínu.

- Přejímací protokol obsahuje zejména:

  - zhodnocení jakosti díla,

  - identifikační údaje díla,

  - prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,

  - soupis příloh,

  - soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

  - přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby provedené dle platné Směrnice objednatele, protokoly o předepsaných zkouškách, revizní zprávy, atesty materiálů nebo výrobků, prohlášení o shodě apod. dle platných předpisů

  - výkresová část PD s vyznačením změn a odchylek od PD včetně technických popisů s podpisy zhotovitele a stavebního a technického dozoru stavby

  - certifikáty o shodě od použitých materiálů dle zákona č. 22/1997 Sb., stavební a montážní deníky,

  - zápisy o přejímce křížení ostatních podzemních vedení a IS od jejich správců a provozovatelů,

  - ostatní dokumenty vyplývající z charakteru stavby.

  - cenu díla a záruční doby

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- Zhotovitel odpovídá v záruce:

- že předmět díla v době jeho převzetí objednatelem má a po dobu běhu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené platnými právními předpisy, ČSN a touto smlouvou

- že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě

- že předané dílo je technicky realizované v souladu s platnými právními předpisy, které se vztahují k realizovanému předmětu díla

- za kvalitu prací a dodávek svých subdodavatelů a poskytne za ně záruku za jakost v plném rozsahu dle podmínek této smlouvy.

- Záruční doba na dokončené dílo se sjednává na 24 měsíců pro stroje a zařízení a 60 měsíců na ostatní části dodávky od podepsání zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

- Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.

- V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeúčtuje zhotoviteli odpovědnému za vady.

10. SMLUVNÍ POKUTA A DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:

- Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení 500,- Kč (vč. DPH je-li zhotovitel plátcem DPH).

- Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel 1 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení nebo nastanou-li okolnosti, pro které lze důvodně předpokládat, že proti němu takové řízení bude zahájeno nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace.  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bez dohody s objednatelem pozastaví práce na provádění díla a ze všech okolností bude zřejmé, že závazek ze smlouvy tak nesplní řádně nebo včas.

- Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí ust. § 2001 a následujících občanského zákoníku.

- Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé nesplněním závazků zajištěných smluvní pokutou, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  - Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě”, podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, např. ve stavebním deníku a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

  - Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za škody způsobené jeho činností, činností svých pracovníků a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činností třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit. Při provádění části díla jinou osobou (například subdodavatelem) má zhotovitel stejnou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do doby určené v zápisu z přejímacího řízení.

  - Smluvní strany si navzájem sdělí bezodkladně změny, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně vstupu do likvidace, konkursu, zániku a nástupnictví.

  - Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

  - Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

  - Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

11. SCHVALOVACÍ DOLOŽKA

Smlouvu schválilo předsednictvo Svazku obcí Drahanská vrchovina na svém jednání dne 9. 6. 2025

Ke smlouvě je připojena 1 příloha: Příloha č. 1 VDJ Rozstání - Silnoproud, MaR a ASŘ - rozpočet

V Protivanově dne: 9. 6. 2025			V Boskovicích dne: 9. 6. 2025

Svazek obcí Drahanská vrchovina		VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

.....................................................			..................................................

za objednatele					za zhotovitele

Petr Kolář		  				Ing. Petr Fiala

předseda Svazku					ředitel divize Boskovice na základě plné moci

ze dne 1.7.2024