DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dne 17. 3. 2025 mezi následujícími smluvními stranami

| OBJEDNATEL | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jana Littrowa 122, Horšovský Týn, 346 01 |
| IČO: | 00376469 |
| DIČ: | CZ00376469 |
| zastoupený: | Ing. Miluše Fousová - ředitelka |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxx |

dále jen „objednatel“

| ZHOTOVITEL | Švarcstav s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Prokopa Velikého 691, 344 01 Domažlice |
| IČO: | 18035973 |
| DIČ: | CZ18035973 |
| zapsaný ve veřejném rejstříku: | Spisová značka: C 43406 vedená u Krajského soudu v Plzni |
| zastoupený: | Vladimír Švarc, jednatel |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: | Ing. Jan Ploub – obor Pozemní stavby |

dále jen „zhotovitel“

# PŘEDMĚT DODATKU

## Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce vzniklé při realizaci veřejné zakázky „Zateplení fasády budovy Nádražní 43 II. etapa“.

## Na základě zjištění stavu budovy v průběhu zateplování objektu bylo nutno provést vícepráce uvedené v položkovém rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Z důvodu zařazení nových položek prací dle odstavce 1.2. tohoto dodatku se zvyšuje cena díla uvedená v článku 6 odstavec 6.1. smlouvy o dílo o 216 567,76 Kč bez DPH. Nové znění článku 6 odstavce 6.1. smlouvy o dílo je následující:

## Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí				1 494 196,31 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta devadesát čtyři tisíc jedno sto devadesát šest korun třicet jedna haléřů)

Celkem za DPH 21%						313 781,23 Kč

(slovy: tři sta třináct tisíc sedm set osmdesát jedna korun dvacet tři haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí			1 807 977,54 Kč

(slovy: jeden milion osm set sedm tisíc devět set sedmdesát sedm korun českých padesát čtyři haléřů)

  - Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

# ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

## Tento Dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

## Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

## Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy k Dodatku:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - vícepráce

| v Horšovském Týně Ing. Miluše Fousová ředitelka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 za objednatele | v Domažlicích Vladimír Švarc jednatel Švarcstav s.r.o. za zhotovitele |
| --- | --- |