Dodatek č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

Číslo smlouvy objednatele: 158/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 025027A

Název díla:

„Jez vakový na Teplé - K. Vary“ – projektová dokumentace (DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

zástupce objednatele:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Zhotovitel:

sídlo: oprávněni k podpisu smlouvy:

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 775 (dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Dodatek č. 1 k SOD 158/2025 Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: Projednání a koordinace akce s připravovanými záměry Magistrátu města Karlovy Vary.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

b)

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání na ZVV:	nejpozději do 04.06.2025 c) předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

Nové znění:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

- první dílčí termín–předání kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky) po projednání

na ZVV:	nejpozději do 04.07.2025

- předání a převzetí kompletní PD (2 x tištěné + elektronicky):

1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

v Brně dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………… investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………. generální ředitel

AQUATIS a.s.

……………………………………… zástupce generálního ředitele AQUATIS a.s.