SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Zhotovitel:

Okna Gazdík s.r.o.

Sídlo: Přívorka 718/32, 373 72 Lišov

IČO: 06921736, DIČ: CZ06921736

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený:  jednatel společnosti: Radek Gazdík

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Datová schránka: gky4rga

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést dodávku a montáž interiérových dveří a oken dle specifikace a rozpočtů v přílohách, na adrese Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

III. Cena a platební podmínky

Cena díla činí Kč 179 807,- bez DPH, což je Kč 217 566,47 včetně DPH (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

IV. Termín plnění

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Dokončení: nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací.

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

V. Záruka a odpovědnost

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od předání a na výrobky (plastová okna a dveře) poskytuje záruku 72 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu i provedení. Objednatel je povinen vady oznámit písemně bez zbytečného odkladu.

Vady bude zhotovitel odstraňovat do 10 pracovních dnů od oznámení.

VI. Ostatní ujednání

Veškeré změny smlouvy musí být sjednány písemně.

Obě strany se zavazují k součinnosti při realizaci díla.

V případě prodlení je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

Zhotovitel zajistí, aby při montáži dveří v serverovně nedošlo k úniku prachu a poškození serveru a IT vybavení.

VII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

VIII. Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 – Rozpočet na výměnu oken (opravu)

Příloha č. 2 – Rozpočet na dveře v serverovně

V Českých Budějovicích dne 12. 6. 2025			           V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2025

Za objednatele:               				             Za zhotovitele:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy				Radek Gazdík, jednatel společnosti