**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená**: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

**Zhotovitel:**

Okna Gazdík s.r.o.

Sídlo: Přívorka 718/32, 373 72 Lišov

IČO: 06921736, DIČ: CZ06921736

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupený: jednatel společnosti: **Radek Gazdík**

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Datová schránka: gky4rga

**II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést **dodávku a montáž interiérových dveří a oken** dle specifikace a rozpočtů v přílohách, na adrese Husova tř. 1846/9, České Budějovice 3.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

**III. Cena a platební podmínky**

**Cena díla činí Kč 179 807,- bez DPH, což je Kč 217 566,47 včetně DPH** (režim přenesené daňové povinnosti).

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení.

Zádržné: 10 % z ceny díla bude vyplaceno po odstranění případných vad.

**IV. Termín plnění**

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak

Dokončení: nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací.

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

**V. Záruka a odpovědnost**

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od předání a na výrobky (plastová okna a dveře) poskytuje záruku 72 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu i provedení. Objednatel je povinen vady oznámit písemně bez zbytečného odkladu.

Vady bude zhotovitel odstraňovat do 10 pracovních dnů od oznámení.

**VI. Ostatní ujednání**

Veškeré změny smlouvy musí být sjednány písemně.

Obě strany se zavazují k součinnosti při realizaci díla.

V případě prodlení je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

**Zhotovitel zajistí, aby při montáži dveří v serverovně nedošlo k úniku prachu a poškození serveru a IT vybavení.**

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

**VIII. Přílohy smlouvy**

Příloha č. 1 – Rozpočet na výměnu oken (opravu)

Příloha č. 2 – Rozpočet na dveře v serverovně

V Českých Budějovicích dne 12. 6. 2025 V Českých Budějovicích dne 17. 6. 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy Radek Gazdík, jednatel společnosti