#### Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

mezi těmito smluvními stranami:

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Adresa: Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou,

IČ: 18385036

Zastoupená: Mgr. Dagmar Panošovou, Ph.D.

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxx.,  č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen objednatel)

a

Stavby MH s.r.o.

se sídlem: Dolní Sedlo 102, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČ 	09185500

DIČ:CZ09185500

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

- Předmět a účel smlouvy

- Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na zakázce:

„Oprava učebny“

- Předmětem plnění zakázky je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení díla nutných k úplnému dokončení akce: „Oprava učebny“.

- Rozsah prací je dán a dílo bude provedeno v souladu s následující dokumentací, tj. podle:

- této smlouvy o dílo;

- projektové dokumentace zpracované odpovědným projektantem;

- předaného výkazu výměr a cenové nabídky zhotovitele, pro stanovení množství, jakosti a ceny díla, který je přílohou č. 1 této smlouvy;

- platných povolení vydaných pro stavbu;

- platných ČSN a obecně závazných předpisů;

- předávacího protokolu;

- podle dalších závazných pokynů objednatele dle § 2586 OZ

(body a) – g) dále společně jako „smluvní dokumentace“).

- Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou povinen zajistit veškeré dodávky, materiál a práce pro úspěšné dokončení díla tak, aby jeho výsledek byl v souladu s touto smlouvou, zadáním zadavatele, a závaznou nabídkou zhotovitele.

- Kvantitativní a kvalitativní podmínky dodávky a rozsah jsou dány výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby. V případě nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby je pro stanovení rozsahu díla, jeho jakosti a ceny rozhodující výkaz výměr.

- Součástí předmětu zakázky jsou dále tyto činnosti:

- Zařízení staveniště včetně úklidu a vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, likvidace odpadů, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení atestů apod. dle příslušných zákonných ustanovení.

- Odpad dále nepoužitelný se stává majetkem dodavatele stavebních prací a ten zabezpečuje jeho průběžné odstranění v souladu se zákonem.

- Veškeré dodatečné práce, které vzniknou při realizaci díla, budou předem a v nezbytně nutném rozsahu zhotovitelem zapsány do stavebního deníku. Po výslovném odsouhlasení ze strany objednatele budou tyto zápisy podkladem pro uzavření dodatku smlouvy o dílo. Obdobně platí toto ustanovení pro případné méněpráce.

- Místem plnění zakázky je: Jablonec n.N.

- Za objednatele jsou oprávněné osoby k vyřizování běžných záležitostí provádění stavby:

Vratislav Ptáček :	xxxxxxxxxx@xxxxxx.cz  xxx xxx xxx

Jan Kyzúr :		xxxxxxxxxx@xxxxxx.cz  xxx xxx xxx

Za zhotovitele jsou odpovědní za vedení realizace stavby a kontrolu jakosti:

Miroslav Hochman :   xxxxxxxxxx@xxxxxx.cz  xxx xxx xxx

xxxxxxxxxx@xxxxxx.cz

- Termíny a doba plnění

#### Termíny plnění:

Zakázka bude zahájena dne 	 30.6.2025

Zakázka bude dokončena do:      31.8.2025

#### Termín zahájení prací se může změnit v závislosti na podpisu smlouvy smluvními stranami a finančních prostředcích zadavatele, které má k dispozici. V takovém případě se termín realizace díla posouvá.

#### Realizace díla bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 hod. do 18 hod, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V sobotu a v neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku od 8 do 18 hod.

- Zhotovitel vyklidí staveniště do 7 dnů od data dokončení díla.

- Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu s požadavky objednatele). Prodloužení lhůty plnění může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

- změna rozsahu nad rámec cenové nabídky nebo projektové dokumentace;

- neplnění závazků ze smlouvy a prodlení na straně objednatele;

- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele;

- v důsledku vyšší moci.

- Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje zejména např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkony vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, na jejichž základě by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna; klimatické podmínky, které brání řádnému provádění díla a jsou v rozporu s technologickými předpisy provádění díla; požadavky státních orgánů a institucí vykonávající památkový, archeologický či jiný dohled.

- Cena díla a platební podmínky

- Celková cena za zhotovení díla byla smluvními stranami sjednána v Kč ve výši:

Celková cena bez DPH: 	498 067,17 Kč

DPH:  				104 594,11 Kč

Celková cena včetně DPH: 	602 661,28 Kč

Detailní rozpis cenové nabídky zhotovitele je uveden v příloze č. 1 – oceněném 	výkazu výměr a krycím listu rozpočtu.

- Cena díla se sjednává jako cena pevná s výjimkou uvedenou v čl. III. odst. 5 této smlouvy a platná po celou dobu realizace díla. Nabídková cena byla vypracována v souladu se zadávací dokumentací a po položkách v souladu s výkazem výměr.

- Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a konečným dokončením předmětu smlouvy včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění předmětu smlouvy. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám.

- Cena díla zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci této zakázky. Veškeré související náklady jsou zahrnuty do ceny příslušných prací.

- Cena díla smí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla, pokud bude navýšení o více než 3% body.

- Případné nutné vícepráce a méněpráce či změny v projektu, neuvedené ve výkazu výměr provede zhotovitel na základě zvláštní objednávky, která bude tvořit dodatek ke smlouvě o dílo. Ocenění těchto víceprácí, méněprácí či změn bude provedeno dle jednotkových cen z rozpočtu, který je přílohou ke smlouvě, nebo dle platné cenové úrovně URS nebo RTS.

- Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

- Faktura bude vystavována v měsíčních intervalech po dílčím odsouhlasení soupisu provedených prací. Závěrečná fakturace bude provedena na základě podepsání předávacího protokolu díla, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.

- Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou objednatele, popřípadě technickým dozorem. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu. Položky musí odpovídat typům výdajů dle rozpočtu projektu. Odsouhlasení předloženého soupisu je objednatel povinen potvrdit a předat zpět zhotoviteli do tří pracovních dnů od předání.

- V dílčích fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.

- Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktury nebudou mít odpovídající náležitosti, budou objednatelem vráceny zpět zhotoviteli k doplnění.

- Lhůta splatnosti faktury se sjednává na 21 dní ode dne doručení objednateli. Faktury budou doručeny poštou nebo osobně na adresu objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu v termínu splatnosti.

- Konečná faktura vystavená zhotovitelem za práce provedené a odsouhlasené se považuje ve smyslu zákona č. 235/2004 o DPH za samostatné zdanitelné plnění.

Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- výslovný název " konečná faktura "

- celkovou sjednanou cenu bez DPH

- celkovou výši DPH

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH.

- Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

##### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody přechází na objednatele dnem, kdy jsou současně splněny následující podmínky (i) protokolované předání díla a zároveň (ii) úplné zaplacení konečné faktury zhotovitele.

- O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat předávací protokol. Součástí protokolu budou doklady o řádném provedení díla dle technických norem, provedených zkouškách, atestech a dokumentace skutečného provedení, včetně prohlášení o shodě. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.

##### Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to  po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel (popř. jeho subdodavatel) má uzavřenou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

- Povinnosti objednatele

- Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli:

- Dokumentaci stavby  - stavebního povolení (ohlášení) a všechny doklady;

- Prostor pro zařízení staveniště;

- Napojovací body pro potřebná média.

- Objednatel zajistí:

- případné zábory komunikací a pozemků ve vlastnictví objednatele;

- případný památkový, archeologický či jiný dohled;

- maximální součinnost dodavatelů specifických prací zajišťovaných objednatelem s ohledem na postup prací zhotovitele.

- Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro zhotovení díla.

- Objednavatel je povinen hradit veškeré faktury zhotovitele ve splatnosti. V případě prodlení s úhradou jednotlivé faktury ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn pozastavit výkon díla až do úplného splacení faktury. O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje termín zhotovení díla.

- Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob.

- Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smluvní dokumentací a v dohodnuté lhůtě dílo předat objednateli. Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při realizaci stavby budou použity jenom takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. Kvalitu vstupních materiálů a polotovarů bude zhotovitel dokladovat objednateli při předání díla prohlášením.

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, dokumentaci pro provádění stavby a zadání zakázky. K tomu se zavazuje používat materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

- Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních podmínkách a při předání a převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech sjednaných prací a dodávek je závaznou povinností zhotovitele.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Odsouhlasení dodatku – prací může být pouze formou dodatku ke smlouvě. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v ceně díla zahrnuty.

- Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace a vod.

- Poplatky za zařízení staveniště, náklady na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty v nabídce. Vlastní realizaci stavby bude 	zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a 	okolí stavby.

- Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního   značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami právoplatných územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo ohlášení staveb, s požadavky veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními.

- Zhotovitel zavede před zahájením prací na stavbě stavební deník o průběhu prací na stavbě a pro písemný styk objednatele a zhotovitele ve věcech provádění stavby.

- Smluvní pokuty

- Smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla ze strany zhotovitele činí 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

- V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

- V případě bezdůvodného opoždění objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací a dodávek má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení

- Odstoupení od smlouvy

- Obě strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě zmaření účelu smlouvy.

- Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- Záruka

##### Zhotovitel poskytuje za záruku za dílo v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

- Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době.

- Zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání a převzetí díla, a to nejpozději do 30 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.

- Zhotovitel nastoupí k odstranění záruční vady nejpozději do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele, na e-mailovou adrese hochmanmiroslav@seznam.cz, a to bez odkladu po jejich zjištění.

- Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky, konkrétně OZ a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že podpisem této smlouvy na sebe berou nebezpečí změny okolností a žádná ze Smluvních stran tedy není oprávněná domáhat se po druhé Smluvní straně a/nebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech Smluvních stran.

- Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud lze předpokládat, že by Smluvní strany tuto smlouvu uzavřely i bez takového ustanovení, pokud by zdánlivost, neplatnost nebo nevymahatelnost rozpoznaly včas (oddělitelné ujednání). Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo zdánlivým, neplatným, nebo nevymahatelným ustanovením.

- Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ve výše upravených záležitostech a nahrazuje veškeré předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Veškeré změny, doplňky nebo úpravy této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány všemi Smluvními stranami.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele – oceněný výkaz výměr a krycí list rozpočtu

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Jablonci nad Nisou				V Hrádku n.N.

dne 5. 6. 2025                         			dne 5. 6. 2025

Za objednatele:				             	Za zhotovitele:

……………………………………….	                   …………………………………….

Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D.				Miroslav Hochman