Odběratel: statutární město Olomouc Horní náměstí 583 779 11 Olomouc IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Dodavatel: ZAHRADA Olomouc s.r.o. Železniční 469/4 779 00 Olomouc IČ: 48395013 DIČ: CZ48395013

| objednávka č.: | vyřizuje: | kontakt: | dne: |
| --- | --- | --- | --- |
| OB01874/25/OI/Koc | odbor investic XXXXXXXXXXXXXXXXX č. j.: SMOL/242409/2025/OI/PRIPI/Koc | XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX | 13. 6. 2025 |

Statutární město Olomouc u vás pro akci „Park na Dlouhé ulici“ na základě vaší cenové nabídky ze dne 5. 5. 2025 a následné aktualizace z 11. 6. 2025 objednává:

- aktualizaci dokladové části k územnímu řízení (stavební objekty SO 01, SO 04, SO 05)

- a zpracování návrhu oplocení mezi pozemky parc. č. 70/1 a 70/3 oba v katastrálním území Lazce, obec Olomouc.

Oplocení bude řešeno jako drátěné oplocení do výšky max. 2 metrů bez podhrabových desek.

Dodavatel zapracuje položky související s návrhem oplocení do celkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to v souladu a podmínkami uzavřené smlouvy č. OI-PRIPI/SOD/000081/2023/Zub a následujícího Dodatku č. 1, zejména však s podmínkami týkajícími se soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena díla:	- aktualizace dokladové části:			15 000,00 Kč bez DPH,

- zpracování návrhu oplocení vč. rozpočtu: 	35 000,00 Kč bez DPH,

celkem 50 000,00 Kč bez DPH, tj.		60 500,00 Kč vč. DPH.

Termín dodání:	- aktualizace dokladové části:			do 30. 6. 2025,

- zpracování návrhu

oplocení vč. rozpočtu:				do 29. 8. 2025.

V případě, že prodlení je na straně správního nebo dotčeného orgánu, nebude tato skutečnost považována za porušení podmínek této objednávky a termín se posune podle vyřízení agendy.

Dodáním se rozumí fyzické předání díla na odbor investic MMOl včetně předávacího protokolu.

Počet vyhotovení:	6 paré v tištěné podobě,

1 ks v elektronické formě na nosiči dat.

Dle podmínek uzavřené smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č. OI-PRIPI/SOD/000081/2023/Zub a následujícího Dodatku č. 1.

Splatnost faktury:	30 dní ode dne doručení.

Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu za jednotlivé ucelené dílčí části tak, jak jsou uvedeny v odstavci „termín dodání“.

Sankce:		Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeném v této objednávce, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ing. Marek Drešr

vedoucí odboru investic

statutární město Olomouc