Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatel: 6/2017

č. smlouvy objednatele: 386/2017

# Název díla:

„VD Březová - oprava spárování dlažeb pod hrází“

# Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	“VP PROJEKTING“ s.r.o.

Přemyslova 3, 120 00  PRAHA 2

zasílací adresa:	P. O. BOX 179, 360 01  KARLOVY VARY

IČ: 	63676907

DIČ:	CZ63676907

zastoupený:	Ing. Jan Šinták

Dodavatele zastupuje:

Telefon:

Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 37180

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje:

Původní znění:

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Nové znění

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Zahájení díla:					24.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		31.07.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					31.08.2017

Nové znění:

Zahájení díla:					24.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		29.09.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.10.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatku č. 1 smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později.

v Chomutově dne …………..					v Kolové dne ..................

……………………………………				…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Jan Šinták

Investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik	VP PROJEKTING s.r.o.

objednatel (Razítko, podpis)				   dodavatel (Razítko, podpis)