DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název: Základní škola, Brno, Gajdošova 3

Statutární orgán: Mgr. Markéta Olbertová

IČ: 48510921

DIČ: CZ48510921

sídlo: Gajdošova 3, 615 00 Brno
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

název:

Voda, topení, plyn - Jakub Černohlávek
IČ:

01065441
sídlo:

Holubice 182

683 51

Vyškov
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
Dne 29. 6 2017 se obě strany dohodly na Smlouvě o dílo. K této smlouvě je vyhotoven tento dodatek.

I.

Předmět Dodatku a Cena

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést vícepráce související s původním dílem – Oprava kanalizace ve školní kuchyni a to v hodnotě:

- Dodatečné práce související přímo s kanalizací ve školní kuchyni v hodnotě 102 444 Kč včetně DPH

- Dodatečné práce na úpravách dlažby u bytu školníka: 12 940 Kč včetně DPH

- Dodatečné práce na úpravě odpadů u digestoře: 27 128 Kč včetně DPH

- Dodatečné práce na úpravě WC u školní kuchyně: 26 961 Kč včetně DPH

Celková hodnota prací v tomto dodatku tedy činí: 169 473 Kč včetně DPH

II.
Způsob úhrady

Zhotovitel není plátcem DPH. Zhotovitel vystaví fakturu, která mu bude uhrazena při předání a převzetí Díla.

III.
Termín zhotovení prací uvedených v tomto dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 22. 8. 2017.

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla, včetně jeho dodatku dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

V.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Brně dne 31. 7. 2017                             	V Brně dne 31. 7. 2017

................................................                          ...............................................

Objednatel                                                             Zhotovitel