Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele 2/2017			     		  č. objednatele SML2017-013.01-Ko

Název zakázky:                 „Stavební úprava vodovodního řadu DN 250

v Komenského ulici v Přerově“

I. Smluvní strany

  - OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          	: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva

IČ			: 47674521

DIČ			: CZ47674521

Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxx

Telefon		: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

  - ZHOTOVITEL:

VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o., Na Zákopě 581, Olomouc – Chválkovice, 779 00 Olomouc

Statutární zástupce	: Ing. Roman Papica

IČ			: 25371878

DIČ			: CZ25371878

Bankovní účet		: xxxxxxxxxxx

Telefon		: 585 386 776

E-mail 		: info@vk-aqua.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 159 62

(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě IV. Lhůta a místo plnění

Z důvodu větší hloubky uložení stávajícího potrubí, několika kolizím se stávajícími inženýrskými sítěmi a z toho vyplývajících změn technického řešení uložení potrubí, složitosti provádění v těchto místech, které nepředpokládal projekt, změny materiálu v kolektoru v ul. Kojetínské se smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení a předání stavby na 30.9.2017.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Olomouci dne…………….                                      	V Přerově dne ………………..

Za zhotovitele:    						Za objednatele:

………………….……………                                                ………………………….

Ing. Roman Papica 				               MUDr. Michal Chromec

jednatel společnosti 				               předseda představenstva