**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**mezi smluvními stranami:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Základní škola Šumperk, 8. května 63** |
| Sídlo: | 8.května 63, 787 01 Šumperk |
| Ve věcech smluvních | Mgr. Pavel Křivohlávek, ředitel školy |
| IČO: | 00852317 |
| DIČ: | --- |
| Bankovní spojení: | xxxx xxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxx/xxxx |

v dalším textu smlouvy rovněž jako **„objednatel“**

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel: Rostislav Pražák** |  |
| Sídlo: xxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx |  |
|  |  |
| IČO: 73041408 |  |
| DIČ: CZxxxxxxxxxx |  |
| Bankovní spojení: xx xxxxxxx |  |
| Číslo účtu: xx-xxxxxxxxxx/xxxx |  |

v dalším textu smlouvy rovněž jako **„zhotovitel“**, společně s objednatelem dále jen **„smluvní strany“**

**I. Předmět díla**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje provést dodávku a montáž nábytku ve vyspecifikovaných místnostech v budově Základní školy Šumperk, 8.května 63, 787 01 Šumperk, které jsou uvedeny v článku 2 této smlouvy.

Obsah prací:

* **katedra pro učitele s kontejnerem 1 ks**
* **skříň částečně prosklená 1 ks**
* **pracovní stůl se dřezem 1 ks**
1. Dále je dílo specifikováno položkovým soupisem a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení (cenová nabídka).
2. Zástupce objednatele je povinen umožnit zhotoviteli přístup k jednotlivým prostorám, ve kterých bude montáž výše specifikovaného nábytku probíhat.
3. Objednatel je povinen jednotlivé prostory připravit k montáži nábytku - vystěhováním nábytku stávajícího, demontáž skříní v nice a odpojení výpočetní techniky.
4. Zástupce objednatele v každém jednotlivém prostoru seznámí zhotovitele s požadavkem na barevné odstíny a vzory jednotlivých skříní a stolu Úklid jednotlivých prostor po provedení montáže zajistí objednatel.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k provedení technicky bezvadného díla na základě podkladů při dodržení požadavků na provedení a kvalitu definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.

**II. Místo plnění zhotovitele**

# Místem realizace díla je budova Základní školy 8.května 63, 787 01 Šumperk

|  |
| --- |
| Prostory základní školy: |
| Učebna fyziky a chemie č. 321 |

**III. Doba provedení díla zhotovitelem**

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě výzvy objednatele k zahájení prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce do 5 dnů ode dne výzvy. V případě, že zhotovitel zahájí práce v určeném termínu, považuje se za zahájení prací den následující po uplynutí 5. dne od výzvy.

# Zhotovitel se zavazuje provést celkové dílo uvedené v čl. 1 a ve všech prostorách uvedených v článku 2 této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Termín zhotovení a montáže díla je od 1.7.2025 do 31. 7. 2025.

# Montáž nábytku ve vyspecifikovaných prostorách bude prováděna postupně dle dohody se zástupcem objednatele. Práce budou prováděny maximálně ve 1 kancelářích/prostorách najednou.

# Dobu plnění pro jednotlivá dílčí plnění (kanceláře/prostory) uvede zhotovitel v zápisu o předání prostor k provedení, vždy po dohodě se zástupcem objednatele.

# Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo či dílčí plnění jeho řádným dokončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním díla či dílčího plnění objednateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

# Stolařské práce budou prováděny za provozu, s minimálními nároky na zábory a uzavření prostorů.

# Objednatel dílo popř. dílčí plnění převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

1. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 2. této smlouvy.

**IV. Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 17.6.2025 v celkové výši:

|  |  |
| --- | --- |
| **79 950,00 .........................................…...** | **Kč bez DPH** |
| **16 789,50 ………………………………** | **DPH 21%** |
| **96 739,50 ……………………………….** | **Kč včetně DPH** |

1. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

# Zhotovitel ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.

# Cena za dílo musí obsahovat veškeré náklady (dodávky, práce a činnosti potřebné pro řádné splnění veřejné zakázky) uchazeče včetně nákladů na dopravu a administraci.

# Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a konečná faktura bude vystavena ve skutečné výši nákladů těchto položek.

1. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

**V. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví fakturu na zaplacení celého díla po jeho ukončení.
2. Objednatel se zavazuje provést úhradu faktury za provedené dílo nejpozději však do 14 dní po jejím obdržení, a to na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

# Podmínkou úhrady celkové částky za dílo objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.

# Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.

# Veškeré daňové doklady/faktury vystavené zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo.

1. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

**VI. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí pomocné konstrukce, které jsou nezbytné pro plné provedení díla.

# Objednatel se zavazuje přiměřeným a nebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.

# Zhotovitel je povinen zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění prací.

# Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.

# Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním prací.

# Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů.

# Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností.

1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se, že všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na provádění díla v prostorách objednatele, byli řádně proškoleni a seznámeni se zásadami dodržování PO, BOZP a že budou zachovávat veškeré bezpečnostní standardy.

**VII. Předání a převzetí díla**

# Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli – osobní převzetí díla.

1. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít, sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.

**VIII. Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.

# Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

# Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.

# Reklamace vad musí být provedena písemně.

# Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě pěti (5) kalendářních dnů od doručení reklamace objednatele.

# Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

# Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

1. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny zástupcem objednatele, který je uveden v čl. X odst. 2.

**IX. Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku 3. odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.

# V případě prodlení zhotovitele v dílčích termínech plnění je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dílčího plnění (bez DPH) za každý i započatý den prodlení zhotovitele v dílčím termínu plnění.

# V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.

# Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se strany dohodly na tom, že zhotoviteli náleží úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 1 % p.a. po dobu prvních 30 dnů prodlení objednatele s úhradou ceny díla a dále pak ve výši stanovené předpisy práva občanského.

**X. Ostatní ujednání**

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| - za zhotovitele: | Rostislav Pražák |
| - za objednatele: | Mgr. Pavel Křivohlávek, ředitel školy |

# Zástupci smluvních stran ve věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| - za zhotovitele: | Rostislav Pražák |
| - za objednatele: | xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx |

**XI. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

# V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou na vyžádání předloží zástupci objednatele.

# Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

# Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím zveřejněním na internetových stránkách, úřední desce apod.

# Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve  dvou (2) výtiscích, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.

**XII. Závěrečná prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

# Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.

# Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Šumperku dne 19.6.2025

Za objednatele: Mgr. Pavel Křivohlávek Za zhotovitele: Rostislav Pražák