SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: Obchodní akademie Vinohradská, IČO 61 38 67 74, Vinohradská 1971/38, 120 00 Praha 2

Dodavatel: Václav Bára, IČO: 149 826 25, Žufanova 1095/10, 16300 Praha 17, Řepy, bank. spoj.: 2533329/0800, ŽL vydán 4. 5. 1994, Prahou 6, č. j. žo/0003745/94/Cel

Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést bílé a barevné vymalování a nalakování syntetických soklů vnitřních prostor školy a to ve 4. a 5. patře. Požadujeme kompletní zajištění:

- Malování dle zadání – bíle, barevně, sokly do výše 1,5 m omyvatelnou (syntetickou) barvou.

- Částečné škrábání starých maleb, odstranění (nebo přemalování) malby soklů (nutná prohlídka).

- Penetrace zdí před malováním.

- Ochrana před zašpiněním nábytku, počítačů, oken, tabulí, elektroniky apod., jejich zakrytí a stěhování.

- Likvidace suti.

- Úklid po malování - uvedení prostor po malování do původního stavu (včetně odstranění barvy z podlah, oken včetně rámů, vypínačů, nábytku, světel, prosklených zdí, apod.).

- Odstranění zbytků barev malování z minulých let z oken včetně rámů, vypínačů, světel, prosklených zdí apod.

Doba plnění

Práce budou konány od 1. 7. 2025 do 10. 8. 2025. Dodavatel se zavazuje koordinovat práce s firmami zajišťujícími další práce v budově a zajistit, aby jejich práce nebyla poškozena. Může s nimi dohodnout i jinou dobu na malovaní, nejpozději do 15. 8. 2025.

Místo plnění.

Dílo bude provedeno v Obchodní akademii Vinohradská, Vinohradská 38/1971, Praha 2.

Cena

Práce budou konány v těchto jednotkových cenách uvedených včetně DPH:

Malba bílou barvou (strop) včetně penetrace	53,- Kč/m2

Malba bílou barvou (stěny) včetně penetrace	50,- Kč/m2

Malba barevně (stěny v učebnách a kabinetech) včetně penetrace		60,- Kč/m2

Malba soklů do výše 1,50 m matnou bílou syntetickou barvou včetně odstranění nátěru, případných zednických prací a penetrace		92,- Kč/m2

Cena celkem s DPH: 227 415,00 Kč

Cena je konečná dodavatel není plátce DPH.

Platební podmínky

Práce budou fakturovány na dvakrát, po ukončení prací na sociálním zařízení a celková faktura.

Ostatní ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo změnit počet malovaných místností. Při změně počtu malovaných místností bude dodavatel účtovat nabízené jednotkové ceny. Přílohou faktury bude předávací protokol s výměrou jednotlivých malovaných ploch členěný podle jednotlivých místností.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právními poměry smluvních stran občanským zákoníkem.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Obchodní akademie Vinohradská.

- Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 6. 2025

………………………………..	………………………………..

objednatel	dodavatel