příloha 10

cenové specifikace

Tabulka 1

| **detailní cenová specifikace díla** | | |
| --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Název činnosti / položky / SO, PS/DPS/** (SO - stavební objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor) | **Celkem cena [ v Kč bez DPH ]** |
|  | **Dokumentace díla** | **4 459 703,00** |
| z toho: | |
|  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (Projekt) | 4 025 038,00 |
|  | Dokumentace skutečného provedení Díla (kap. 2.11 Přílohy 3 Smlouvy) | 280 510,00 |
|  | Ostatní dokumentace Díla podle přílohy 3 Smlouvy | 154 155,00 |
|  | **Dodávka Věcí v rámci Díla** | **162 064 080,00** |
| z toho: | |
|  | **SO 01** – Základy | 10 410 223,00 |
| z toho: | |
|  | • Hala pro kogenerační jednotku | 5 683 596,00 |
|  | • Hala pro sběrač a rozdělovač a oběhová čerpadla | 1 667 412,00 |
|  | • Akumulační nádrže a expanzní nádrž včetně expanzního automatu | 2 670 453,00 |
|  | • Komín | 388 761,00 |
|  | **SO 02** – Ocelové konstrukce | 2 256 829,00 |
|  | **SO 03** – Hala pro kogenerační jednotku včetně odvodu spalin (komín) | 13 789 041,00 |
|  | **SO 04** – Hala pro nový rozdělovač a sběrač | 1 789 513,00 |
|  | **IO 01** – Napojení na pitnou vodu a dešťovou a splaškovou kanalizaci | 753 817,00 |
|  | **PS 01** – Kogenerační jednotka | 89 446 900,00 |
|  | **PS 02** – Akumulace | 25 547 882,00 |
|  | **PS 03** – Vyvedení tepelného výkonu | 10 858 453,00 |
|  | **PS 04** – Elektro, MaR a ŘS | 7 211 422,00 |
|  | **Montáž Věcí v rámci Díla** | **19 482 656,00** |
| z toho: | |
|  | **PS 01** – Kogenerační jednotka | 11 326 796,00 |
|  | **PS 02** – Akumulace | 1 496 845,00 |
|  | **PS 03** – Vyvedení tepelného výkonu | 2 816 412,00 |
|  | **PS 04** – Elektro, MaR a ŘS | 3 842 603,00 |
|  | **Uvádění do provozu včetně zkoušek a revizí** | **1 786 275,00** |
| **Celková Smluvní cena Díla** bez DPH | | **187 792 714,00** |

Tabulka 2

| **Specifikace činností Zhotovitele** od data podpisu Smlouvy do nabytí účinnosti Smlouvy v souladu s odstavcem 56.3 Smlouvy | | |
| --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Popis činnosti Zhotovitele** | **Celkem cena [ Kč bez DPH ]** |
|  | Příprava Dokumentace zajištění kvality v souladu se Smlouvou. | 100 000,00 |
|  | Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění případných dalších průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro přípravu Projektové dokumentace pro provádění stavby (Projektu) v souladu se Smlouvou. | 150 000,00 |
|  | Příprava Projektové dokumentace pro provádění stavby (Projektu) Díla v souladu se Smlouvou. | 80 000,00 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Celkem cena v Kč bez DPH** | | **330 000,00** |