Číslo smlouvy u zhotovitele:   	16-555-036

Číslo smlouvy u objednatele:	6716052756

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 6. 2016 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Obchodní korporace:			ENERG-SERVIS a.s.

sídlem:			 		Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČO:			 		255 51 132

DIČ:			 		CZ699004201

bankovní ústav:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4196

kterou je oprávněn zastupovat:

ve věcech smluvních: 			Mgr. David Dočkal, MBA, předseda představenstva

ve věcech technických:

e-mailová adresa pro doručování elektronické pošty dle této smlouvy:

dále jen „Zhotovitel“

a

Obchodní korporace:			Statutární město Brno

sídlem:			 		Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 2

IČO:			 		44992785

DIČ:			 		CZ44992785

bankovní ústav:

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka

kterou je oprávněn zastupovat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

e-mailová adresa pro doručování elektronické pošty dle této smlouvy:

dále jen „Objednatel“

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplňcích výše uvedené smlouvy ze dne 22. 6. 2016.

I.

Text článku VI. Termíny a lhůty k plnění, bod 2, předmětné smlouvy se mění a zní nově takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla nejpozději do 31. 12. 2016. „

# II.

- Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na vybudování trafostanice pro sportovní areál na ul. Vodova 108 v Brně ze dne 22. 6. 2016.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé  a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 a Objednatel 2 vyhotovení.

DOLOŽKA: Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/079  konané dne 20. 9. 2016.

V Brně dne: 23. 9. 2016  					                           V Brně dne: 20. 9. 2016

____________________						____________________

Objednatel:							Zhotovitel: