Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007261-2020-0227-2024

Chemická ochrana proti buřeni + příprava půdy, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 1.-2.Q 2025

# Smluvní strany

Objednatel:

| Název: | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 |
| IČO: | 00000205 |
| DIČ: | CZ00000205 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | u MS v Praze, spisová značka ALX 256 |
| Zastoupený: | ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění |
| Sídlo divize: | Slavíkova 106, 262 23 Jince |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s., pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 160848246/0300 |
| Osoba oprávněná k jednání: | Ing. Tomáš Ondrouch |
| Telefon/fax: | 735749916 |
| Email: | tomas.ondrouch@vls.cz |

a

Zhotovitel:

| Název: | Burn mill s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | 19, 66483 Přibyslavice - Radoškov |
| IČO: | 27743306 |
| DIČ: | CZ27743306 |
| Zápis v obchodním rejstříku: | značka C 56053 vedená u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupený: | Ing. Rostislav Moučka |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Osoba oprávněná k jednání: | Ing. Rostislav Moučka |
| Telefon/fax: | 605 268 063 |
| Email: | rosta.moucka@gmail.com |

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 
31. 8. 2025.  Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.

- Důvodem prodloužení termínu plnění je použití malé dávky chemických přípravků, což si vyžádalo nutnost aplikace druhé dávky. Vzhledem k tomu je nyní zapotřebí odložit termín konečného převzetí pracoviště až o 60 dnů od dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality provedených prací a účinků aplikace chemických přípravků, případně vyčíslení škod na lesních porostech v místě plnění a jeho bezprostředním okolí způsobených neodbornou nebo nesprávnou aplikací chemických přípravků – v souladu s článkem V, odstavcem 12 Všeobecných obchodních podmínek VOP-P2024.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne

Za Objednatele						Za Zhotovitele

…………………………………………

Ing. David Novotný

ředitel divize Hořovice

…………………………………………

Burn mill s.r.o.