Smlouva o dílo

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

č.

(dále jen smlouva)

# SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel	Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace           Tel.: xxx

Burešov 4884, 760 01 Zlín

IČ: 70851042

Statutární zástupce: Ing. Helena Nováková, MBA	e-mail: xxx

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1309

IČ: 70851042

DIČ: CZ70851042

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.: xxx

2. Zhotovitel:	EB - stav s.r.o.	   Tel.: xxx

Švermova 192

763 02 Zlín - Malenovice

Eduard Bařinka, jednatel společnosti		e-mail: xxx

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56829

IČ: 277 55 371

DIČ: CZ27755371

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Fryšták, čís. účtu: xxx

# PŘEDMĚT SMLOUVY

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

- Dílem se rozumí níže uvedená stavba, jejímž účelem je úprava pokoje č. 311.

Název stavby:	„Úprava pokoje č. 311“

Adresa:	Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace, Burešov 4884, 760 01 Zlín

- Dílo je specifikováno takto:

  - rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je specifikován v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), předloženým nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“) ze dne 16. 06. 2025, příloha č. 1 této smlouvy;

  - umístěním stavby na nemovitém majetku ve vlastnictví Zlínského kraje, katastrální území Zlín:

- st. parcela č. 8179 o výměře 2 204 m2, zastavěna plocha a nádvoří,

Výše uvedený majetek má svěřený k hospodaření příspěvková organizace Domov pro seniory Burešov, IČO 70851042, Burešov 4884, 760 01 Zlín, která s ním hospodaří v rozsahu dle zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje, usnesením č. 343/Z16/03 ze dne 26. 3. 2003.

  - nabídkou zhotovitele ze dne 16. 06. 2025, příloha č. 1 této smlouvy,

  - touto smlouvou o dílo.

- Součástí díla je také:

  - veškerá činnost a náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným provedením a předáním díla, včetně svislé dopravy materiálů a průběžné likvidace odpadů;

  - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní;

  - kompletní rekonstrukce koupelny (zařizovací předměty a jejich dopojení, vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod);

  - sekání rýh ve stěnách – panel,

  - vnitřní omítky stěn, stropů vč. začištění kolem oken, dveří, světel, podlah a obkladů;

  - pokládka podlah (dlažba) a obklady;

  - malby-dvojnásobné bílé, elektromontáže (výměna zásuvek, vypínačů, osvětlení) předpokoj, pokoj, koupelna;

  - důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby;

  - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy;

  - umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce;

  - bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby;

  - mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění;

  - elektrické energie a voda, poskytnuté napojení objednatelem;

  - předání prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky, nebo „Ujištění o existenci prohlášení o shodě“ na zabudované výrobky a materiály.

- Předmětem smlouvy o dílo nejsou stavební konstrukce a práce, výrobky a zařízení, neobsažené v žádném z podkladů specifikujících dílo.

- Realizace bude probíhat za plného provozu uživatele objektu. S ohledem na provoz Domova pro seniory Burešov, stavební, demontážní a montážní práce nebudou v žádném případě tento provoz omezovat. Veškeré komunikační i zásobovací trasy stavby budou řešeny tak, aby nebylo ohroženo zdraví pracovníků a zaměstnanců objednatele/uživatele. Komunikační trasy – nesmí být zaskládány stavebním materiálem a sutí – musí být zachován volný prostor pro pohyb osob po patře. Celková délka pracovního dne je stanovena v časech od 8:00 hod. – 17:00 hod. V případě potřeby realizace prací o víkendu, pouze na základě dohody s uživatelem objektu.

- Kvalita díla a jeho částí se řídí příslušnými Českými státními normami (dále jen ČSN). Smluvní strany se dohodly, že tyto technické normy a předpisy jsou smluvními stranami pro účely této smlouvy považovány za závazné. Dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě.

# DOBA PROVEDENÍ DÍLA

- Předpokládaný termín zahájení díla je 06/2025.

- Zhotovitel dílo dokončí a předá objednateli do 08/2025.

- Termín dokončení díla dle odst. 2 tohoto článku bude změněn v následujících případech:

  - V případě překážek v provádění díla na straně objednatele. Překážkou na straně objednatele se pro účely této smlouvy rozumí taková skutečnost, kterou zhotovitel sám nezpůsobil porušením svých povinností, a která zhotoviteli brání v řádném plnění jeho smluvních závazků. Pokud taková skutečnost nastane, sjednají smluvní strany prodloužení lhůty dokončení díla o dobu trvání těchto překážek.

  - V případě, že objednatel v průběhu provádění díla vyvolá změny díla, které ve finančním objemu překročí cenu díla dle Čl. IV této smlouvy o více jak 5 %, nebo budou těmito změnami předepsány materiály a dodávky, jejichž dodací lhůty neumožní splnit sjednaný termín dokončení díla. Pokud taková skutečnost nastane, sjednají smluvní strany prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu, odvozenou od termínů dodacích lhůt předmětných materiálů a dodávek. V případě překročení původní ceny díla o více jak 5 %, bude lhůta pro dokončení prodloužena přiměřeně k povaze víceprací, představujících předmětné navýšení ceny díla.

  - V případě, že objednatel neplní platební podmínky dle Čl. V této smlouvy.

  - V případě přerušení provádění díla objednatelem nebo třetími osobami k tomu oprávněnými.

  - Nastanou-li okolnosti vyšší moci.

Po dobu, po kterou budou existovat výše uvedené případy, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků, vyplývajících z této smlouvy. Pokud nastanou skutečnosti uvedené pod písmeny a), c) až e), prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu trvání prodlení objednatele, nebo trvání příslušné skutečnosti.

# CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu Čl. II. této smlouvy, která činí:

304 828,68 Kč bez DPH

36 579,44 Kč DPH 12 %

341 408,12 Kč (včetně DPH)

- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění nepořizuje pro svoji ekonomickou činnost, a proto nebude použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e) zákona č. 235/2004 – Zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.

- Cena je rozepsána do položek prací, dodávek a do řemeslných oborů v příloze č. 1 této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele s úplným a bezvadným provedením a předáním díla v rozsahu jeho specifikace, uvedené v Čl. II. této smlouvy.

- Cena díla bude změněna v případě při objednatelem vyvolané změně díla oproti jeho specifikaci, popsané v Čl. II. této smlouvy.

- Změny díla (vícepráce, méněpráce, změny výrobků, materiálů a dodávek) budou oceňovány s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

- Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 12 %.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel prohlašuje, že pro zaplacení ceny díla dle Čl. IV. této smlouvy, má zajištěny dostatečné finanční zdroje.

- Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečněná jednorázově po ukončení díla, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem v příslušném období realizace díla. Faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Splatnost daňového účetního dokladu (faktury) je stanovena do 30 dnů od předání faktury objednateli. Faktura bude zaslána zhotovitelem na e-mailové účty: xxx, xxx Faktura bude před její úhradou odsouhlasena: xxxabom – technickým pracovníkem, tel. : xxx, e-mail: xxx

- Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle platné legislativy.

# STAVENIŠTĚ

- Objednatel poskytne zhotoviteli napojení na elektrickou síť a vodu.

- Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

  - staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob

  - budou předány napojovací body elektrické energie a vody

- Zhotovitel, se řídi na staveništi vnitřními požárními předpisy Domova pro seniory Burešov, p.o., a to:

- Požárním řádem

- Požárním evakuačním plánem

- Požárními poplachovými směrnicemi,

- které jsou přílohou Zápisu o předání a převzetí staveniště.

- V případě provádění svářečských prací nebo řezání plamenem bude zhotovitel dodržovat vyhlášku č.87/2000 Sb., a vyhlášku č. 246/2001 Sb..

- Zhotovitel bere s plnou vážností na vědomí, že veškeré smluvně dohodnuté práce budou probíhat v souladu s platnými bezpečnostními a požárními předpisy.

- Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.

- Stavbyvedoucí (případně jeho zástupce uvedený ve stavebním deníku) musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, kdykoliv do deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, resp. vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

- Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem.

- Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb stavby

- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě na nosiči USB jako součást faktury a při předání stavby.

- Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního stavu do 3 dnů po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla.

- V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků.

# ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- Na dokončené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, Záruka za jakost se nevztahuje na části díla, které mají charakter spotřebních předmětů.

- Záruční lhůty počínají běžet dnem podpisu Zápisu o předání a převzetí díla.

- Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené stavby objednatelem.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání díla a jeho nedostatečné údržbě, v užívání díla k jinému účelu, než bylo vyprojektováno, v případě rekonstrukcí ve stavu stávajících stavebních konstrukcí, v poškození díla objednatelem nebo třetími osobami. Za vady díla a jeho částí v záruční lhůtě nebudou považovány projevy běžného opotřebení, stárnutí materiálů a změna barevnosti vlivem stárnutí a klimatických vlivů.

- Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel neprodleně po jejich zjištění písemně na adresu zhotovitele uvedenou v Čl. I. této smlouvy. Zhotovitel odstraní vady ve lhůtě, přiměřené povaze vady a klimatickým podmínkám, nebude-li sjednáno jinak. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení odstraněním vady.

- V návaznosti na ustanovení § 2629 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zhotovitel nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 5 let po podpisu Zápisu o předání a převzetí díla.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodu pochybení na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. Objednatel tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejího doručení.

- Zhotovitel se zprošťuje odpovědnosti za vady díla, prokáže-li, že vada byla způsobena chybou v podkladech, předaných objednatelem, nebo selháním technického, nebo autorského dozoru nad dílem vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

# SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADY ŠKOD

- V případě nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla, nebo reklamované v záruční době, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu a nedodělek.

- V případě, že zhotovitel neodstraní uznanou vadu v záruční lhůtě v termínu, dohodnutém při reklamačním jednání, zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 500,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu.

- Jestliže objednatel, nezaplatí zhotoviteli fakturu, případně její část, ve sjednané lhůtě splatnosti, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště (tak jak předvídá Čl. VI odst. 9. této smlouvy) ve výši 0,01 % celkové ceny díla bez DPH dle Čl. IV odst. 1. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané povinnosti.

- Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré skutečně vynaložené a prokázané náklady, které mu vzniknou v případě bezdůvodného nepřevzetí díla Čl. IX odst. 5.

- Pro smluvní strany platí, že faktury, kterými oprávněně vyúčtovaly smluvní pokuty nebo škody, mají splatnost 30 dnů ode dne jejich doručení.

- Smluvní strany mohou po dohodě od uplatnění smluvních pokut upustit.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody, nebo odškodnění ve výši přesahující smluvní pokutu, sjednanou k příslušnému porušení povinnosti, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

# PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- Pět dnů před předpokládaným termínem dokončení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele k převzetí díla. Objednatel převezme dílo vždy, jestliže bude provedeno v souladu s touto smlouvou.

- Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání objednateli užívání díla funkčně, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Z předávacího řízení bude pořízen písemnou formou Zápis o předání a převzetí díla (stavby), který bude obsahovat zejména:

  - výslovný souhlas objednatele s převzetím díla, nebo zdůvodněné odmítnutí převzetí díla;

  - datum převzetí díla;

  - rozsah díla, doklady:	- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby;

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
  provozních);

- doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
  v platném znění, a jeho prováděcích předpisů;

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,
  návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;

- stavební deník;

- osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
  požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění
  pozdějších předpisů;

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, 
  pokud již nebyla předána objednateli dříve;

  - soupis případných vad a nedodělků, zjištěných při předávacím řízení a dohodnutý termín jejich odstranění.

- Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost k jeho účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Dílo se považuje za zhotovitelem dokončené a předané a objednatelem za převzaté podpisem Zápisu o předání a převzetí díla (stavby) oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu tohoto zápisu přechází na objednatele nebezpečí škod.

- Postup objednatele, který bude v rozporu s ustanovením odst. 1 až 4 tohoto článku, je považován za bezdůvodné nepřevzetí díla s přechodem nebezpečí škod na objednatele.

- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

- Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění jednoznačné koordinovanosti provádění díla, povede objednatel veškerá jednání pouze se zhotovitelem.

- Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

Eduard Bařinka, tel.: 	603 478 751, e-mail: ebstav@ebstav.cz:

  - zodpovídá za řízení realizace díla;

  - vystavuje podklady pro vystavení faktur;

  - provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli;

  - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek;

  - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu;

  - vede stavební deník;

  - zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

- Oprávněným zástupcem objednatele jsou:

xxx – technický pracovník, tel. : xxx, e-mail: xxx

xxx – investiční referent, tel. : xxx, e-mail: xxx

a jsou oprávněni zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

  - provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr, technickým normám, stavebnímu povolení a smlouvě;

  - přebírají od zhotovitele dílčí stavební práce, zakrývané konstrukce a dokončené dílo;

  - projednávají a odsouhlasují změny projektové dokumentace, materiálů a dodávek;

  - projednávají a odsouhlasují změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a materiálů;

  - kontrolují stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) a provádí v něm příslušné zápisy;

  - odsouhlasují podklady pro fakturaci zhotovitele (SPPD);

  - zastupují objednatele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla následující součinnost:

  - na základě požadavků zhotovitele vydat doplňující rozhodnutí, souhlasy a pokyny a příkazy k provádění díla;

  - na základě požadavků zhotovitele upřesnit nebo dopracovat ty části projektové dokumentace, které se pro provedení díla ukáží jako nedostatečné, nebo vadné.

- Zhotovitel nezodpovídá za poškození nepředaného díla jinými zhotoviteli objednatele.

- Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla.

- Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umístí po dobu provádění díla na vhodném místě stavby svůj reklamní panel.

- Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví fotodokumentaci jak pro svoji potřebu, tak pro zhotovitele a předá mu ji na USB.

# PLATNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

- Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli díla.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Odstoupení, zrušení a výpověď smlouvy se řeší za podmínek Občanského zákoníku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem.

- Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

# VYŠŠÍ MOC

- Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, anomálie počasí, válečné události, závažné celospolečenské, hospodářské a ekonomické změny, případně opatření příslušných správních orgánů na území České republiky.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Jakékoli změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv strany pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění díla v souladu se zásadami poctivosti obchodního styku. Smluvní strany se před podpisem smlouvy podrobně seznámily s celým jejím obsahem a s přílohami a všechny nejasnosti odstranily a textu smlouvy plně porozuměly.

- Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení. Pokud tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

- Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími navazujícími právními předpisy České republiky.

- Případné spory se zavazují řešit smluvní strany následovně:

  - smírčím jednáním smluvních stran,

  - rozhodnutím místně příslušného soudu České republiky.

- Podpisem smlouvy zanikají veškerá předchozí eventuální ujednání stran předmětu smlouvy a tato smlouva a její dodatky jsou jediným dokumentem, kterým se řídí vztah smluvních stran.

- Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Ve Zlíně dne 23. 06. 2025						Ve Zlíně. dne 23. 06. 2025

Objednatel:	Zhotovitel:

------------------------------------------------				---------------------------------------------

Ing. Helena Nováková, MBA					Eduard Bařinka

ředitelka							jednatel společnosti

- Domova pro seniory Burešov, p.o. 					EB – stav s.r.o.