Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

zpracování kompletní žádosti o dotaci

“Přestupní terminál Milevsko”

předkládaného do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 
oblast podpory 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

výzva č. 76 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů II

Město Milevsko

se sídlem: 			nám. E. Beneše 420

399 01 Milevsko

IČ: 				002 49 831

DIČ:				CZ00249831

zápis v OR:    			není zapsán v obchodním rejstříku

zastoupen:	Bc. Davidem Lukešem, vedoucí Odboru investic a správy majetku, pověřeného Radou města Milevska dne 21.09.2016 usnesením č. 377/16  (Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM ev. č. MM 60391/2016)

identifikátor datové schránky:        8kabvcx

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

ProFaktum, s.r.o.

se sídlem:  			Hlavní 87/2

737 01 Český Těšín

IČ:                  			285 68 087

DIČ:               			CZ28568087

zápis v OR:    			vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428

statutární zástupce: 		Ing. Radek Eliáš, jednatel

telefon:				+420 605 297 419

e-mail:				radek.elias@profaktum.cz

bankovní spojení: 		Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín

číslo účtu: 			225 394 522/0300

identifikátor datové schránky:        jzwuxnc

(dále také jen "zhotovitel")

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a za podmínek dále uvedených tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I.
Účel dodatku č. 1

Účelem uzavření dodatku je úprava Článku 1. Předmět smlouvy, článku 2. Cena díla a platební podmínky a článku 3. Doba plnění díla původní smlouvy o dílo z důvodu nedořešení majetkoprávních smluv mezi objednatelem a vlastníky dotčených pozemků v rámci akce „Přestupní terminál Milevsko“ a s tím související znemožnění podání žádosti o dotaci do plánované 76. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

II.
Předmět smlouvy

2.1.V čl. 1. Předmět smlouvy se ruší níže uvedený odstavec a jeho znění se nahrazuje zněním následujícím:

1.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zpracovat studii proveditelnosti pro projekt „Přestupní terminál Milevsko” dle podmínek výzvy IROP, SC 1.2 - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, výzva č. 76 - Výstavba a modernizace přestupních terminálů II.

V rámci realizace díla budou Zhotovitelem zpracovány tyto dokumenty:

- zpracování studie proveditelnosti a CBA dle podmínek výzvy

Cena díla a platební podmínky

2.2. V čl. 2. Cena díla a platební podmínky se ruší níže uvedené odstavce a jejich znění se nahrazují zněními následujícími:

2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že cena díla činí celkem 110 000 Kč, slovy jednostodesettisíckorun českých bez DPH. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavené Zhotovitelem takto:

platba po zpracování a předání studie proveditelnosti (včetně vypořádání připomínek)

ve výši 110 000 Kč bez DPH

Doba plnění díla

2.3 V čl. 3. Doba plnění díla se ruší níže uvedený odstavec a jeho znění se nahrazuje zněním následujícím:

3.2. Hmotné výstupy dle předmětu smlouvy budou předány nejpozději do 30. 10. 2017. V případě objektivních příčin může být po písemné dohodě obou smluvních stran doba plnění předmětu smlouvy upravena.

2.4 Ostatní články této Smlouvy o dílo se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2. Dodatek č.1 je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že je pro účinnost tohoto dodatku č. 1 nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatel.

3.4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválil v souladu se Směrnicí SM/11//RMM ev.č. MM 60391/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou RMM dne 21.09.2016, usnesení č. 377/16, Bc. David Lukeš, vedoucí OISM. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

| V Milevsku dne …………… |  | V Praze dne ………………….. |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |

Bc. David Lukeš, vedoucí OISM                             		Ing. Radek Eliáš, jednatel