Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

Smlouva o spolupráci na projektu 	Agreement on Cooperation in the Project  
 „Predikce dielektrické odolnosti

nízkonapěťových jističů“

„Prediction of dielectric withstand of low- voltage circuit breakers“

(dále jen, „Smlouva“) 	(hereinafter, “Agreement”)

Článek I. 	Article I.

Smluvní strany – členové konsorcia 	The Parties – Members of the Consortium

1. Hlavní příjemce 	1. The Main Beneficiary

Název: Eaton Elektrotechnika s. r. o. 	Name: Eaton Elektrotechnika s. r. o.  
Sídlo: Komárovská 2406/57, Horní Počernice,

193 00 Praha 9

Seated at: Komárovská 2406/57, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 49811894 	Identification No.: 49811894

DIČ: CZ49811894 	Tax Identification No.: CZ49811894

Bankovní spojení: Citibank Europe plc. 	Banking details: Citibank Europe plc.

Bankovní účet č.:   xxx

Zastoupený jednateli: Dušan Pirich, Marcela Ludvíková

Zapsaný  u  Městského  soudu  v  Praze,  vložka C 26264,  ,  dále  také	označován  jako  „Hlavní příjemce“ nebo„Příjemce“

Důvěrné/Confidential

Bank account No.:

CZK účet: xxx

Represented by executives:  Dušan Pirich, Marcela Ludvíková

Registered  under  C  26264  at  the Municipal Court in Prague, hereinafter referred to as the “Main Beneficiary” or "Beneficiary";

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

a 	and

2. Další účastník I

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, Brno-město 602 00

IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

Bankovní spojení: 	Komerční banka, Brno - město

Bankovní účet č.:	xxx

Zastoupený: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

3. Další účastník II

Název: Vysoké učení technické v Brně Sídlo: Antonínská 548/1, Brno 602 00  IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305

Bankovní spojení: 	ČSOB

Bankovní účet č.:	xxx

Zastoupený: prof. RNDr.  Vladimír Aubrecht, CSc.

dále individuálně „Další účastník“ nebo  společně „Další účastníci.

Příjemce a individuálně Další účastník  jsou také označováni jako „Smluvní strana“ a společně  jako  „Smluvní strany“.

2. Other Participant I

Name: Masarykova univerzita

Seated: Žerotínovo náměstí 617/9, Brno- město 602 00

Identification No.: 00216224

Tax Identification No.: CZ00216224

Banking details:  Komerční banka, Brno - město

Bank account No.: 	xxx

Represented by: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

3. Other Participant II

Name: Vysoké učení technické v Brně Sídlo: Antonínská 548/1, Brno 602 00  Identification No.: 00216305

Tax Identification No.: CZ00216305

Banking details:	ČSOB

Bank account No.: xxx

Represented by: prof. RNDr. Vladimír  Aubrecht, CSc.

hereinafter referred to individually as "Other Participant" or collectively as “Other  Participants”.

Wherein each of the Main Beneficiary and the Other Participants constitutes a “Party” and  they collectively constitute the “Parties”.

Důvěrné/Confidential 	2

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

Preambule 	Preamble

Smluvní 		strany 	spolupracují 	na 		Projektu  s názvem 		Predikce 	dielektrické 	odolnosti

The Parties collaborate on the project called  
Prediction  of  dielectric  withstand  of  low- 
voltage  circuit  breakers  –  No  TS02020004  
(hereinafter referred to as the “Project“) as  
described  in  a  grant  application,  which  the  
Main   Beneficiary   submitted   to   the   Czech  
programme  for  research  and  development  
support THÉTA 2 (hereinafter referred to as the  
"Grant Program") published by the Technology  
Agency  of  the  Czech  Republic,  (hereinafter  
referred to as the “Funding Authority”).

nízkonapěťových jističů (TS02020004); (dále jen  „Projekt“)  blíže  popsaném  v žádosti  o  dotaci,  který	Hlavní   příjemce   podal   do   českého  programu podpory výzkumu a vývoje THÉTA	2  (dále   jen   „Grantový   Program“)   vypsaného  Technologickou agenturou České republiky (dále  jen „Poskytovatel“).

Jelikož 	Poskytovatel 	poskytne 	grant 	na  
implementaci  Projektu,  Smluvní  strany  tímto  
souhlasí se spoluprací na implementaci Projektu  
a   se   spoluprací   ohledně   využití   Výsledků  
Projektu.

Since  the  Funding  Authority  has  decided  to provide a grant for the implementation of the Project, the Parties hereby agree to cooperate to   implement   the   Project   and   agree   to cooperate regarding the use the Results of the Project.

Článek II. 	Article II.

Předmět Smlouvy 	Subject Matter of the Agreement

2.1   Předmětem Smlouvy je definovat	2.1 	The subject matter of the Agreement is

to define:

a.  a proportion of the activities both for  
the Beneficiary and Other Participants in this  
specific Project;

a. poměr 	aktivit 	Příjemce 	a 	Dalších  
účastníků v tomto konkrétním Projektu;

b. využití,   šíření   a   vlastnictví   Výsledků Projektu Příjemcem a Dalšími účastníky.

b.  the use, exploitation and ownership of the Results of the Project by the Beneficiary and the Other Participants.

Článek III. 	Article III.

Podmínky spolupráce Smluvních stran	Terms of Cooperation Among the Parties

3.1 	The cooperation of the Parties will be  
carried out in accordance with the proposed  
Project, the

3.1   Spolupráce Smluvních stran bude probíhat

v   souladu   s   navrženým   Projektem,   druhou

veřejnou 	soutěží 	programu 	THÉTA 	2, 	po

2nd public tender of the program  
THÉTA 2, upon award of the agreed to terms  
and condition of the Grant Program, of the  
terms in “Závazné parametry řešení projektu”  
being attached in Annex B and any other terms  
and   conditions   agreed   afterwards   by   the  
Parties.

odsouhlasení  dotace  v  souladu  s  podmínkami

Grantového Programu, v souladu se Závaznými

parametry řešení projektu, uvedenými v příloze

B 	této 	Smlouvy 	a 	případnými 	dalšími

podmínkami 	a 	dokumenty 	následně

odsouhlasenými Smluvními stranami.

3.2   Další 	účastníci 	prohlašují, 	že 	jsou informováni   o   Grantovém   Programu,   že   se

3.2 	Other Participants declare that they are aware  of  the  Grant  Program  and they  have

Důvěrné/Confidential 	3

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

seznámili  se  všemi  podmínkami  Grantového Programu a příslušnými dokumenty a souhlasí s nimi. 	Další 	účastníci 	poskytnou 		Příjemci veškerou 	nezbytnou 		asistenci 	k 		zajištění finalizace 	Projektu 	a 		dodržení 		veškerých podmínek Grantového Programu.

acquainted themselves and agree with all the terms  of  the  Grant  Program  and  with  the relevant  documents.  Other  Participants  will provide  the  Beneficiary  with  all  necessary assistance  to  ensure  the  finalization  of  the Project and compliance with all conditions of the Grant Program.

3.3 		The 		Parties 		have 		acquainted

3.3   Smluvní  strany  se  před  podpisem  této  
Smlouvy seznámily s obsahem Projektu, včetně  
žádosti   o grant.   Kromě   poskytnutí   údajů   o  
Výsledcích Projektu pro RIV-IS VaVal (Národní  
registr  výsledků  výzkumu)  podle  §  31  zákona  
130/2002   Sb.   (zákon   o   podpoře   výzkumu  
a vývoje v České republice) musí všichni příjemci  
podávat 	Poskytovateli 	zprávu 	o Výsledcích  
Projektu po dobu 3 let po ukončení Projektu.

themselves  with  the  content  of  the  Project including the Grant Application before signing this Agreement. Besides delivering data about the  Results  of  the  project  for  RIV-IS  VaVaI (National 		Register 	of 		Research 	Results) according to Art 31 of Act No. 130/2002 Coll. (Act 	on 	the 		Support 		of 	Research 	and Development 		from 		Public 	Funds) 		all beneficiaries   must   deliver   to   the   Funding Authority a report about the Results from the Project for the period of 3 years after finishing the Project.

Článek IV. 	Article IV.

Composition of the Project - Principal  
Investigator and Co-Investigators

Složení Projektu – hlavní výzkumník  
a spoluvýzkumníci

4.1   Osobou 	zodpovědnou 	za 	vyřizování vědecké  části  Projektu  za  Příjemce  je  hlavní výzkumník:

xxx

xxxc@eaton.com +420 xxx,  xxx

4.2   Osobou zodpovědnou za vyřizování  vědecké části Projektu za Dalších účastníků jsou  odpovědní výzkumníci:

Další účastník I. : xxx, xxx@physics.muni.cz, +420 xxx

Další účastník II. : Ixxx,   xxxj@vutbr.cz, +420 xxx, mobil xxx

4.1 	The  person  who   is   responsible  for dealing with the scientific part of the Project for the Beneficiary is the principal investigator:

xxx

xxx@eaton.com +420 xxx, xxx

4.2 	The  persons  who  are  responsible  for dealing with the scientific part of the Project for  Other  Participants  are  these  responsible investigators:

Other Participant I. : xxx, xxx@physics.muni.cz,  
+420 xxx

Other   Participant II. : Ixxx,   xxx@vutbr.cz, +420 xxx, mobil  xxx

Důvěrné/Confidential 	4

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

Článek V.	Article V.

Project Management, Method of  
Engagement and Achievement of Milestones  
of the Individual Parties to the Agreement in  
the Project

Řízení Projektu, metoda zapojení a dosahování  
milníků jednotlivých Smluvních stran v rámci  
Projektu

5.1   Hlavní  příjemce  je  vedoucím  konsorcia a žadatelem o grant. Hlavní příjemce jedná jako koordinátor Projektu a zajišťuje administrativní spolupráci s Poskytovatelem.

5.2   Při implementaci aktivit podle Smlouvy se každý  Další  účastník  zavazuje  jednat  tak,  aby Příjemci umožnil plnit jeho závazky vyplývající z obecně   závazných   právních   předpisů   České republiky a z podmínek Grantového Programu. Dále se Další účastníci zavazují vyvíjet veškeré nezbytné úsilí k implementaci Projektu a jednat tak,  aby  neohrozili  implementaci  Projektu  a zájmy 	Příjemce. 	Všechny 	činnosti 	Dalších účastníků se zaměří na dosažení cílů Projektu a souladu s účelem grantu.

5.3   V rámci spolupráce na Projektu se Smluvní strany   zavazují   provádět   operace   a   úkoly konkrétně  stanovené  v  Projektu  a  uvedené v Příloze A.

5.1 	The Main Beneficiary is the consortium leader  and  the  applicant  for  the  grant.  The Main 		Beneficiary 		acts 	as 		the 	Project coordinator 	and 	provides 	administrative cooperation to the Funding Authority.

5.2 	In   the   implementation   of   activities under the Agreement, the Other Participants undertake to act so as to enable the Beneficiary to  comply  with  its  obligations  arising  from generally binding legal regulations of the Czech Republic 	and 	Grant   Program 	conditions. Furthermore, the Other Participants undertake to exert all necessary efforts to implement the Project and will act in a manner that does not endanger the implementation of the Project and   the   interests   of   the   Beneficiary.   All activities  of  the  Other  Participants  shall  be aimed at achieving the objectives of the Project and the compliance with the purpose of the grant.

5.3 		Within the scope of their cooperation on the Project, the Parties undertake to carry out 	operations 	and 	tasks 	specifically determined in the Project as summarized in Annex A.

Článek VI. 	Article VI.

Práva a povinnosti Smluvních stran	Rights and Obligations of the Parties 
6.1   Hlavní   příjemce   a   Další   účastníci   se

6.1 	The  Main  Beneficiary  and  the  Other  
Participants  shall  inform  each  other  of  any  
changes to the Project as well as their inability  
(if any) to perform their obligations under the  
Agreement   duly   and   timely,   and   on   all  
significant changes and facts that could have an  
impact on the outcome and objectives of the  
Project, especially on changes in their financial  
standing  including  but  not  limited  to  the

vzájemně informují o změnách Projektu, stejně

jako o neschopnosti (pokud nastane) plnit řádně

a včas své závazky vyplývající z této Smlouvy a o

všech  významných  změnách  a  skutečnostech,

které  by  mohly  mít  dopad  na  výsledek  a  cíle

Projektu,  zvláště  pak  o  změnách  své  finanční

situace, včetně nikoliv však výlučně vzniku, fúze

nebo rozdělení společnosti, změny právní formy,

Důvěrné/Confidential 	5

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

změnu v kontrole společnosti, snížení základního kapitálu, 	vstupu 	do 	likvidace, 		vyhlášení konkurzu, přerušení příslušného živnostenského oprávnění   atd.,   nejpozději   do   patnácti   (15) kalendářních dnů od data, kdy se o takové změně dozví. Hlavní příjemce a Další účastníci jsou také povinni  na  žádost		prokázat,  že  jsou  stále oprávněni 		k 	účasti 		v 		Projektu 	a 	splňují kvalifikační  kritéria  a  podmínky  pro  udělení grantu, a poskytnout druhé Smluvní straně na její žádost příslušné písemné potvrzení.

creation, merger or split of a company, change of its legal form, change of control, decrease of the registered capital, entry into liquidation, declaration of bankruptcy, discontinuation of the relevant trade license, etc., not later than fifteen (15)  calendar days from the date when they learn of such a change or facts. The Main Beneficiary and the Other Participants are also obliged to prove upon request that they are still eligible for participation in the Project and that each meets the qualification criteria and the terms and conditions for the provision of the grant and, upon either Party’s request, to provide 	such 	requesting 	Party 	with 	its respective written confirmation.

Článek VII. 	Article VII.

Rights and Obligations of Parties in Financial  
Matters

Práva a povinnosti Smluvních stran ve  
finančních záležitostech

7.1   Způsobilými 	náklady 	Projektu 	jsou způsobilé  výdaje  (ZV)  vynaložené  za  aktivity přímo spojené s Projektem a splňující definici způsobilých nákladů uvedenou ve Všeobecných podmínkách 	Grantového   Programu 	((Č. 	j.: TACR/610-1/2024, Verze 8).

7.2   Náklady projektu a účelová podpora pro jednotlivé  kalendářní  roky  pro  Smluvní  strany jsou definovány v příloze B: Závazné parametry řešení projektu.

7.3   S výjimkou ustanovení v článku 7.5 Hlavní příjemce  převede  podíl  přijatého  grantu  na bankovní účet Dalších účastníků do čtrnácti (14) dnů od přijetí částky grantu od Poskytovatele.

7.4   Hlavní příjemce a Další účastníci se zavazují použít účelově vázaný grant ve výši 25 678 125,- Kč  v  souladu  se  zákonem  č.  218/2000  Sb.,  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 	zákonů 	(rozpočtová 	pravidla). Případné porušení těchto rozpočtových pravidel bude 	projednáno 		v souladu 	s postupy

7.1 	Eligible costs of the Project are eligible expenditures (EE) spent on activities directly related   to   the   Project   and   satisfying   the definition  of  eligible  costs  described  in  the Grant Program terms and conditions (ref. no. TACR/610-1/2024, Version 8).

7.2 	Project 	costs 	and 	project-bound contribution in calendar years for the Parties are defined in the Annex B: Binding parameters of the Project.

7.3 	Except  when  Art.  7.5  below  applies, Main Beneficiary will transfer the portion of the  received  grant  to  the  bank  accounts  of Other Participants within fourteen (14) days from  receiving  the  grant  amounts  from  the Funding Authority.

7.4 	The  Main  Beneficiary  and  the  Other Participants  undertake  to  use  the  purpose- bound grant of CZK 25 678 125,- (in accordance with Act No. 218/2000 Coll., on budgetary rules and  amending  some  related  statutes  (the Budgetary 	Rules). 	Any 	breach 	of 	these Budgetary Rules will be handled in accordance

Důvěrné/Confidential 	6

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

stanovenými   zákonem   č.   130/2002   Sb.,   o podpoře 	výzkumu 	a 	vývoje 	z veřejných prostředků.

7.5   V případě, že kterýkoliv z Dalších účastníků nedodrží některé z ustanovení této  smlouvy a Příjemci tímto nedodržením vznikne škoda, bude Příjemce  oprávněn  požadovat  plnou  náhradu této škody, a to za výdaje a náklady vzniklé v souvislosti 	s Projektem, 	včetně 		mimo 	jiné jakékoliv 		části 	grantu 	nezaplacené Poskytovatelem v důsledku porušení podmínek Grantového 			Programu 		dotyčným 	Dalším účastníkem.

the  procedures  laid  down  in  the  Act  No. 130/2002 Coll. on the “Support of research and development from public funds.¨

7.5 	In case any of the Other Participants does  not  comply  with  any  provision  of  this agreement, the Beneficiary shall have the right to claim damages and full indemnity for the expenses and costs it incurred in relation with the Project, including without limitation any amount of the grant not paid or clawed back by the Funding Authority as a consequence of the relevant Other Participant breaching the terms of the Grant Program conditions.

Článek VIII. 	Article VIII.

Práva na využití výsledků Projektu	Rights for use of the Results of the Project 
8.1   Žádná  vlastnická  práva  nebo  práva  na

8.1 	No  ownership  or  right to  use  of  any  
intellectual   property   rights   (“IPR”)   of   the  
Parties  existing  prior  to  or  being  generated  
outside of the Project (“Background IPR”) is  
transferred or granted to other Party, unless  
otherwise explicitly agreed in writing.

využití   práv   k duševnímu   vlastnictví   („PDV“)

Smluvních   stran   existujících   před   zahájením

Projektu nebo generovaných mimo tento Projekt

(„původní 	PDV“) 	nebudou 	převáděna 	či

poskytována jiné Smluvní straně, pokud nebude

výslovně písemně dohodnuto jinak.

8.2 	The   Parties   enter   the   Project   with

8.2   Smluvní   strany   vstupují   do   Projektu   s dovednostmi,  know-how  a  jinými  původními PDV, , jak je blíže uvedeno v Příloze E, které jsou potřebné pro realizaci Projektu.

8.3   Smluvní  strany  se  dohodly,  že  jakýkoliv výsledek Projektu (dále jen „Výsledky“), ať už může, či nemůže být registrován ve formě práv duševního vlastnictví v jakékoliv jurisdikci bude vlastnit 	Smluvní 	strana, 	jejíž 	zaměstnanec Výsledek vytvořil.

8.4   V případě, že v průběhu Projektu a v rámci jeho kontextu Smluvní strany společně vyvinou Výsledek obsahující PDV, bez ohledu na to, zda může, či nemůže být registrován ve formě práv

competencies, 	know-how 	and 	other Background   IPR   as   further   identified   and outlined in Annex E, which are necessary for completion of the Project.

8.3	The Parties agree that any result of the Project  (the  “Results”)  and  any  IPR  therein, whether or not such IPR is protectable and/or registrable in any jurisdiction, whether it can be registered by any IPR or not , shall be owned by  the  Party  whose  employee  created  the Results..

8.4 In the event that, during the Project and within the context thereof, the Parties jointly

Důvěrné/Confidential 	7

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

duševního  vlastnictví  v jakýchkoliv  jurisdikcích, uzavřou   Smluvní   strany   separátní   Smlouvu stanovující vlastnictví, práva využití, patentové procesy  a  řízení  a  další  podmínky  týkající  se tohoto 	společně 		vyvinutého 		Výsledku. Nedohodnou-li  se  Smluvní  strany  jinak,  bude předmětný 		Výsledek 			v podílovém spoluvlastnictví   Smluvních   stran,   kdy   podíly Smluvních  stran  na  Výsledku  a  souvisejících nákladech budou rovné. Hlavní příjemce bude hlavním 	kontaktním 		bodem 	pro 		správu jakýchkoli  PDV  v  takto  společně  vyvinutých Výsledcích, 	včetně 	jejich 	ochrany 	a/nebo registrace.

Na konci Projektu Smluvní strany zahájí jednání v dobré víře o převodu jakýchkoliv Výsledků a souvisejících PDV vzniklých v rámci Projektu do vlastnictví   Hlavního   příjemce,   přičemž   tyto Výsledky a související PDV budou kompenzovány za  tržních  podmínek.  V případě,  že  se  jedna Smluvní  strana  rozhodne  převést  své  právo k Výsledkům  nebo  svůj  podíl  na  společném Výsledku na jiný subjekt než na své Přidružené společnosti,  je  tato  Smluvní  strana  povinna nabídnout  převod  jakýchkoliv  Výsledků  nebo podílů   na   společných   Výsledcích   Hlavnímu příjemci, který za takový převod zaplatí druhé Smluvní straně úhradu odpovídající tržní ceně, jejíž výše bude v souladu s pravidly Rámce pro státní  podporu  výzkumu,  vývoje  a  inovací  – 2022/C 414/01 (dále jen „Rámec“). Pokud Hlavní příjemce  odmítne  takovou  nabídku  převodu, mohou	další Smluvní strany nabídnout převod třetí osobě za minimálně stejnou cenu, za jakou byla 	nabídka 	původně 	učiněna 	Hlavnímu příjemci. Taková		nabídka převodu třetí straně však  neruší  žádnou  licenci  ani  jiné  právo  na užívání Výsledků ostatními Smluvními stranami.

8.5   Smluvní   strany   se   dohodly   poskytnout během  Projektu  ostatním  Smluvním  stranám nevýhradní,   royalty-free   licenci		ke   svým původním  PDV,  jakož  i  ke  svým  Výsledkům  a svému 	podílu 	na 	společných 	Výsledcích,

develop Results subject to one or more IPR, regardless of whether such IPR in such jointly developed   Results   are   protectable   and/or registrable in one or more jurisdictions,	the Parties shall enter into a separate agreement setting  forth  the  ownership,  rights  of  use, reporting,   prosecution   handling   and   other terms for such jointly developed Result(s). If not agreed otherwise between the Parties, the ownership  shares  in  such  jointly  developed Results   and   the   responsibility  toward  the associated   costs   will   be   equally   shared between  the  Parties.	In  all  cases  of  jointly developed Results, the Main Beneficiary will be the main point of contact managing any IPR in such   jointly   developed   Results,   including protection and/or registration thereof.

Upon termination of the Project, the Parties will enter into negotiations in good faith about the  transfer  of  any  kind  of  Results  and  its associated IPR created during this Project into the  Main  Beneficiary’s  ownership  and  such Results and/or IPRs will be compensated under market conditions. Should  any Party decide to transfer any of its Results or shares in jointly developed  Results  to  parties  other  than  its Affiliates, it is first obliged to offer the transfer of  any  of  its  Results  or  shares  in  jointly developed Results to the Beneficiary who will pay  to  the  other  Parties  a  compensation corresponding  to  the  market  price  of  such transfer  which  amount  will  be  ascertain  in accordance with the rules of the Framework for State aid for research and development and innovation 	- 	2022/C 	414/01	(the 
“Framework”). If the Beneficiary refuses such transfer offer, the other Parties can offer the transfer to a third party for at least the same compensation  as  originally  offered  to  the Beneficiary.  Such  third  party  transfer  offer does not negate any license or other right to use the Results by any other Party.

8.5 Each Party agrees to grant to the other Parties  a  non-exclusive,  royalty  free  license under its own Background IPR as well as its Results  and  its  share  in  jointly  developed Results as far as required for and only to the

Důvěrné/Confidential 	8

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

v rozsahu   a   trvání   nezbytném   k provedení Projektu.   Smluvní   strany   nejsou   oprávněny použít původní PDV ostatních Smluvních stran k jinému účelu a jiným způsobem. Tato licence zaniká ukončením Projektu. Zánik této licence nemá   žádný   vliv   na   povinnosti   týkající   se podávání zpráv stanovené v článku 3.3.

8.6   Smluvní strany mají právo na nevýhradní licenci za tržních podmínek k původním PDV ve vlastnictví jiné Smluvní strany, pokud je nezbytně potřebují pro využití vlastních Výsledků Projektu, protože bez nich by bylo užití vlastních Výsledků technicky  nebo  právně  nemožné.  O  licenci  je třeba požádat do dvou let od skončení projektu.

8.7   Výsledek  ve  společném  vlastnictví  více Smluvních   stran   je   oprávněn   používat   ke komerčním účelům každý ze spoluvlastníků, je však   povinen   předtím   uzavřít   s   ostatními spoluvlastníky smlouvu o využití předmětného Výsledku, která stanoví způsob dělení příjmů z komerčního  využití.	Podrobnosti  sloužící  pro určení  kompenzace  za  používání  Výsledků  ve společném vlastnictví jsou uvedeny v Příloze D. Tato kompenzace zahrnuje i původní PDV a PDV Smluvních   stran   zahrnuté   do   Výsledků   ve společném  vlastnictví,  přičemž  jsou  tato  PDV kompenzována za tržních podmínek.

8.8   Bez ohledu na výše uvedené platí, že Hlavní příjemce bude mít v každém případě právo na získání nezbytných práv od ostatních Smluvních stran k libovolnému využití jakéhokoliv Výsledku, mimo  jiné  včetně  jeho  využití  pro  další  vývoj nebo   ve   výrobě,   a   to   za   běžných   tržních podmínek.  Z  toho  důvodu  je  Smluvní  strana povinna   pro   období   po   skončení   Projektu Hlavnímu  příjemci  poskytnout  v  maximálním rozsahu povoleném platnými zákony, výhradní a celosvětovou 	licenci	k 		vykonávání 	práv souvisejících  s  Výsledky.  Tato  licence  bude  v případě  potřeby  obsahovat  reporting  a  bude udělena za náhradu odpovídající tržní ceně, jejíž výše bude určena v souladu s pravidly Rámce. Takto 	udělená 	výhradní 	licence 	Hlavnímu

extent and duration necessary to conduct the Project. The Parties are not entitled to use such Background IPR of the other Parties for other purposes and means. Such license terminates upon 	termination 	of 	the 	Project. 	The termination of this license shall have no effect upon the reporting obligations provided under Article 3.3.

8.6 Each Party has a right to a non-exclusive market-based licence for the Background IPR of the other Parties, if those are necessary for exploitation   of	Results,   because   without granting of such access rights the exploitation of a Party’s own Results would be technically or legally   impossible.   Such   licence   shall   be requested up to two years after the Project completion.

8.7 Each Party can exploit commercially the Results in its jointly owned IPR ; however such Party is obliged to conclude first an agreement with the other co-owners of the Result, which lays  down  the  allocation  of  revenue  from commercial 	exploitation. 	The 	details 	for determining 		such 	compensation 	for exploitation of co-owned Results are listed in Annex D. Such compensation shall cover the Background  IPR  identified  by  each  Party  in Annex  E  and  contributed  to  the  co-owned Results and such IPRs are compensated under market conditions.

8.8 Notwithstanding the foregoing, in any case the  Beneficiary  shall  have  the  possibility  to acquire the necessary rights from the Other Participants to use and exploit in any manner, including  but  not  limited  to  use  for  further development or in manufacturing, any Result. For this reason, after the Project’s termination, the   Other   Participants   shall   offer   to   the Beneficiary, for the maximum period and to the  maximum  extent  allowed  by  applicable laws, an exclusive and worldwide licence in the Results.  This  license  shall  include  reporting when  applicable  and  shall  be  offered  for  a compensation  corresponding  to  the  market price  which  amount  will  be  ascertained  in accordance with the rules of the Framework.

Důvěrné/Confidential 	9

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

příjemci  by  měla  umožnit  Hlavnímu  příjemci poskytnout 		sublicenci, 	avšak 		teprve 	po předchozím písemném souhlasu dalších Smluvní stran.   Pokud   Hlavní   příjemce   tuto   nabídku licence 	odmítne, 	mohou 	Další 		účastníci nabídnout  licenci  třetím  stranám  nejprve  za minimálně stejnou náhradu, která byla původně nabídnuta 	Hlavnímu 	příjemci, 	a 	v případě odmítnutí pak za přiměřeně nižší náhradu, pokud nabídnou licenci třetí straně v menším rozsahu. O  záměru  učinit  takovou  nabídku  musí  Další účastníci předem písemně informovat Hlavního příjemce. Bez ohledu na výše uvedené bude mít Hlavní   příjemce   právo   udělovat   sublicence týkající se výroby výrobků Příjemce nebo jeho Přidruženými 		společnostmi 	nebo 			výrobků nabízených pod značkami ve vlastnictví Příjemce nebo jeho Přidružených společností, aniž by o to musel  předem  písemně  žádat  Další  účastníky. Pod pojmem „Přidružené společnosti“ se rozumí jakákoliv  právnická  osoba,  která  přímo  nebo nepřímo   vlastní,   je   vlastněna   nebo   je   ve společném vlastnictví s Hlavním příjemcem po tak dlouhou dobu, kdy toto vlastnictví existuje. Pro  účely  výše  uvedeného  se  pod  pojmem „vlastní“, „vlastněný“ nebo „vlastnictví“ rozumí většinové   vlastnictví   nebo   většinová   účast přidružených společnosti této osoby.

8.9   Aniž  by  byla  dotčena  či  omezena  práva Příjemce  v  souladu  s články  8.2  až  8.8  výše a s ohledem na ustanovení o důvěrnosti uvedená v článku IX, budou mít Další účastníci právo na využití 	společných 	Výsledků 	pro 	činnosti nehospodářské povahy ve smyslu bodu 19. písm. a) Rámce.

Článek IX. - Práva k hmotnému majetku

9.1 	Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení Projektu a pořízeného z poskytnutých účelových prostředků, je ta Smluvní strana, která si uvedený majetek pořídila nebo ho při řešení projektu vytvořila. Byl-li tento majetek pořízen či vytvořen více Smluvními stranami společně, je jejich podíl na vlastnictví tohoto majetku stejný,

nedohodnou-li se jinak.

This license shall allow the Beneficiary to grant sublicenses after obtaining a written approval of  the  Other  Participants.  If  the  Beneficiary refuses 	such 	license 		offer, 	the 		Other Participants  can  offer  the  license  to  third parties for at least the same compensation as originally  offered  to  the  Beneficiary  and,  in case  of  rejection,  for  proportionally  lesser compensation, if Other Participants also offer a lesser scope of license to third party. Other Participants   must   inform   the   Beneficiary beforehand  in  writing  about  their  intent  to make   such   an   offer.   Notwithstanding   the above, Beneficiary shall retain a non-exclusive and  worldwide  licence  in  the  Results.			The Beneficiary 	shall 		be 	allowed 		to 		grant sublicenses 	related 	to 			manufacturing 		of products   by   Eaton   or   its   Affiliates   or   of products commercialised under brands owned by 	Beneficiary 		or 	its 			Affiliates 	without requesting the prior written approval of the Other Participant. “Affiliates” means any legal entity  that,  directly  or  indirectly,  owns,  is owned by, or is under common ownership with the  Main  Beneficiary  for  so  long  as  such ownership  exists.		For  the  purposes  of  the foregoing,  "own,"  "owned,"  or  "ownership" shall mean majority ownership or controlling interest of such legal entity Affiliates.

8.9 Without prejudice to and/or in derogation of Beneficiary’s rights according to 8.2 to 8.8 above   and   subject   to   the   Confidentiality restrictions as set forth in Article IX, the Other Participants  have  the  right  to  use  the  joint Results for non-economic activity according to point 19 letter a) of the Framework.

Article IX. Ownership of Tangible Assets

9.1   The   owner   of   fixed   assets   that   are necessary for the Project execution and	that are purchased from the grant funding is always the Party which purchased or	created such fixed assets. If such asset was purchased or created jointly by the Parties, the ownership will be equally shared by the Parties, if not agreed otherwise.

Důvěrné/Confidential 	10

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

9.2 	S majetkem, který Další účastník projektu získá v přímé souvislosti s plněním cílů projektu a který pořídí z poskytnutých účelových finančních prostředků, 	není 	Další 	účastník 	projektu oprávněn nakládat ve vztahu k třetím osobám v rozporu  s  touto  smlouvou  bez  předchozího písemného souhlasu Příjemce, a to až do doby úplného  vyrovnání  všech  závazků,  které  pro Dalšího   účastníka   projektu   vyplývají   z   této smlouvy.

9.3 	Smluvní strany se zavazují zpřístupnit si vzájemně zařízení potřebná  k  řešení  Projektu. Seznam   zařízení   a   další   záležitosti   budou předmětem separátní smlouvy.

9.2 Without a prior written notice from the Beneficiary, the Other Participants do not have the right to dispose with the fixed assets in relation  to  third  parties,  which  any  Other Participant acquired in direct connection with project  completion  or  acquired  from  grant funding.   This   restriction   applies   until   the settlement   of   all   liabilities   of   the   Other Participants as stipulated in this Agreement.

9.3   The   Parties   agree   to   make   mutually available   the   equipment   needed   for   the realisation of the Project. Such equipment list and other considerations will be concluded in a separate agreement.

Článek X. Důvěrnost 	Article X. Confidentiality

10.1  Smluvní 	strany 		souhlasí, 	že 	vynaloží veškeré 	úsilí 		pro 	zabezpečení 	duševního vlastnictví   a   důvěrných   informací   Smluvních stran,   včetně   výsledků   testů   souvisejících   s Projektem. Pokud o to požádá kterákoli Smluvní strana, uzavřou Smluvní strany za tímto účelem alespoň  jednu  platnou  dohodu  o  mlčenlivosti (dále jen „NDA“).

10.2  Smluvní   strany   souhlasí,   že   zveřejnění jakýchkoliv  důvěrných  informací  souvisejících s Projektem 	bude 	podléhat 	předchozímu písemnému souhlasu ostatních Smluvních stran, který nebude bezdůvodně odepřen.

10.3  Smluvní  strany  souhlasí,  že  po  ukončení Projektu na žádost některé ze Smluvních stran neprodleně 	vrátí 	či 	zničí 	takové 	duševní vlastnictví nebo důvěrné informace této Smluvní strany  i  veškeré  jejich  kopie,  nebude-li  v této Smlouvě uvedeno jinak.

10.4  Vzájemné závazky Smluvních stran  podle tohoto článku IX budou platné a vymahatelné ještě  po  dobu  tří  (3)  let  od  data  ukončení Smlouvy."

10.1 	The  Parties  agree  to  use  their  best endeavours   to   safeguard   all   the   Parties’ intellectual 	property 	and 	confidential information, including test results related to the Project. If so requested by any Party, the other Parties shall enter into at least one valid Non-Disclosure 	Agreement 	(hereinafter “NDA”) for this purpose.

10.2 	The Parties agree that any publication of  confidential  information  related  to  the Project by any Party shall be subject to a prior written approval from the other Parties, and such   approval   shall   not   be   unreasonably withheld.

10.3 	The Parties agree to return promptly or dispose   of   such   intellectual   property   or confidential information and all copies thereof upon  request  by  another  Party  after  the Project’s 	termination 	if 	not 	stipulated otherwise in this Agreement.

10.4 	The Parties’ mutual obligations under this Article IX shall survive for a period of three (3) years from the date of termination of the Agreement.

Důvěrné/Confidential 	11

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

Článek XI.	Article XI.

Doba platnosti Smlouvy	Term of the Agreement

11.1  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího

11.1 	The Agreement is valid on the day of the  
signature  by  the  representatives  of  the  last  
Party and in force on the date of its publication  
in register of contracts and shall remain in force  
for the period of Project implementation and  
further for the period for which it is necessary  
to observe the Grant Program Conditions.

podpisu  zástupci poslední ze  Smluvních  stran,  nabývá 	účinnosti 	dnem 	jejího 	uveřejnění  v registru smluv a uzavírá se na dobu realizace  Projektu  a  dále  na  dobu,  po  kterou  je  nutné  dodržovat podmínky Grantového Programu.

11.2  Uplynutí   nebo   ukončení   této   Smlouvy  
nemá vliv na ta ustanovení této Smlouvy, která  
výslovně nabývají účinnosti a/nebo zůstávají v  
účinnosti  i  po  uplynutí  nebo  ukončení  doby  
Smlouvy, zejména pak článek VIII. výše.

11.2 	The   expiry   or   termination   of   this Agreement shall not affect or prejudice any provision of this Agreement, which is expressly provided to come into effect or continue in effect  after  such  expiry  or  termination,  in particular Articles VIII. above.

Článek XII.	Article XII.

Implementační plán 	Implementation Plan

12.1 	The Main Beneficiary is responsible for  
providing   an   implementation   plan   of   the  
Results of the Project as an annex to any final  
or interim report.

12.1  Hlavní 	příjemce 	je 	odpovědný 	za  poskytnutí implementačního plánu k Výsledkům  Projektu  ve  formě  přílohy  k  závěrečné  nebo  průběžné zprávě.

12.2  Implementační   plán   by   měl   zahrnovat návrhy 	používání 		Výsledků 		v 		časovém harmonogramu   a   shrnutí   všech   skutečností z předchozích   zpráv   včetně   Výsledků,   které Smluvní  strany  nehodlají  dále  komercializovat nebo   podrobit   výzkumu   a   veškerých   jiných povinných 	prvků 	uvedených 	ve 	formuláři implementačního plánu, jenž je zahrnut do SME- 12   „Směrnice   pro   předkládání   a zpracování zpráv“.

12.2 	The 	implementation 	plan 	should include  proposals  for  using  the  Results  in  a timetable and summarizing all facts from the previous reports, including those Results that Parties do not intend to further commercialise or research and any other mandatory element listed in the implementation plan form that is included   in   the   SME-12   “Guidelines   for Reporting and Reporting”.

12.3  Každý  z  Dalších  účastníků  se  zavazuje  
jednat tak, aby umožnil a podpořil Příjemce za  
účelem   dodržení   jeho   povinnosti   připravit  
a předložit 	takový 	implementační 	plán  
k Výsledkům.

12.3 	Each  Other  Participant  undertakes  to act so as to enable and support the Beneficiary to comply with its obligations to prepare and submit   such   implementation   plan   of   the Results.

Článek XIII.	Article XIII.

Odpovědnost Smluvních stran 	Liability of the Parties

13.1 	Concerning the experimental character  
of the Project, the Beneficiary and the Other  
Participant do not provide any guarantees.

13.1  S  ohledem  na  experimentální  charakter  Projektu neposkytuje Příjemce ani Další účastník  žádné záruky.

Důvěrné/Confidential 	12

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

13.2  Nestanoví-li platný zákon něco jiného, pak na základě smlouvy, zákonného práva ani jinak nesmí souhrnná odpovědnost Stran na základě této Smlouvy v žádném případě překročit podíl výdajů odpovědné Strany způsobilých k úhradě na základě této Smlouvy dle článku 7.2 výše.

13.2 	In   no   event,   unless   applicable   law provides otherwise, under contract, statutory law or otherwise shall the aggregate liability of the Parties under this Agreement exceed the share of the liable Party’s eligible expenditures under the Agreement as per article 7.2 above.

13.3  Příjemce ani Další účastníci neodpovídají  
za  žádné  nepřímé,  náhodné  nebo  následné  
škody a ztráty, mimo jiné včetně ztráty zisku,  
ztráty použití, ztráty výroby nebo plateb pokut.

13.3 	Beneficiary  or  the  Other  Participants shall not be liable for indirect, incidental or consequential damages or losses, including but not limited to loss of profit, loss of use, loss of production or penalty payments.

Článek XIV.	Article XIV.

Zpracování osobních údajů 	Personal Data Processing

14.1  Při spolupráci na Projektu dle této smlouvy  může mít Další účastník přístup k jedné či více  databázím,  aplikacím,  zprávám,  dokumentům  a/nebo k jiným informacím Příjemce v papírové  nebo 	elektronické 		podobě, 		přičemž 		tyto

14. 1 During cooperation on the Project under  
this Agreement, the Other Participant(s) may  
have access to one or more of Beneficiary´s  
databases,  applications,  reports,  documents  
and/or   other   information   in   hardcopy   or  
electronic form that contain or process data  
relating to identified or identifiable individuals  
(“Personal   Data”).		Such   individuals   may  
include  Beneficiary’s  employees,  temporary  
workers,  contractors,  consultants,  students,  
customers 		or 		end-users.		The 		Other  
Participant(s)  acknowledges  and  agrees  that  
Personal Data, in whatever form, is of a very  
sensitive  nature,  and  hereby  undertakes  to  
treat Personal Data as strictly confidential and  
to  use  it  only  within  the  limits  expressly  
authorized 	by 		the 		Beneficiary 	and 	in  
accordance  with  applicable  law,  rules  and  
regulations.  The Other Participant(s) will use  
the Personal Data only in accordance with the  
applicable  Data  Protection  and  Privacy  laws  
including 	the 	adoption 	of 	the 	required  
technical 		and 		organizational 		security  
measures.			Furthermore, 		the 			Other  
Participant(s) agrees to comply in all aspects  
with the Protection Processing provisions set  
forth in Annex C to this Agreement.

informace mohou obsahovat nebo zpracovávat  údaje 		týkající 		se 		identifikovaných 	nebo  identifikovatelných osob („osobní údaje“).  Tyto  osoby 			mohou 		zahrnovat 			zaměstnance,  přechodné 	zaměstnance, 				dodavatele,  konzultanty Příjemce, studenty, zákazníky nebo  koncové  uživatele.		Další  účastník  uznává  a  souhlasí  s  tím,  že  osobní  údaje,  ať  už  mají  jakoukoliv podobu, jsou ze své podstaty velmi  citlivé, a tímto se zavazuje zacházet s osobními  údaji přísně důvěrně a využívat je pouze v mezích  výslovně stanovených Příjemcem a v souladu s  platnými  zákony,  pravidly  a  předpisy.	Další  účastník  bude  využívat  osobní  údaje  pouze  v  souladu s platnou legislativou týkající se ochrany  osobních  údajů  a  soukromí,  včetně  toho,  že  přijme   požadovaná   opatření   technického   a  organizačního 	zabezpečení. 	Dále 	se 	Další  účastník zavazuje ve všech ohledech dodržovat  zásady zpracování  osobních  údajů  obsažené  v  Příloze C této smlouvy.

Důvěrné/Confidential 	13

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

Článek XV.	Article XV.

Závěrečná ustanovení 	Final Provisions

15.1  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  veškeré

15.1 	The  Parties  agree  that  any  disputes  
arising   from   the   implementation   of   the  
Agreement 	will 	be 	solved 	by 	mutual  
agreement.  If  the  Parties  fail  to  reach  an  
amicable settlement within a reasonable time,  
either of the Parties has the right to refer the  
matter to a respective court of law in Czech  
Republic.

neshody vzniklé z implementace Smlouvy budou  řešeny   vzájemnou   dohodou.   V případě,   že  Smluvní 	strany 		nedojdou 	ke 	smírnému  narovnání   v přiměřené   lhůtě,   má   každá   ze  Smluvních 		stran 	právo 	přednést   záležitost  příslušnému soudu v České Republice.

15.2  Tato  Smlouva  se  řídí  platnými  zákony České  republiky,  včetně  nikoliv  však  výlučně zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, vývoje  a  inovací  z veřejných  prostředků  a  o změně 	některých 	souvisejících 	zákonů, v platném znění.

15.3  Tato 		Smlouva 		podléhá 	povinnosti uveřejnění   v   registru   smluv   podle   zákona č. 340/2015  Sb.,  o  registru  smluv  (dále  jen „zákon   o   registru   smluv“).   Smluvní   strany prohlašují, 	že 	jsou 	si 	vědomy 		následků vyplývajících z této skutečnosti. Další účastník II se zavazuje zveřejnit Smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

15.4  Dodatky k této Smlouvě jsou možné pouze po dohodě Smluvních stran ve formě písemných číslovaných dodatků ke Smlouvě. Smluvní strana není  oprávněna  bez  předchozího  písemného souhlasu druhé Smluvní strany převést jakákoliv svá   práva   nebo   závazky   vyplývající   z této Smlouvy třetí straně.

15.5  Smlouva je sepsána ve čtyřech originálech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom plně  podepsaném  originálu.  Další  účastník  II obdrží dva originály.

15.6  V případě jakéhokoliv rozporu mezi českou a  anglickou  verzí  této  Smlouvy  je  rozhodující česká verze.

15.2 	This Agreement shall be governed by the laws of the Czech Republic, including but not limited to Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code and Act No. 130/2002 Coll., on Support of Research,   Experimental   Development   and Innovations from Public Funds and amending certain related statutes, as amended.

15.3 	This Agreement is subject to publication in the register of contracts in accordance with Act. No. 340/2015 Coll., on register of contracts (hereinafter   the   "Act   on   the   register   of contracts"). Parties declare that they are aware of  the  consequences  arising  from  this  fact. Other Participant II undertakes to publish the Agreement 	in 	register 	of 	contracts 	in accordance  with  the  Act  on  the  register  of contracts.

15.4 	Amendments  to  the  Agreement  may only be made by agreement of the Parties in the form of written numbered amendments to the Agreement. Party is not entitled to transfer to a third party any of its rights and obligations hereunder without the prior written consent of the other Party.

15.5 	The Agreement is made in four originals and each Party will receive one fully signed. Other Participant II receives two originals.

15.6 	In   the   event   of   any   discrepancy between English and Czech version hereof, the Czech language version shall prevail.

Důvěrné/Confidential 	14

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

15.7  Hlavní  příjemce  a  Další  účastníci  tímto prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena zcela v souladu s jejich interními předpisy a že jsou si plně 	vědomi 	závazků 		pro 	ně 		plynoucích z uzavření této Smlouvy, přičemž shrnutí těchto závazků 	je 	uvedeno 	v příloze 	B 	(Závazné parametry řešení projektu).

15.8  Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také přílohy A, B, C a D, E.

15.7 	The 	Main 	Beneficiary 	and 	Other Participants 		hereby 	declare 		that 		this Agreement was concluded fully in accordance with  their  internal  regulations  and  they  are fully aware of the obligations accepted by them by entering into this Agreement, a summary of said  obligations  (Závazné  parametry  řešení projektu) being attached in Annex B.

15.8 	Annexes A, B, C, D and E are an integral part of this Agreement.

Důvěrné/Confidential 	15

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

V Praze dne

Za Příjemce/For Beneficiary:

Marcela Ludvíková, Eaton Elektrotechnika s. r. o. jednatel/executive - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dušan Pirich Eaton Elektrotechnika s. r. o. jednatel/executive - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Razítko / Stamp

Důvěrné/Confidential 	16

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

V Brně dne

Za Dalšího účastníka I /For Other Participant I: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.rektor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Razítko / Stamp

Důvěrné/Confidential 	17

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

V Brně dne

Za Dalšího účastníka II/For Other Participant II: prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. Děkan

d e a n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Razítko / Stamp

Důvěrné/Confidential 	18

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

PŘÍLOHA A / ANNEX A

Etapy, Mílníky a plánované Výsledky / Activities,Milestones and planned Results

|  | Číslo |  |  | Název |  |  | Začátek |  |  | Konec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Úvodní studie |  |  | 7/1/2025 |  |  | 2/27/2026 |  |  |
|  | 1.1 |  | Studium literatury |  |  | 7/1/2025 |  |  | 8/29/2025 |  |  |
|  | 1.2 |  | Vyhodnocení a výběr experimentálních technik |  |  | 7/1/2025 |  |  | 10/31/2025 |  |  |
|  | 1.3 |  | Návrh experimentálních sestav |  |  | 8/1/2025 |  |  | 10/31/2025 |  |  |
|  | 1.4 |  | Hodnocení a volba simulačních přístupů |  |  | 7/1/2025 |  |  | 2/27/2026 |  |  |
|  | 1.5 |  | Měření stávajících jističů |  |  | 11/3/2025 |  |  | 12/19/2025 |  |  |
|  |  |  |  | Dílčí milník: Úvodní studie |  |  | 2/27/2026 |  |  | 2/27/2026 |  |
|  | 2 |  | Zjednodušená oblouková sestava |  |  | 12/22/2025 |  |  | 3/31/2027 |  |  |
|  | 2.1 |  | Stavba zjednodušené obloukové sestavy |  |  | 12/22/2025 |  |  | 5/22/2026 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Vedlejší výstup: Funkční vzorek 1 - Zjednodušená |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/25/2026 5/25/2026 2.3 Experimenty na zjednodušené obloukové sestavě 5/25/2026 3/31/2027 Dílčí milník: Zpráva o výsledcích z experimentů 5/31/2027 3/31/2027 3 Komplexní oblouková sestava 7/1/2026 5/31/2029 3.1 Stavba Komplexní obloukové sestavy 7/1/2026 3/31/2027 3.2 Vedlejší výstup: Funkční vzorek 2 - Komplexní oblouková sestava |  |  | oblouková sestava |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1/2027 4/1/2027 3.3 Experimenty na Komplexní obloukové sestavě 4/1/2027 5/31/2029 Dílčí milník: Zpráva o výsledcích z experimentů 5/31/2029 5/31/2029 4 Vývoj software 10/1/2025 6/15/2029 4.1 Simulace odpařování a rozstřikování kovových kontaktů a elektrod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10/1/2025 |  | 8/31/2026 |  |  |
|  | 4.2 |  | Simulace změn povrchů plastů vlivem přímého kontaktu s obloukem |  |  |  | 10/1/2025 |  | 8/31/2027 |  |  |
|  | 4.3 |  | Model transportu a depozice kovových kapiček z kovových kontaktů a elektrod |  |  |  | 1/2/2026 |  | 5/31/2027 |  |  |
|  | 4.4 Simulace procesů nukleace, kondenzace a transportu par kovů a uhlíku |  |  |  |  |  | 1/2/2026 |  | 11/30/2027 |  |  |
|  | 4.5 |  | Model depozice z par kovů a uhlíku |  |  | 5/3/2027 |  |  | 3/29/2029 |  |  |
|  | 4.6 |  | Povrchová vodivost částečně znečištěných povrchů |  |  | 5/3/2027 |  |  | 5/31/2029 |  |  |
|  | 4.7 |  | Výpočet svodového odporu a dielektrického povrchového průrazu a výpočet během testu dielektrické odolnosti |  |  |  | 12/1/2027 6/15/2029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dílčí milník: Software s validací |  |  | 6/15/2029 |  |  | 6/15/2029 |  |
|  | 5 |  | Ověřená technologie |  |  | 2/1/2029 |  |  | 6/26/2029 |  |  |
|  | 5.1 |  | Validace předpovědi modelu pomocí testu na jističích |  |  | 3/1/2029 |  |  | 4/30/2029 |  |  |
|  | 5.2 |  | Finalizace Ověřená technologie |  |  | 2/1/2029 |  |  | 6/26/2029 |  |  |
|  | 5.3 |  |  | Závazný výstup: Vyvinutá Ověřená technologie (závazný |  |  | 6/27/2029 6/27/2029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | výstup projektu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukon | čení projektu k 30. 6. 2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Důvěrné/Confidential 	19

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

|  | No |  |  | Title |  |  | Start |  |  | End |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Introductory study |  |  | 7/1/2025 |  |  | 2/27/2026 |  |  |
|  | 1.1 |  | Literature Study |  |  | 7/1/2025 |  |  | 8/29/2025 |  |  |
|  | 1.2 |  | Evaluation and selection of experimental techniques |  |  | 7/1/2025 |  |  | 10/31/2025 |  |  |
|  | 1.3 |  | Design of experimental setups |  |  | 8/1/2025 |  |  | 10/31/2025 |  |  |
|  | 1.4 |  | Evaluation and selection of simulation approaches |  |  | 7/1/2025 |  |  | 2/27/2026 |  |  |
|  | 1.5 |  | Measurement of existing circuit breakers |  |  | 11/3/2025 |  |  | 12/19/2025 |  |  |
|  |  |  |  | Milestone: Initial study |  |  | 2/27/2026 |  |  | 2/27/2026 |  |
|  | 2 |  | Simplified Arc Assembly |  |  | 12/22/2025 |  |  | 3/31/2027 |  |  |
|  | 2.1 |  | Construction of a simplified arch assembly |  |  | 12/22/2025 |  |  | 5/22/2026 |  |  |
|  | 2.2 |  |  | Secondary output: Functional Sample 1 - Simplified arc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/25/2026 5/25/2026 2.3 Experiments on a simplified arc assembly 5/25/2026 3/31/2027 Milestone: Report on Experimental Results 5/31/2027 3/31/2027 3 Complex arc assembly 7/1/2026 5/31/2029 3.1 Construction Complex arch assemblies 7/1/2026 3/31/2027 3.2 Secondary output: Functional sample 2 - Complex arc assembly |  |  | assembly |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1/2027 4/1/2027 3.3 Experiments on the Complex Arc Assembly 4/1/2027 5/31/2029 Milestone: Report on Experimental Results 5/31/2029 5/31/2029 4 Software development 10/1/2025 6/15/2029 4.1 Simulation of evaporation and spatter of metal contacts and electrodes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10/1/2025 |  | 8/31/2026 |  |  |
|  | 4.2 |  | Simulation of changes in plastic surfaces due to direct contact with arc |  |  |  | 10/1/2025 |  | 8/31/2027 |  |  |
|  | 4.3 |  | Model of transport and deposition of metal droplets from metal contacts and electrodes |  |  |  | 1/2/2026 |  | 5/31/2027 |  |  |
|  | 4.4 Simulation of nucleation, condensation and transport of metal and carbon vapours |  |  |  |  |  | 1/2/2026 |  | 11/30/2027 |  |  |
|  | 4.5 |  | Metal vapor and carbon deposition model |  |  | 5/3/2027 |  |  | 3/29/2029 |  |  |
|  | 4.6 |  | Surface conductivity of partially contaminated surfaces |  |  | 5/3/2027 |  |  | 5/31/2029 |  |  |
|  | 12/1/2027 6/15/2029 Proven technology 6/15/2029 6/15/2029 5 Validation of model prediction using a test on circuit breakers 4.7 |  | Calculation of leakage resistance and dielectric surface breakdown and calculation during dielectric resistance test |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2/1/2029 |  | 6/26/2029 |  |  |
|  | 5.1 |  | Finalization Proven technology |  |  | 3/1/2029 |  |  | 4/30/2029 |  |  |
|  | 2/1/2029 6/26/2029 5.3 Proven technology 6/27/2029 6/27/2029 End of the project as of 6/30/2029 5.2 |  | Binding output: Developed Proven technology (binding project output) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Důvěrné/Confidential 	20

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

PŘÍLOHA B / ANNEX B

Závazné parametry řešení projektu / Binding parameters of the Project

Důvěrné/Confidential 	21

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

PŘÍLOHA C / ANNEX C

Zásady zpracování osobních údajů

Pro účely těchto ustanovení:

„zpracovatel“ znamená Další účastník/Další účastníci;

„správce“ znamená Příjemce, a

„osobní  údaje“  značí  jakékoliv  informace  související  s  identifikovanou nebo  identifikovatelnou fyzickou osobou (datový subjekt).

1.  Pokyny

Zpracovatel smí zpracovávat osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů od správce (včetně přenosu údajů do zahraničí, pokud to není požadováno zákonem, a v takovém případě zpracovatel správce informuje o takovém legislativním požadavku ještě před zpracováním osobních údajů, pokud to zákon z významných důvodů veřejného zájmu nezakazuje).

Zpracovatel musí okamžitě informovat správce pokud, dle jeho názoru, pokyn porušuje jakoukoliv platnou legislativu týkající se ochrany osobních údajů.

Pokud zpracovatel stanoví účel a prostředky zpracování, které porušují jakoukoliv platnou legislativu týkající se ochrany osobních údajů, pak bude zpracovatel považován za správce.

2.  Záznamy o činnostech zpracovávání

Zpracovatel musí vést záznamy o svých činnostech zpracovávání prováděných jménem správce, a to včetně následujícího:

- název a kontaktní údaje o zpracovateli, správci, případně o případné osobě zpracovávající osobní

údaje;

- kategorie zpracování prováděného jménem každého správce, a

- pokud je to relevantní, přenosy osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace, včetně identifikace takové třetí země nebo mezinárodní organizace a dokumentace vhodných bezpečnostních opatření a popisu opatření technického a organizačního zabezpečení.

3.  Dílčí zpracování

Dílčí  zpracování  musí  být  schváleno  správcem  předem  pomocí  obecného  nebo  specifického písemného povolení. Pokud osobní údaje zpracovávají subdodavatelé, zpracovatel:

- nesmí povolit třetí straně a/nebo subdodavateli (dále „dílčí zpracovatel“)  zpracovávat osobní

údaje jinak, než s předchozím písemným souhlasem správce, a

- zůstává plně odpovědný správci za jakékoliv nesplnění povinností Dílčího Zpracovatele ve vztahu

se zpracováním jakýchkoliv osobních údajů, přičemž využívání jakýmkoliv dílčím zpracovatelem musí být v souladu s tímto článkem.

Důvěrné/Confidential 	22

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

Správce má kdykoliv právo vyžádat si od zpracovatele kompletní podrobné informace o zpracování prováděném navrženým dílčím zpracovatelem a kopii smlouvy uzavřené mezi zpracovatelem a dílčím zpracovatelem.

Zpracovatel musí zajistit, aby smlouva mezi zpracovatelem a dílčím zpracovatelem obsahovala stejné  podmínky,  jako  jsou  podmínky  definované  těmito  ustanoveními.  V  případech  přenosu osobních  údajů  do  zahraničí  musí  smlouvy  zahrnovat právní  mechanismus,  aby  byla  zajištěna dostatečná úroveň ochrany přenášených osobních údajů.

V případě, že správce poskytne obecné povolení k dílčímu zpracovávání osobních údajů, informuje zpracovatel  správce  o  jakékoliv  zamýšlené  změně  týkající  se  doplnění  nebo  náhrady  dílčích zpracovatelů a poskytne správci příležitost k námitce.

4.  Zachování důvěrnosti

Tam,  kde  jsou  osobní  údaje  zpracovávány  zpracovatelem,  jeho  zástupci,  subdodavateli  nebo zaměstnanci, zpracovatel musí splnit následující a zajistit splnění následujícího ze strany svých zástupců, subdodavatelů a zaměstnanců:

- přijmout  přiměřené  kroky  pro  zajištění  spolehlivosti  každého  zaměstnance,  zástupce  nebo dodavatele, který může mít přístup k osobním údajům, za účelem zajištění, že v každém případě bude tento přístup přísně omezen na ty jednotlivce, kteří potřebují přístup k příslušným osobním údajům, a to jen v rozsahu nezbytně nutném k poskytování služeb v kontextu povinností daného jednotlivce vůči zpracovateli, přičemž je zajištěno, že všechny takové osoby:

o   jsou informovány o důvěrné povaze osobních údajů;

o   jsou vhodným způsobem vyškoleny v oblasti ochrany osobních údajů;

o   podléhají   ustanovením   pro   zachování   důvěrnosti   nebo   odborným   či   právním

povinnostem zachování důvěrnosti;

o   jsou  si  vědomy  povinností  zpracovatele  v  souvislosti  s  ochranou  údajů  dle  těchto

ustanovení; a

o   uchovávají veškeré osobní údaje a veškeré analýzy, profily nebo dokumenty odvození z

těchto údajů odděleně od veškerých ostatních údajů a dokumentů zpracovatele.

5.  Zabezpečení

Tam, kde osobní údaje zpracovává zpracovatel, jeho zástupci, subdodavatelé nebo zaměstnanci, musí zpracovatel:

- zavést  a  zajistit,  že  jeho  zástupci,  subdodavatelé  a  zaměstnanci  zavedou  vhodná  opatření technického a organizačního zabezpečení, aby bylo zajištěno, že úroveň zabezpečení odpovídá rizikům souvisejícím se zpracováním, přičemž taková opatření musí být vhodná zejména pro ochranu proti náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému předání osobních údajů nebo přístupu k nim. Tato opatření musí zohledňovat stav znalostí, povahu,  rozsah,  kontext  a  účely  zpracovávání  a  riziko  újmy,  které  může  vyplynout  z neoprávněného nebo nezákonného zpracovávání nebo náhodné ztráty, zničení nebo poškození osobních údajů a mohou zahrnovat (pokud je to relevantní):

o   anonymizace nebo šifrování osobních údajů;

Důvěrné/Confidential 	23

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

o   zajištění průběžného zachování důvěrnosti,  integrity  a  dostupnosti zpracovatelských

systémů a služeb;

o   zajištění prostředků pro včasnou obnovu dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim po

fyzické nebo technické nehodě; a

o   zavedení procesu pravidelného zkoušení, posuzování a hodnocení účinnosti opatření

technického a organizačního zabezpečení.

6.  Práva datových subjektů

Zpracovatel musí být správci nápomocen při požadavcích na vykonávání práv datových subjektů, mimo jiné včetně práva na přístupu a práva na smazání.

7.  Poručení ochrany osobních údajů

Tam, kde osobní údaje zpracovává zpracovatel, jeho zástupci, subdodavatelé nebo zaměstnanci, zpracovatel  musí  informovat  a  zajistí,  že  jeho  zástupci,  subdodavatelé  a  zaměstnanci  budou informovat správce neprodleně a v každém případě do 24 hodin od okamžiku, kdy se dozví o porušení ochrany osobních údajů, a to zasláním e-mailu na adresu DataProtection@Eaton.com, včetně opisu porušení ochrany osobních údajů z hlediska toho, jaké datové subjekty jsou postiženy a kolik jich je, kde, kdy a jak k události došlo, jaká opatření jsou již přijata pro zastavení porušení a zmírnění jeho účinků. Na žádost správce musí zpracovatel se správcem neprodleně spolupracovat a poskytnout  správci  veškeré  dostupné  informace  pro  podporu  vyšetřování  porušení  ochrany osobních údajů a uvědomění příslušných orgánů ochrany osobních údajů a/nebo datových subjektů.

8.  Posuzování dopadu ochrany údajů

Při  zohlednění  povahy  zpracovávání  a  informací  dostupných  zpracovateli  musí  zpracovatel spolupracovat se správcem v případech, kdy je nutno provést posouzení dopadu na ochranu údajů.

9.  Spolupráce s orgány na ochranu údajů

Zpracovatel je povinen na požadavek orgánů na ochranu údajů spolupracovat v plnění jejich úkolů.

10. Dostupnost informací

Na písemnou žádost správce vynaloží zpracovatel veškeré obchodně přiměřené úsilí k tomu, aby správci zpřístupnil informace nutné k prokázání plnění jeho povinností týkajících se ochrany údajů tak, jak jsou výslovně uvedeny v těchto ustanoveních nebo v platné legislativě, a aby umožnil a přispěl k auditům, včetně kontrol, prováděných zpracovatelem nebo jiným auditorem určeným zpracovatelem.

11. Smazání stávajících osobních údajů

Tam,  kde  jsou  osobní  údaje  zpracovávány  zpracovatelem,  jeho  zástupci,  subdodavateli  nebo zaměstnanci, zpracovatel musí splnit následující a zajistit splnění následujícího ze strany svých zástupců, subdodavatelů a zaměstnanců:

Důvěrné/Confidential 	24

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

- zajistit, že veškeré IT systémy používané v souvislosti s plněním těchto ustanovení, včetně veškerých záložních systémů, umožňují smazání nebo odstranění konkrétních osobních údajů, a zavést opatření pro plnou realizaci jakéhokoliv požadavku na smazání nebo odstranění, a to v časové lhůtě požadované správcem;

- po ukončení poskytování služeb, a to z jakéhokoliv důvodu, okamžitě přestat zpracovávat osobní údaje, kromě bezpečného uložení. Potom správce dle svého uvážení vrátí nebo odstraní ze svých systémů (a to tak, aby osobní údaje nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány) osobní údaje a jejich kopie nebo informace, které obsahují, včetně veškerých osobních údajů v papírové podobě, a zpracovatel musí správci písemně potvrdit úplné splnění tohoto ustanovení.

Důvěrné/Confidential 	25

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

PŘÍLOHA D / ANNEX D

Hlavní podmínky - Principy komercializace Výsledků

/

Heads of Terms - Principles of commercialization of Results

| Principy uplatnění Výsledků v praxi | Principles of commercialization of Results |
| --- | --- |
| Smluvní strany vyjadřují společný zájem chránit duševní vlastnictví a přispět k uplatnění Výsledků projektu v praxi. V rámci příprav řešení Projektu se spolupráce na Projektu v oblasti duševního vlastnictví řeší s důrazem na partnerství, tak jak je popsáno v článku Článek VIII této Smlouvy. | The Parties express common interest to protect intellectual property and to support the commercialization of results. As part of the Project preparation, the cooperation on the Project in the field of intellectual property is addressed with emphasis to partnership, as it is described in Article VIII of this Agreement. |
| V souladu s článkem 8.9 budou mít Smluvní strany právo na využití Výsledků pro činnosti vzdělávací a výzkumné povahy a mohou na základě souhlasu ostatních Smluvních stran Výsledky publikovat ve vědeckých časopisech. | According to Article 89, the Parties will have the right to use the Results for activities of an educational and research nature and may publish the results in scientific journals with the consent of the other Parties. |
| Předpokládaná komercializace Výsledků Projektu | Foreseen commercialization of the Results of the Project |
| Komercializace Výsledků Projektu se předpokládá zejména u Hlavního příjemce. | The commercialization of the Results of the Project is assumed mainly at the Main Beneficiary. |
| Konkrétně se předpokládá, že vedlejší výstupy projektu, tedy funkční vzorky zjednodušené obloukové sestavy a Komplexní obloukové sestavy nebudou vhodné pro přímou komercializaci Hlavním příjemcem. | In particular, it is assumed that the Project's secondary outputs, i.e. functional samples of Simplified Arc Assembly and Complex Arc Assembly will not be suitable for direct commercialization at the Main Beneficiary. |
| Naproti tomu hlavní výstup Projektu – ověřená technologie – bude pro komercializaci vhodná. Konkrétní způsob komercializace se předpokládá přímo v oddělení Hlavního příjemce „Arc Modeling and Simulation“. Toto oddělení má vypracovaný způsob hodnocení finančního efektu své práce v rámci Hlavního příjemce. Jednak se vyčísluje úspora nákladů na experimentální testy u nových | On the other hand, the main output of the Project – the proven technology – will be suitable for commercialization. A specific method of commercialization is envisaged directly in Main Beneficiary´s "Arc Modeling and Simulation" department. This department has developed a way of evaluating the financial effect of its work within the Main Beneficiary. It is based on quantification of savings in experimental tests |

Důvěrné/Confidential 	26

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

|  | vývojových projektů, jednak finanční efekt daný urychlením vývoje. Po ukončení Projektu budou vyhodnoceny ty vývojové projekty v rámci Hlavního příjemce, které budou využívat tuto ověřenou technologii. Na základě jejich finančního efektu bude možno vyhodnotit efekt komercializace. |  |  |  |  |  | for new development projects and on the financial effect due to the acceleration of development. After the Project has been completed, the development projects using this proven technology at the Main Beneficiary will be evaluated. Based on their financial effect, it will be possible to evaluate the effect of commercialization. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Předběžné rozdělení práv ke společnému vlastnictví Výsledků Projektu |  |  |  |  |  | Preliminary allocation of joint ownership rights to the Project Results |  |  |  |  |
|  | Podíl (%) | MU (Další účastník I) | VUT (Další účastník II) | Eaton (Hlavní příjemce) |  |  | Allocation (%) | MU (Další účastník I) | BUT (Další účastník II) | Eaton (Hlavní příjemce) |  |
|  | Ověřená technologie |  |  |  |  |  | Proven technology |  |  |  |  |
|  | Funkční vzorek 1 |  |  |  |  |  | Functional cell 1 |  |  |  |  |
|  | Funkční vzorek 2 |  |  |  |  |  | Functional cell 2 |  |  |  |  |
|  | Předpokládaná hodnota komercializace ověřené technologie byla vyčíslena ve studii průzkumu trhu na xxx. Kč, z čehož xx% připadá na vlastnický podíl Hlavního příjemce a dalších xx% Dalšímu účastníku I a xx% Dalšímu účastníku II. Vzhledem k nejistotě budoucího vývoje trhu se tak předpokládá kompenzace za ověřenou technologii využívanou Hlavním příjemcem pro Další účastníky I a II dohromady v rozsahu od xx Kč do xx. Kč (přibližně xx až xx v závislosti na směnném kurzu). |  |  |  |  |  | The estimated value of the commercialization of the verified technology was calculated in the market study at CZK xx, xx% of which goes to Main Beneficiary´s ownership and another xx% to the Other Participant I and xx% to the Other Participant II. In regard of unknown future development of the relevant market, the expected value of compensation for the verified technology exploited by the Main Beneficiary Other Participants I and II in total is estimated as a total sum in the range CZK xx to CZK do xx (approx. xxx to xxx depending on the exchange rate). |  |  |  |  |

Důvěrné/Confidential 	27

Smlouva o spolupráci na Projektu „Predikce dielektrické odolnosti nízkonapěťových jističů“

Agreement for Cooperation in the Project „Prediction of dielectric withstand of low-voltage circuit breakers“

PŘÍLOHA E / ANNEX E

Vybrané původní znalosti (bez nároku na kompletnost)

/

Selected background know-how (non-exhaustive)

Hlavní příjemce:

- Computer models of electrical discharges in switchgear

- Connection of fluid simulations (finite volume method) and electromagnetic calculations (finite

volume method)

- Data on materials used in circuit breakers

- data on chemical, transport, radiation and other properties of arc plasma

- HPC cluster

- Dielectric Breakdown Toolkit

- Know-how from the completed TAČR Epsilon project TH0302006 "Replacement of SF6 gas

in switchboards"

- Know-how from the completed TAČR project THETA Streamers (together with partners)

- Results of contractual cooperation with BUT and MUNI Q1+Q2 2025

- počítačové modely elektrických výbojů ve spínacích zařízeních

- propojení fluidních simulací (metoda konečných objemů) a elektromagnetických výpočtů

(metoda konečných objemy)

- data o materiálech použitých v jističích

- data o chemických, transportních, radiačních a dalších vlastnostech obloukového plazmatu

- HPC cluster

- Dielectric Breakdown Toolkit

- know-how z ukončeného projektu TAČR Epsilon TH0302006 „Náhrada plynu SF6 v

rozváděčích“

- know-how z ukončeného projektu TAČR THETA Streamers (společně s partnery)

- Výsledky smluvní spolupráce s VUT a MUNI Q1+Q2 2025

- Další účastník I:

- Další účastník II:

Důvěrné/Confidential 	28