SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb

Číslo: SP - 19/2017

I.

- Smluvní strany (identifikace)

Objednatel:			Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Se sídlem:			Bobnická 712

288 21   Nymburk

Zastoupený:	Ing. Milošem Peterou, předsedou představenstva

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:		Ing. Miloš Petera, předseda představenstva

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

IČ:				46357009

DIČ:				CZ 46357009

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

XXXXXXXXXX

Zhotovitel:			Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Se sídlem:			Křížová 472/47

150 00  Praha 5

Zastoupený:			Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXX

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

IČ:				60 19 36 89

DIČ:				CZ 60 19 36 89

Bankovní spojení:		KB - pob. Praha - Smíchov

XXXXXXXXXX

II.

Předmět smlouvy

Název díla:	Navýšení vydatnosti prameniště Kluk

Zhotovitel vypracuje	Projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Určení rozsahu díla:	A. Hydrogeologická studie lokality

Zhotovitel zajistí vypracování hydrogeologické studie (průzkumu), který určí počet a umístění nových vrtů tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle – cca 60 l/s surové vody.

B. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro územní řízení. Součástí dokumentace bude zákres do mapy KN a výpisy z listu vlastnictví dotčených pozemků.

- Investorsko-inženýrskou činnost související s vydáním územního rozhodnutí

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci výkonu investorsko – inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele, jeho jménem, investorsko – inženýrskou činnost pro výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po vydání územního rozhodnutí.

Věcný rozsah zajištění investorsko – inženýrské činnosti je dán podmínkami (souhlasy) vlastníků pozemků dotčených stavbou, předanou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a touto smlouvou.

D. Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DSP/DPS)

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v podrobnostech a rozsahu dokumentace realizační. Součástí dokumentace bude výkaz výměr a soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů v plném počtu vyhotovení a rozpočet IN stavby v jednom vyhotovení.

- Investorsko-inženýrskou činnost související s vydáním stavebního povolení

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci výkonu investorsko – inženýrské činnosti zabezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro objednatele, jeho jménem, investorsko – inženýrskou činnost pro výše uvedené části stavby po celou dobu jejich přípravy až po vydání stavebního povolení.

Věcný rozsah zajištění investorsko – inženýrské činnosti je dán podmínkami (souhlasy) vlastníků pozemků dotčených stavbou, předanou projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení a touto smlouvou.

Věcná náplň projektové dokumentace:

Projektová dokumentace bude obsahovat:

Kluk – rozšíření prameniště:

- návrh cca 6 ÷ 9 nových velkoprofilových vrtů (nadvrtové šachty, izolace, nadzemní objekt, terénní úpravy),

- návrh strojního vystrojení vrtů a trubní úpravy,

- návrh zpevněných ploch, oplocení a terénních úprav,

- návrh PHO,

- elektročást – přípojka NN pro nové vrty,

- měření a regulace, přenosy údajů.

Propojovací řady:

- návrh nového propojovacího řadu pro připojení nových vrtů do vodovodního systému. Délka propojovacího řadu cca 800 ÷ 1000 m, PE100 SDR11 D160 ÷ 315.

Projektová dokumentace bude členěna (po stavebních objektech) na část stavební, strojně-technologickou a elektro.

Stavební objekty:	SO 01	Vrty

SO 02	Propojovací řad

SO 03	Přípojka NN

Provozní soubory:	PS 01	Vrty – strojně-technologická část

PS 02	Vrty – elektro-technologická část

Součástí prací není geodetické zaměření (zajistí zhotovitel na základě samostatné objednávky), zhotovení vlastních vrtů, vč. provedení čerpacích zkoušek.

Projektová dokumentace bude s objednatelem projednána:

- 1x na vstupním jednání,

- 1x v rozpracovanosti před žádostí o územní rozhodnutí,

- 1x před ukončením prací – před žádostí o stavební povolení.

Počet vyhotovení:	6 paré dokumentace

1 ks CD-nosiče se soubory projektu ve formátu DWG, DOC a XLS

1 ks CD-nosiče se soubory projektu ve formátu PDF

III.

Dodací lhůta

Dílo uvedené v článku II. bude předáno:

- A. ÷ C.	HG studie, DUR a územní rozhodnutí	do 10. ledna 2018

- D. ÷ E.	DSP/DPS a stavební povolení		do 30. června 2018

Termíny plnění jsou odvislé od termínu podpisu smlouvy o dílo a předání veškerých podkladů.

IV.

Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo dle čl. II cenu:

A. Hydrogeologickou studii lokality		XXXXXX,- Kč

B. Cena za proj. dokumentaci pro územní řízení (DUR)		XXXXXX,- Kč

C. Cena IIČ související s vydáním územního rozhodnutí		XXXXXX,- Kč

D. Cena za jednostupňovou proj. dokumentaci (DSP/DPS)		XXXXXX,- Kč

E. Cena IIČ související s vydáním stavebního povolení		XXXXXX,- Kč

Cena celkem		XXXXXX,- Kč

Cena DPH (21%)		XXXXXX,- Kč

Cena celkem, vč. DPH		XXXXXX,- Kč

Cena prací je zvýšena, dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, o daň z přidané hodnoty.

Sjednaná cena díla je cena nejvýše přípustná a je platná nejméně do 31. 12. 2018.

V případě změny sazby DPH bude cena projektových prací, inženýrských a ostatních činností zachována a bude pouze navýšena/snížena sazba DPH na aktuální hodnotu.

Smluvní cena, nezahrnuje náklady na správní a soudní poplatky a po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem případné znalečné. Tyto náklady nese investor (objednatel) ze svého a jejich úhradu bude provádět průběžně na základě zhotovitelem předložených dokladů.

V.

Podklady

Objednatel se zavazuje pro plnění podle čl. II. předat zhotoviteli tyto podklady:

- dostupnou projektovou dokumentaci stávajícího prameniště Kluk,

- údaje o stávajícím vodovodním systému,

- polohopisné (S-JTSK) a výškopisné (B.p.v.) zaměření stávajícího prameniště, včetně tras propojovacích řadů se zakreslením podz. investic dle vyjádření jejich správců a hranic pozemků – zajistí zhotovitel na základě samostatné objednávky,

- polohopisné (S-JTSK) a výškopisné (B.p.v.) zaměření lokality nových vrtů, včetně trasy propojovacího řadu a obslužné komunikace se zakreslením podz. investic dle vyjádření jejich správců a hranic pozemků – zajistí zhotovitel na základě samostatné objednávky,

- výsledky čerpacích zkoušek stávajících vrtů (vydatnosti jednotlivých vrtů) – již předáno,

- kvalitu surové vody v stávajících vrtech po smíšení (kompletní rozbory),

- případná spolupráce při zajišťování smlouv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – služebnost (trasa propojovacího řadu),

- smlouvy o smlouvách budoucích kupních (PHO I. stupně u nových vrtů).

VI.

Splnění

Odesláním díla poštou, či jeho předáním objednateli v dohodnuté lhůtě. Dojde-li k prodlení s odevzdáním díla, může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

VII.

Fakturace

Podkladem pro placení dodávky budou dílčí faktury, které budou vystaveny po odevzdání a převzetí příslušné části díla v rozsahu článku II.

Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po jejím odeslání.

Dojde-li k prodlení s placením faktury, může zhotovitel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

VIII.

Změna smlouvy

Smlouvu lze změnit pouze vzájemně odsouhlasenými a potvrzenými písemnými dodatky.

Od smluvních závazků lze odstoupit jen po písemné dohodě obou smluvních stran.

IX.

Jiná ustanovení

Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadované služby (zboží) umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na veškerou zpracovanou dokumentaci se vztahuje Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. v platném znění). Předané digitálně zpracované podklady smí být poskytnuty třetí osobě a smí být využity třetí osobou až po úplné kolaudaci předmětného díla (toto neplatí u generelů, pasportů a výkresových částí provozních řádů).

Uveřejnění této smlouvy o dílo v registru smluv bude provedeno objednatelem a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo.

Smluvní strany se dohodli na tom, že otázky týkající se ceny díla budou považovány za důvěrné a budou moci být třetí straně sděleny pouze s písemným souhlasem druhé strany.

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu (kopie listinné formy) přechází ze zhotovitele na objednatele až úplným zaplacením sjednané ceny. Uložení díla (archivace) se řídí dle čl. 1.20.1 a 1.20.2 Výkonového a honorářového řádu, vydaného ČKAIT, ČSSI a ČKA v roce 2002.

Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Praze dne: 18. srpna 2017					V Nymburce dne:

Petr Tausch,							Ing. Miloš Petera,

statutární ředitel						předseda představenstva