Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: Jiří Satránský, investiční referent

email: satransky.jiri@npu.cz, tel. 775 869 765 (dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

A

GeoNet Praha, s.r.o.

IČO: 25629930

DIČ: CZ25629930

se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6

zastoupen: lng. Věrou Škrétovou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha Pohořelec, č. účtu: 27-1550500207/0100

Kontaktní osoba: Věra Škrétová, email: geonet-boss©volny.cz, mob 724079920

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

# 4006H1240038

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo: „NKP SZ Sychrov – zaměření objektů“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla, odst. 3.1.2., která nově zní takto:

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 31.10.2025.

Důvodem této změny jsou především klimatické podmínky. V rámci díla byla využívána i fotogrammetrie exteriéru a fasád objektu. Technologie vyžaduje dobré klimatické podmínky, a proto ji zhotovitel nemohl provést v rámci zimních měsíců. Proto vzniklo zpoždění a následné zpracování získaných materiálu bude trvat delší časové období.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo z 26. 11. 2024, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

## 3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

## 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností

## originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

## 3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

| Na Sychrově dne ………………………………………….. PhDr. Miloš Kadlec ředitel územní památkové správy na Sychrově za objednatele | V Praze dne 23.6.2025 ………………………………………….. Ing. Věra Škrétová Jednatel firmy GeoNet Praha, s.r.o. za zhotovitele |
| --- | --- |