Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0474/24

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

SILNICE III/42822: JANKOVICE

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:						xxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal

Sídlo:						Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Zápis v obchodním rejstříku:	ev. č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ Zlín, ref. Okresní živn.   úřad dne 8.4.1997

IČ:						48476684

Zastoupení:					Ing. Jiří Škrabal

K jednání o technických věcech pověřen(a):		Ing. Jiří Škrabal

Tel.:						xxxxx

E-mail:						xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				xxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 26. 11. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0474/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta“ (dále jen „Smlouva“).

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu probíhajících jednání ve věci řešení požadavků Policie ČR a zástupců obce a zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace.

Článek III.

  - Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1-4.3,

se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

  - Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (PDPZ), (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 30. 09. 2025

  - Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PDPZ/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 8. 2026

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30. 8. 2026

3.4    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

- Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně dne 19.06.2025 V Želechovicích dne 19.06.2025 ………………………………………. …………………………………………. Ing. Bronislav Malý Ing. Jiří Škrabal ředitel jednatel |  |
| --- | --- |