# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 631 a následně občanského zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami takto:

## I. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola Bor

Plzeňská 231

348 02   Bor

IČO 00077879

DIČ CZ0077879

dále jen objednatel

Zhotovitel:	MD Podlahy s.r.o.

Sídlo firmy:	U Sv. Rocha 1a             			IČ:   263 99 792

301 00 Plzeň					DIČ: CZ263 99 792

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:		Bradáč David	tel. 604829090

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:		Bradáč Martin	tel. 604240921

bankovní spojení:  ČSOB					číslo účtu: 197601968/0300

dále jen zhotovitel

## II. Předmět smlouvy

- Předmět díla : manipulace s nábytkem , odpojení a zapojení elektroinstalace , demontáž starých krytin ,odvoz , likvidace , příprava podkladu , penetrování , stěrkování , přípomocné stavební práce – opravy omítek , soklů a spárování obkladů , dodání a montáž nových podlahových krytin , výroba vytahovaných fabionů , vše dle podrobného rozpočtu – cenové nabídky .

Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci      a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení díla těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.	Místem  provedení díla : kuchyň a jídelna odborného výcviku .

3.	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. Způsobem níže uvedeným v dalších částech této smlouvy přebírá objednatel povinnost součinnosti.

## III. Doba provedení díla

- Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech prostorů potřebných k provedení díla před zahájením montážních prací, tj. v termínu od  07/2025 .

- Doba provedení díla se prodlužuje o tolik, o kolik se objednatel opozdí s poskytnutím součinnosti, jak je sjednaná výše v čl. III odst. 1 této smlouvy.

- Pro případ prodlení s plněním díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí zhotovitel objednateli.

## IV. Provedení díla

- Zhotovitel splní svůj závazek podle této smlouvy řádným provedením díla a předáním bezvadného díla objednateli s tím, že provedením díla se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních předpisů a technických norem v jakosti podle § 47 Stavebního zákona, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádnou a úplnou realizaci předmětu díla.

- Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo předáno objednateli.

- Termín provedení díla je do:  25.08.2025 .

## V. Cena za dílo a splatnost

Cena za dílo se stanoví dohodou a to částkou: 2.962.879,81,- Kč (včetně 21 % DPH).

Tato cena je konečná a obsahuje veškeré náklady, které je nutné vynaložit na splnění  předmětu díla.

- Cena bude uhrazena takto:

- Po zhotovení a předání díla objednateli bude vystavena konečná faktura – daňový doklad se splatností 30dní.

3.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla bez vad a      nedodělků.

4.    Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle obecně platných právních předpisů.

VI. Odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě.

- Objednatel se zavazuje provést prohlídku díla při jeho předání. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků.

Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

4.	Záruka na dílo : 24 měsíců

V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady resp. nedodělky do 30 dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli.

6.	Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhrady škody nebo na smluvní pokutu.

VII. Další ujednání

- Objednatel bere na vědomí, že nesmí do předmětu díla zasahovat, upravovat jej a to ani povrchově, popř. jakkoli měnit jeho funkci nebo vzhled. Pokud se tak stane, nevzniká zhotoviteli odpovědnost za vady.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.

- Ve věcech touto smlouvou neupravených se odkazuje na Občanský zákoník.

- Ze dvou vyhotovení této smlouvy obdrží každý účastník po jedné. Příloha 1x předběžný rozpočet na dílo.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V  Plzni dne: 17.06.2025

----------------------------------------------                           	        ------------------------------------

Objednatel							   Zhotovitel