Dodatek č. 1 příkazní smlouvy

na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce“

(projekt „Sportovní zařízení města Kroměříže – plavecký bazén“, reg. č. CZ.05.01.01/XX/23_037/0003103)

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy příkazníka: 		SML/388/2024-1

Číslo smlouvy příkazce:

# SMLUVNÍ STRANY

## Příkazce

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za příkazce je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný – starosta města

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „příkazce“)

a

## Příkazník

# název:					FAKO spol. s r. o.

# adresa:					Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž

IČO:					18188711

DIČ:					CZ18188711

statutární orgán:	Petra Kubíková, jednatelka společnosti

telefon:	xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			ČSOB a.s.

číslo účtu:				xxx

za příkazníka je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Petra Kubíková, jednatelka

# - ve věcech technických:		xxx

# xxx

(dále jen „příkazník“)

(společně jako „smluvní strany“)

# PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon funkce technického dozoru stavebníka při realizaci stavby a koordinátora BOZP na staveništi na akci: „Plavecký bazén v Kroměříži – rekonstrukce“ uzavřené pod číslem příkazce SML/388/2024 dne 24. 06. 2024 (dále jen „smlouva“).

  - Předmětem tohoto dodatku je změna předpokládaného termínu plnění a navýšení odměny, které vznikly na základě prodloužení termínu realizace skutečného provádění díla.

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění a posun v termínu plnění způsobené termínem plnění skutečného provádění díla. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se mění čl. 6 TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 6.2 a čl. 7 ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 7.1.

# ZMĚNY

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# „Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (mimo 5.10.) průběžně, a to v závislosti na skutečném provádění díla:

- od (předpoklad): 08/2024

- do (předpokládaný termín): 06/2025 (tzn. 11 kalendářních měsíců)“

  - Původní znění čl. 7 odst. 7.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# „Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za výkon technického dozoru a koordinátora v rozsahu čl. 4. této smlouvy, která činí:

553 000,00 (bez DPH)

# (slovy: pět set padesát tři tisíc korun českých)

116 130,00 Kč (DPH 21 %)

669 130,00 Kč (včetně DPH)

# (slovy: šest set šedesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých)“

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou (DIA).

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku, a to oběma smluvními stranami.

  - S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu dle ZZVZ, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

  - Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

  - Příkazce i příkazník potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. tohoto dodatku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

  - Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 75. jednání, dne 13. 06. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/75/2162.

Příkazce:					Příkazník:

V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):		V Kroměříži, dne (dle data el. podpisu):

18.06.2025					23.06.2025

…………………………………………	             ……………………………………………….

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta	Petra Kubíková, jednatelka společnosti

Město Kroměříž	FAKO spol. s r. o.