|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Městský úřad Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | tel. +420 573 321 111 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Velké náměstí 115 |  |  |  |  |  |  |  | fax +420 573 331 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  | www.mesto-kromeriz.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kmošek & Kmošek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na Lánech 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odbor investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57001 |  |  |  | Litomyšl |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  | 10940260 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  | CZ10940260 |  |  |  |  |
| Váš dopis značky |  | / |  |  | ze dne |  |  | vyřizuje |  |  |  |  | / |  | linka |  |  | V Kroměříži |  |  |
|  |  |  | / |  |  | 0.0.0000 |  |  | xxx |  |  |  |  | / |  |  |  | 12.6.2025 |  |  |
| OBJEDNÁVKA č. |  |  |  | OBJ/2025/0969/INV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Město Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Velké nám. 115/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76701 Kroměříž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  |  |  |  | 00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIČ: |  |  |  |  | CZ00287351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na základě specifikace prací cenové nabídky ze dne 7. 9. 2024, která byla vypracovaná na základě fyzické prohlídky místa plnění a její aktualizace z 11. 6. 2025, objednává Město Kroměříž u vaší firmy provedení obnovy vstupních dveří na objektu č.p. 142, Riegrově náměstí v Kroměříži, kulturní památky. Obnova dveří bude provedena dle Rozhodnutí památkové péče ze dne 15. 10. 2024 – přílohy č. 3. Odstín nátěru dveří je specifikován protokolem památkové péče ze dne 15. 10. 2024 – přílohy č. 4. Termín provedení prací: 1) Demontáž stávajících vstupních dveří a montáž provizorních dřevěných výplní: 27. 6. 2025 2) Demontáž provizorních dřevěných výplní a montáž dveří po obnově: 8 týdnů po akceptaci objednávky Cena prací: 65 800,- Kč bez DPH, 79 618,- Kč vč. DPH Fakturace: 1) vystavení faktury bude provedeno po odsouhlasení prací pracovníky památkové péče 2) splatnost faktury - 30 dnů od předání, možnost zaslání i v elektronické podobě kontaktní osoba za Město Kroměříž – administrace zakázky: xxx – xxx Příloha: - cenová nabídka ze dne 7. 9. 2024 - aktualizace cenové nabídky ze dne 11. 6. 2025 - Rozhodnutí památkové péče ze dne 15. 10. 2024 - Protokol památkové péče ze dne 15. 10. 2024 Akceptace objednávky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vedoucí odboru investic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |